附件4-2:

昆明市呈贡区万溪冲小学项目支出绩效报告

**一、项目基本情况**

（一）项目基本情况

云南省昆明市呈贡区万溪冲小学为呈贡区教育体育局所属单位，学校教学楼于1998年建成，并投入使用，总建筑面积1226.3平方米，资产系统登记教学楼面积999平方米。经过第三方机构检测后，不能满足抗震要求，考虑到师生安全隐患问题，因此开展改造除险工程。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

昆明市呈贡区万溪冲小学预计5月1日之前完成建设并搬回。目前学校教学楼建设基本完成，处于装修阶段。

二、项目资金使用及管理情况

呈贡区万溪冲小学改造除险项目资金公共财政预算资金总计1380000元，其中中央下达资金0元，区级资金1380000元，合计 1380000元。

项目资金管理制度制定严格，根据上级要求合理合规使用项目资金，执行过程中做到了高效合理利用资金。

三、项目组织实施情况

改造除险项目前期进行了合理的预算，工程方按需购置了钢筋、水泥、砖瓦等施工用材，每一次采购都按照要求进行合理合规的招投标工作，购买物资到学校进行竣工验收并且办理竣工手续，日常对项目实施进行严格的监督检查。

四、项目绩效情况

改造除险项目成本控制合理，预算资金基本使用完成，在使用过程中做到合理节约；

改造除险经费项目资金使用合理高效，在教学楼搬迁过程中做到每一笔开支都符合规定，对于价款结算做到及时高效。

五、存在的问题

(一)少数项目专项资金使用过程中合同不合规

 万溪冲小学改造除险经费项目实施过程中出现合同不规范的情况，对方合同信息没有填写完整，后期都严格要求对方重新补签合同。

 (二)对项目的重视程度，政策落实有待进一步加强

对于政策充分解读不到位部分资金在使用过程中存在疑惑，后期对政策重新学习之后严格使用城乡义务教育学校公用经费资金。

六、其他需要说明的问题

我校严格按照相关条例等资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行。认真落实上级部门工作要求，在政策、项目、资金等方面落实到位。将项目严格落实到人，严格按照项目管理办法执行，加强业务培训，提高思想认识，学习财政专项资金管理办法，发挥财政资金使用效益。