
昆明市公安局呈贡分局2022年交安委道路交通信号机联网联控专项经费项目

1、 项目名称

交安委道路交通信号机联网联控专项经费
2、 立项依据

《昆明市呈贡区人民政府关于安排呈贡区道路交通信号机联网联控所需经费的批复》（呈政复[2021]246号）
3、 项目实施单位

单位名称：昆明市公安局呈贡分局
组织机构代码：11530121015129413H（统一社会信用代码）
地址：呈贡区祥和街547号
联系电话：67479820
法人代表：汪峰

经费来源：财政预算拨款
单位概况：昆明市公安局呈贡分局为一级预算单位，主要职能为贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。组织实施全区公安机关开展全局性业务工作和重大警务活动。
4、 项目基本概况

呈贡区有137个路口的交通信号机未移交交警支队管理，无法实现联网控制，经大队实际踏勘，结合辖区实际，提出先主后次，分批改造，根据道路功能需求，有序推进的思路对全区路口交通信号机逐步开展联网控制建设。更换统一品牌型号信号机，建设统一设备管理平台。
5、 项目实施内容

第一批拟对彩云路已启用的16个路口进行联网控制改造，具体措施如下：（一）更换统一品牌型号信号机，建设统一设备管理平台。目前，交警支队统一使用的型号信号机为海信。要实现联网联控，需先更换统一品牌和型号信号机，做到设备兼容。其中，需更换16台信号机，每台5.9万元，共计94.40万元。双位数倒计时牌112套，每套4500元，共计50.4万元；铺管费6425米，单价320元/米,共计205.6万元。合计需支出经费350.4万元。（二）排通彩云路沿线16个路口管网，实现强电和弱电分别联通，接入统一平台，需支出经费89.9万元。以上两项合计共需支出经费440.3万元（大写：肆佰肆拾万叁仟元）。
6、 资金安排情况

2022年安排一般公共预算资金440.3万元。

7、 项目实施计划

更换16台信号机，每台5.9万元，共计94.4万元。双位数倒计时牌112套，每套0.45万元，共计50.4万元。铺管费6425米，单价320元/米,共计205.6万元。排通彩云路沿线16个路口管网，需支出经费89.9万元。以上合计440.3万元。
8、 项目实施成效

更换统一品牌型号信号机，建设统一设备管理平台；实现强电和弱电分别联通，接入统一平台。
9、 项目绩效目标表

[image: image1.emf]一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性

产出指标

空 空 空 空

数量指标

空 空 空 空

更换信号机

= 16 台 定量指标 是否符合指标设定，不符合扣分 反映信号机更换情况 根据工作开展情况填报

双位数倒计时牌

= 112 套 定量指标 是否符合指标设定，不符合扣分 反映双位数倒计时牌更换情况 根据工作开展情况填报

铺管

= 6425 米 定量指标 是否符合指标设定，不符合扣分 反映铺管情况 根据工作开展情况填报

排通彩云路沿线

路口管网

= 16 个 定量指标 是否符合指标设定，不符合扣分 反映彩云路沿线路口网管排通情况 根据工作开展情况填报

质量指标

空 空 空 空

设备更换验收合

格率

= 100 % 定量指标 是否符合指标设定，不符合扣分 =交通信号设备更换合格数/交通信号设备更换数 根据工作开展情况填报

时效指标

空 空 空 空

项目款2022年12

月31日前支付完

成

= 100 % 定量指标 是否符合指标设定，不符合扣分 反映项目款支付情况 根据工作开展情况填报

成本指标

空 空 空 空

成本控制数

<= 440.3 万元 定量指标 是否符合指标设定，不符合扣分 反映单位成本控制的情况

《交通信号机联网联控经费预算

明细》

效益指标

空 空 空 空

社会效益指标

空 空 空 空

维护交通安全及

畅通

= 维护交通安全及畅通 定性指标 是否符合指标设定，不符合扣分 反映单位维护交通安全及畅通的情况 根据工作开展情况填报

满意度指标

空 空 空 空

服务对象满意度

指标

空 空 空 空

交通参与者满意

度

>= 95 % 定量指标 是否符合指标设定，不符合扣分 反映交通参与者满意度 根据工作开展情况填报

项目绩效目标表

项目目标

绩效指标

更换统一品牌型号信号机，建设统一设备管理平台；实现强电和弱电分别联通，接入统一平台。

更换统一品牌型号信号机，建设统一设备管理平台；实现强电和弱电分别联通，接入统一平台。

评（扣）分标准 指标内容 绩效指标值设定依据及数据来源

总体目标(2022年-2024年)

预算年度(2022年)目标


昆明市公安局呈贡分局
2022年2月9日
