昆明市呈贡区教育体育局2023年呈贡区

中小学（幼儿园）基础建设资金项目

- 项目名称

呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金。

- 立项依据

关于云南民族大学附届学校（呈贡校区）建设项日可行性研究报告的批复（呈发改复〔2020〕41号）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区教育体育局

组织机构代码：11530121MB158428XW

地址：昆明市呈贡区春融街779号上海东盟大厦B座6楼

联系电话：0871-67478395

法人代表：苏丕发

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区教育体育局是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位。2023年我单位设有6个科室，分别为：办公室、教育科、校园安全管理科、德育科、督导室（基建）、体育科。

- 项目基本概况

云南民族大学附属学校（呈贡校区）建设项目为2022年在建项目，属区级建设项目。项目总用地面积66117.83㎡，总建筑面积为110100㎡，拟按城市合格标准建成48班完全中学，批准项目概算投资为70882.49万元。

- 项目实施内容

建设内容为教学楼、食堂、教师及学生宿舍、综合体育馆、地下室及室外道路、绿化等附属及配套工程，

- 资金安排情况

2023年批准的呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金共2000万元。其中1950万元用于云南民族大学附届学校（呈贡校区）项日建设，其余50万计划用于支付呈贡区学校项目涉及的第三方服务费（含：造价、测绘及设计等）。

- 项目实施计划

按照呈贡区政府年度工作任务，云南民族大学附属学校（呈贡校区）建设项目需在2023年7月30日前完成建设交付使用。

- 项目实施成效

项目已取得可研批复、土地预审与项目规划选址意见书、滇管意见、排水咨询意见、抗震设防要求意见书、人防建设批复、水保审批决定书、建设用地规划许可证、环评批复、抗震专审批准书、建设工程规划许可证、初步设计批复、勘察审图合格证、施工图审图合格证、施工许可证。目前，项目9个单体（初中教学楼、礼堂、综合楼、阶梯教室、高中教学楼、教工公寓、女生宿舍、男生宿舍、体育馆）均已进入主体工程施工有序推进。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2023年-2025年) |  | 近三年，相继完成昆明市外国语学校呈贡校区二期工程、云南民族大学附属学校（呈贡校区）、呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校、呈贡区CG-WJY-T2-01-01地块学校、滇池明珠广场小学项目建设及改造除险工程验收并交付使用；支付已建成项目相关工程款、尾款及质保金；适时开展校园消防安全监测及校舍安全鉴定相关工作；支付工程类第三方服务等，所需建设资金约15亿元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2023年)目标 |  | 2023年，完成昆明市外国语学校呈贡校区二期工程验收并交付使用；续建云南民族大学附属学校（呈贡校区）、呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校，计划工期为1年；完成万溪冲小学改造除险工作；开展昆明市雨花片区KCC2011-84号地块城市棚户区改造项目配套幼儿园装修工程；同步开展呈贡区CG-WJY-T2-01-01地块学校、滇池明珠广场小学两个建设项目前期报批工作；支付已建成相关项目工程款、尾款及质保金；校园消防安全监测；工程类第三方服务等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 学校建设项目数 | >= | 1 | 个 | 定量指标 | 总分10分，根据完成情况评定。 | 按照实际完成情况评定。 | 政府及政府相关职能部门批复文件；合同、协议。 |
|  |  | 校园消防安全监测学校数 | >= | 30 | 所 | 定量指标 | 总分5分，根据完成情况评定。 | 校园消防安全监测学校数30所 | 政府及政府相关职能部门批复文件；合同、协议。 |
|  |  | 工程类第三方服务 | >= | 1 | 年 | 定量指标 | 总分6分，根据完成情况评定。 | 按照实际完成情况评定。 | 政府及政府相关职能部门批复文件；合同、协议。 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 建设项目验收合格率 | = | 100 | % | 定性指标 | 总分10分，按照实际完成情况进行评分 | 根据服务完成情况及时支付 | 初验合格文件 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 项目建设按期完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 总分5分，按照约定与实际完成情况评定。 | 按照实际完成情况评定。 | 政府及政府相关职能部门批复文件；合同、协议。 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 幼儿园建设项目 | = | 500 | 万元 | 定量指标 | 总分10分，按照约定与实际完成情况评定。 | 按照实际完成情况评定。 | 政府及政府相关职能部门批复文件；合同、协议。 |
|  |  | 小学建设项目 | = | 3830 | 万元 | 定量指标 | 总分10分，按照约定与实际完成情况评定。 | 按照实际完成情况评定。 | 政府及政府相关职能部门批复文件；合同、协议。 |
|  |  | 初中建设项目 | = | 5170 | 万元 | 定量指标 | 总分10分，按照约定与实际完成情况评定。 | 按照实际完成情况评定。 | 政府及政府相关职能部门批复文件；合同、协议。 |
|  |  | 高中建设项目 | = | 2500 | 万元 | 定量指标 | 总分10分，按照约定与实际完成情况评定。 | 按照实际完成情况评定。 | 政府及政府相关职能部门批复文件；合同、协议。 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 经济效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 学校项目的建成，带动了呈贡新区人口、经济和社会效益的发展，为呈贡新区创建“国际科教文化中心”奠定了坚实的基础。 | = | 与上一年度明显提升 | 年 | 定性指标 | 总分5分，按照约定与实际完成情况评定。 | 建成新增学位数 | 按照实际完成情况评定。 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 项目的实施，进一步解决了呈贡区适龄儿童、少年及外改善了呈贡区中小学的办学条件和校园环境。 | >= | 逐年改善 | 年 | 定性指标 | 总分5分，按照优秀教育资源配置逐年增加对学校硬件设施提升促进作用评定。 | 优质教育资源增加，聚集人气 | 政府及政府相关职能部门批复文件；合同、协议。 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 学校项目建设，必须取得节水、节能、环评、排污等相关部门的意见后才准予实施，建设完成后对自然及生态环境、空气质量等不会造成影响。 | = | 95 | % | 定性指标 | 总分5分，按照约定与实际完成情况评定。 | 取得节水、节能、环评、排污等相关部门的意见 | 政府及政府相关职能部门批复文件；合同、协议。 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 项目持续发挥作用的期限 | = | 50 | 年 | 定性指标 | 总分5分，按照对学校办学条件改善情况评定。 | 学校条件改善，办学质量提升 | 设计文件及竣工验收资料 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 片区人民群众 | >= | 95 | % | 定性指标 | 总分5分，按照直接收益群体对项目的满意度评定。 | 按照实际完成情况评定。 | 政府及政府相关职能部门批复文件；合同、协议。 |