昆明高新区第二幼儿园部门2023年

校园安全整改专项经费项目

- 项目名称

校园安全整改专项经费

- 立项依据

校园安全检查中，发现我园围墙高度不达标，易攀爬，校内建筑物外墙脱落等问题，存在较大安全隐患，已下达安全整改通知书，要求落实整改资金后限期完成整改，对幼儿园外墙进行增高、修复，对二楼三楼楼顶活动场地加装围栏。

- 项目实施单位

单位名称：昆明高新区第二幼儿园

组织机构代码：125301153466443567

地址：昆明市呈贡区马金铺街道化城二期旁

联系电话：0871-64870499

法人代表：庞红霞

经费来源：财政拨款

单位概况：昆明高新区第二幼儿园于2018年9月成立，为财政全额拨款事业单位。办学规模为18个班级，在园幼儿537人，有教职工69人。

- 项目基本概况

校园安全检查中，发现我园围墙高度不达标，易攀爬，校内建筑物外墙脱落等问题，存在较大安全隐患，已下达安全整改通知书，要求落实整改资金后限期完成整改，对幼儿园外墙进行增高、修复，预计资金22万元，对二楼三楼楼顶活动场地加装围栏，预计资金34万元，两项共计56万元。

- 项目实施内容

对幼儿园外墙进行增高、修复，对二楼三楼楼顶活动场地加装围栏，保证幼儿园外环境及幼儿活动场地安全，保证全园师生生命健康及财产安全。

- 资金安排情况

该项目资金56万元，纳入2023年财政预算安排财政拨款收入项目支出。用于支付对幼儿园外墙进行增高、修复，对二楼三楼楼顶活动场地加装围栏，保证幼儿园外环境及幼儿活动场地安全，保证全园师生生命健康及财产安全。

- 七、项目实施计划

该项目计划于2023年3月份启动，于2023年10月底前完成验收。

- 八、项目实施成效

对幼儿园外墙进行增高、修复，对二楼三楼楼顶活动场地加装围栏，保证幼儿园外环境及幼儿活动场地安全，保证全园师生生命健康及财产安全。

- 项目绩效目标表

| 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 校园安全整改专项经费 | 完成围栏、外墙脱砖等整改，楼顶户外活动区域安装围栏，保证校园环境安全，为幼儿创设安全、温馨、舒适的环境，呵护幼儿身心健康发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 改造计划完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门改造计划执行情况 |
|  |  | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映改造项目质量情况。 验收通过率=（通过验收的改造数量/改造总数量）*100%。 |
|  |  | 产出指标 | 质量指标 | 改造项目利用率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映设备利用情况。 改造利用率=（投入使用改造数/改造项目总数）*100%。 |
|  |  | 产出指标 | 时效指标 | 改造项目实施及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映新改造按时部署情况。 |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改造项目经济性 | = | 56 | 万元 | 定量指标 | 反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映服务对象对改造项目的整体满意情况。 |