2024年呈贡区白龙潭水库向中央公园七步场大小塘子调水工程项目

- 项目名称

呈贡区白龙潭水库向中央公园七步场大小塘子调水工程

- 立项依据

《关于呈贡区白龙潭水库向中央公园七步场大小塘子调水工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2020〕25号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

根据项目区水资源条件，从白龙潭水库调水置换七步场大、小塘子水体，改善水生态环境，设计除汛期 6-9月外每月置换一次，结合小塘子现状库容条件，年设计调水量为 92.8 万 m³，设计流量为 425m³/h。

- 项目实施内容

工程主要建设内容为新建泵站1座，出水管0.432km，输水管道0.182km，输水渠0.027km，100m³沉淀池1座，闸阀室1座，变压器安装，过水通道修缮、沿线绿化恢复等。

- 资金安排情况

2024年预算20万元用于支付参建单位进度款。

- 项目实施计划

工程于2021年3月17日开工建设，2021年6月14日主体工程完工，2021年8月12日项目已通过初步验收。

- 项目实施成效

（1）经济效益

工程主要解决的是七步场小塘子水环境问题，采用水置换的方式改善小塘子水环境，提升水质。项目不产生直接经济效益，但是通过项目实施后对项目区环境改善，水源补给置换，为周边经济业态提供一定保障。

（2）社会效益

本项目的实施，大大提高了项目区的发展能力，对推进项目区基础设施建设和全面推动经济社会发展等方面都具有广泛的积极影响，对项目区社会经济的发展起到了很大的促进作用。同时也提高了政府在人民群众心中的威望，加快了精神文明建设，保障了社会安定和民族团结。白龙潭水库现主要作为中央公园的唯一景观用水，项目通过引调水工程措施的实施对七步场小塘子年供水量92.8万m³，为小塘子的水源提供了保障。项目的建设为呈贡区良好开发建设提供了必要的基础条件，促进了项目区区域经济发展，提升了城市居民生活环境，改善了城市面貌，提升了城区整体形象。有利于建设资源与友好型社会，对社会可持续发展起到了重要的推动作用。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2024年-2026年) |  | 工程竣工验收并通过政府审计。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2024年)目标 |  | 工程完成政府审计工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按合同执行 | 合格率100% | 施工合同 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 项目建设进度 | = | 3 | 月 | 定量指标 | 按合同执行 | 工期3个月 | 施工合同 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 经济效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 改善水生态，提升水质 | >= | 达标 | % | 定性指标 | 按合同执行 | 项目不产生直接经济效益，但通过项目实施后对项目区环境改善，水源补给置换。 | 可研报告 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 大小塘子及牛屎沟水质 | = | 项目实施后，中央公园大小塘子的水质提升至Ⅱ-Ⅲ类水质标准。 | 类 | 定性指标 | 按合同执行 | 达标 | 可研报告 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 周边小区住户 | >= | 满意度90%以上 | % | 定量指标 | 按合同执行 | 满意 | 可研报告 |