2024年呈贡区牛屎沟驼峰街三岔口段淹积水点整治工程项目

- 项目名称

呈贡区牛屎沟驼峰街三岔口段淹积水点整治工程

- 立项依据

《关于呈贡区牛屎沟驼峰街三岔口段淹积水整治工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2020〕5号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

- 本工程位于昆明市呈贡区乌龙街道办事处的三岔口和可乐村，项目区存在泄洪能力不足的问题，为了提高牛屎沟的泄洪能力，有效的降低 G213、驼峰街被淹和周边居民生活和农业活动被破坏的风险，保证洪水沿牛屎沟能够通畅地流入滇池。

- 项目实施内容

本项目将对213国道牛屎沟三岔口箱涵和可乐村道可乐小学箱涵进行扩建，对牛屎沟驼峰街至三岔口箱涵段河道和可乐村段沟渠进行清淤。

- 资金安排情况

2024年预算5万元用于支付参建单位进度款。

- 项目实施计划

项目于2020年3月17日施工单位进场施工，2020年6月20日全面完工。目前已通过竣工验收。

- 项目实施成效

1.环境效益：呈贡区牛屎沟驼峰街三岔口段淹积水整治工程实施后，将有效减小洪水对村庄及农田的淹没，使排水畅通。

2.社会效益：较彻底的解决了三岔口段淹积水问题，确保人民财产安全；使区域周围水域水质得到了进一步的改善，减少洪涝灾害的发生，对生活环境和社会经济等产生较大积极影响作用，促进了国民经济的可持续发展；提高区域内河的水质，改善了居民的生活环境，继而提高了本地区居民的生活质量。

- 项目绩效目标表

| 项目目标 | 总体目标(2024年-2026年) |  | 项目竣工验收并通过政府审计。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2024年)目标 |  | 完成政府审计工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按合同执行 | 工程合格并通过竣工验收 | 施工合同 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 按计划产出 | = | 4 | 月 | 定量指标 | 按合同执行 | 工期4个月 | 施工合同 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 改善牛屎沟过流能力，降低农田被淹风险 | = | 保证牛屎沟洪水能够顺畅的流入滇池 | 有效维护 | 定性指标 | 按合同执行 | 达标 | 可研报告 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 周边居民满意度 | >= | 90%以上 | % | 定量指标 | 按合同执行 | 满意 | 满意度调查 |