2024年清水大沟（瑞香街--洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急工程项目

- 项目名称

清水大沟（瑞香街--洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急工程

- 立项依据

《昆明市呈贡区人民政府关于同意清水大沟（瑞香街-洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急工程相关事项的批复》（呈政复〔2022〕45号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

2022年3月15日昆明市滇池流域河长制办公室下发《关于呈贡区清水大沟疑似黑臭水体风险未整改到位的情况督办通知》（昆滇河长办督〔2022〕4号），要求呈贡区组织好清水大沟疑似黑臭水体的问题整改，整改工作于4月15日前完成。2022年3月17日，区分管领导批示，要求区水务局立即启动工程性处置措施，切实解决问题。

- 项目实施内容

一是在瑞香街与兴呈路交接处，对沟渠上游污水排放点进行截断导流，把原排污管临时截流至兴呈路人行道污水管，查找沿线沟渠污水口并封堵。二是对彩云路兴呈路交叉口（小王家营立交桥）下两条塑料草坪覆盖沟抽排水、封堵口及渠道清淤疏浚。三是对清水大沟（瑞香街--洛龙河污水处理厂）沟渠进行清淤疏浚、漂浮垃圾打捞、沟内石块及混凝土块清除、周边杂草清理，并完成清运及消纳。

- 资金安排情况

2024年预算40万元，主要用于支付参建单位进度款。

- 项目实施计划

项目于2022年3月开工建设，2022年4月完工。目前已通过竣工验收。

- 项目实施成效

通过对沟渠的清淤、对沟内排污口进行查找、对相关排污口进行封堵，有效截断污水进入沟渠，提升了入滇水质，减轻对滇池及周边水体的污染，达到节能减排的要求。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2024年-2026年) |  | 工程竣工验收并通过政府审计。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2024年)目标 |  | 工程竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按标准执行 | 工程质量合格率100% | 工程完工报告 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 工期 | <= | 2 | 月 | 定量指标 | 按标准执行 | 工期两个月 | 工程完工日期 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 安全事故 | = | 0 | 件 | 定量指标 | 按标准执行 | 无安全事故发生 | 无事故 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 改善水质 | = | 提升 | 年 | 定性指标 | 按标准执行 | 水质提升 | 水质检测报告 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 改善人居环境 | = | 持续改善 | 年 | 定性指标 | 按标准执行 | 持续改善人居环境 | 水质检测报告 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 按标准执行 | 服务对象满意度高于90% | 服务对象满意度调查 |