2024年呈贡西片区及环滇池沿线防洪排涝调蓄效能综合整治项目

- 项目名称

呈贡西片区及环滇池沿线防洪排涝调蓄效能综合整治项目

- 立项依据

《关于呈贡西片区雨污水管网及环湖沿线防洪排涝调蓄效能综合整治项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2023〕39 号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈贡区乌龙街道呈祥街惠景园D7栋9-10楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

本项目实施能理顺错接漏接断头雨污水管网、提升管网效能，减少因管网问题造成的淹积水情况，杜绝末端干渠倒灌造成的沿线内涝，提高环湖截污干渠（呈贡段）调控能力，有效的提升呈贡西片区雨污管网及环湖路沿线防洪排涝调蓄效能。

- 项目实施内容

（1）新建排涝泵站1座，改造泵站1座。（2）对项目范围区域内管网进行调查，对不满足防洪防汛要求的管道进行改造。（3）新建调蓄池2座。（4）建设智能监测系统，在区域内设置监测站对区域防洪排涝在线实时监测。

- 资金安排情况

2024年预算40万元用于支付参建单位进度款。

- 项目实施计划

项目处于开展前期工作阶段。

- 项目实施成效

本项目实施能理顺错接漏接断头雨污水管网、提升管网效能，减少因管网问题造成的淹积水情况，杜绝末端干渠倒灌造成的沿线内涝，提高环湖截污干渠（呈贡段）调控能力，有效的提升呈贡西片区雨污管网及环湖路沿线防洪排涝调蓄效能。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2024年-2026年) |  | 项目竣工验收并通过政府审计工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2024年)目标 |  | 完成项目前期工作并开工建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 管道排查 | = | 200 | 公里 | 定量指标 | 按合同执行 | 对项目实施区域内的雨污水管道约200公里开展排查 | 可研批复 |
|  |  | 新建排涝站 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 按合同执行 | 新建金桂街排涝站1座 | 可研批复 |
|  |  | 改建泵站 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 按合同执行 | 改建下可乐村泵站1座 | 可研批复 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按合同执行 | 工程质量合格率100% | 质检报告 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 减少淹积水情况，提高环湖截污干渠调控能力 | = | 有效提升呈贡西片区雨污管网及环湖路沿线防洪排涝调蓄效能 | 年 | 定性指标 | 按合同执行 | 理顺错接漏接断头雨污水管网、提升管网效能 | 可研批复 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 按标准执行 | 服务对象满意度达90%以上 | 满意度调查 |