2024年高新区（马金铺）片区社会事务（水资源管理）专项资金项目

- 项目名称

高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项资金

- 立项依据

为确保马金铺街道农村自备饮水安全工程正常运行，提高农村居民供水安全，落实水利部、省市水利部门关于建立农村饮水安全管理责任体系工作的部署，建立农村饮水工程“三个责任”“三项制度”,保障农村饮水安全。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈贡区呈祥街515号惠景园D7栋9楼

联系电话：0871-67478333  67494375

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

确保马金铺街道农村自备饮水安全工程正常运行，提高农村居民供水安全。

- 项目实施内容

- 马金铺街道农村自备水源饮水安全工程维修养护,具体维修养护内容包括：农村集中供水工程建筑物修缮；供水设施、输配水管材、管件、水表等配件的维修更换；蓄水池清洗消毒，净化消毒设施（设备）维修及购置滤料、消毒药剂。

- 资金安排情况

- 区级财政安排2024年度高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项资金20万元。

- 项目实施计划

- 3月底前将2024年高新区马金铺片区社会事务（水务类）专项资金20万元拨转马金铺街道办事处。再由街道拨付相关社区开展农村自备饮水工程维修养护工作。

- 八、项目实施成效

- 保障马金铺街道辖区内农村自备饮水安全工程运行正常，提高农村居民供水安全保障。

- 九、项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2024年-2026年) |  |  |  | 做好农村饮用水源地保护和监管工作。 |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2024年)目标 |  |  |  | 完成农村饮水工程维修管护及供水设施水池（水塔）清洗、消毒工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 一年开展农村供水设施水池（水塔）消毒 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 是否达到指标 | 开展农村供水设施水池（水塔）消毒 | 水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知 |
|  | 质量指标 | 农村饮用水源地水池（水塔）清洗、消毒程度 | = | 100 | % | 定量指标 | 是否达到指标 | 农村饮用水源地水池（水塔）清洗、消毒 | 水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知 |
|  | 时效指标 | 11月30日前完成农村供水设施设备维修养护 | = | 90 | % | 定量指标 | 是否达到指标 | 11月30日前完成农村供水设施设备维修养护 | 水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知 |
|  | 成本指标 | 农村饮水工程维修管护经费、供水设施清洗消毒费用 | = | 20 | 万元 | 定量指标 | 是否达到指标 | 农村饮水工程维修管护经费 | 水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效减少因管网漏水而造成的水资源浪费 | = | 80 | % | 定性指标 | 是否达到指标 | 农村饮水工程维修管护工作 | 水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知 |
|  | 社会效益指标 | 保障农村居民饮水安全 | = | 90 | % | 定性指标 | 是否达到指标 | 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100% | 水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知 |