昆明市呈贡区水务局呈贡区2023年海绵城市建设技术服务项目

- 项目名称

呈贡区2023年海绵城市建设技术服务项目

- 立项依据

1.《昆明市海绵城市建设2023年目标任务实施方案》（昆海绵办〔2023〕6号）

2.《呈贡区2023年海绵城市建设目标任务分解方案》（呈政办笺〔2023〕29号）

3.《关于申请呈贡区2023年海绵城市建设技术服务项目专项经费的请示（经费批办卡）》

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：昆明市呈贡区惠景园D7栋行政综合楼9-10楼

联系电话：0871-67459281

法人代表：王吉庆

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区水务局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市呈贡区滇池管理局、昆明市呈贡区滇池管理综合行政执法局牌子。负责呈贡区防汛抗旱、滇池保护、水资源管理、节约用水、滇中引水、十年禁渔、水库管养等工作。

- 项目基本概况

实施呈贡区2023年海绵城市建设技术服务项目，编制呈贡区2023年海绵城市建设技术评估报告和呈贡区海绵城市连片亮点区域建设实施方案，完成海绵城市建设技术宣贯培训和督查工作，通过市海绵办及其专家组复核评估验收。

- 项目实施内容

- 按照《昆明市海绵城市建设2023年目标任务实施方案》要求，呈贡区需从水生态保护、水安全保障、水资源涵养、水环境改善等方面对海绵城市建设成效进行评估,编制呈贡区2023年海绵城市建设技术评估报告，对辖区海绵城市建设管理人员至少开展1次海绵城市建设专项培训，对在建海绵型项目建设、设计、施工、监理等单位至少开展1次技术宣贯会，督查施工过程中项目海绵城市设施按技术标准实施情况不低于12次。

- 2.按照《昆明市海绵城市建设2023年目标任务实施方案》要求，呈贡区应根据呈贡区排水管网现状、城市水系情况、海绵城市建设重点、项目布局、片区特色、海绵城市建设实施成效等角度，确定呈贡区海绵城市建设城市连片亮点区域，明确建设要求，统筹实施连片区域海绵项目，编制呈贡区海绵城市连片亮点区域建设实施方案,经专家论证通过后报市海绵办复核验收，市海绵办对海绵城市连片亮点区域内的海绵型项目优先给予中央补助资金。

- 资金安排情况

呈贡区2023年海绵城市建设技术服务项目合同金额56.4万，2024年资金安排29.4万元。

- 项目实施计划

2023年12月前编制完成呈贡区2023年海绵城市建设技术评估报告，完成海绵城市建设技术培训，通过市海绵办及其专家组复核评估验收；2024年6月前编制完成呈贡区海绵城市连片亮点区域建设实施方案，完成海绵城市建设项目技术宣贯工作，通过市海绵办及其专家组复核评估验收。

- 项目实施成效

实施呈贡区2023年海绵城市建设技术服务项目，指导和培训项目海绵城市建设技术，提高海绵城市建设管理技术水平；海绵设施的有效建设和运营，源头控制雨水径流，削减初期雨水污染；系统化打造海绵城市连片亮点区域，控制片区雨水径流和净化初期雨水水质，源头提高片区城市防洪排涝能力；争取国家海绵城市建设中央补助资金支持，撬动海绵城市建设社会投资。

- 项目绩效目标表

| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 呈贡区2023年海绵城市建设项目开工面积 | = | 0.81 | 平方公里 | 定量指标 |
|  |  | 呈贡区海绵城市达标建设面积 | = | 5.45 | 平方公里 | 定量指标 |
|  |  | 呈贡区海绵城市建设专项培训 | = | 1 | 次 | 定量指标 |
|  |  | 呈贡区海绵型项目技术宣贯 | = | 6 | 次 | 定量指标 |
|  |  | 呈贡区2023年海绵城市建设技术评估报告编制 | = | 0.3 | 项 | 定量指标 |
|  |  | 呈贡区海绵城市连片亮点区域建设实施方案 | = | 0.1 | 项 | 定量指标 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 呈贡区2023年海绵城市建设技术评估报告通过专家论证验收合格率 | = | 100% | % | 定量指标 |
|  |  | 呈贡区海绵城市连片亮点区域建设实施方案通过专家论证验收合格率 | = | 100% | % | 定量指标 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 2023年11月30日前，呈贡区2023年海绵城市建设技术评估报告编制及海绵城市建设技术服务项目完成比例 | = | 100% | % | 定量指标 |
|  |  | 2023年10月30日前，呈贡区海绵城市连片亮点区域建设实施方案编制服务项目完成比例 | = | 100% | % | 定量指标 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 呈贡区2023年海绵城市建设技术评估报告编制及海绵城市建设技术服务项目 | = | 指导和培训项目海绵城市建设技术，提高海绵城市建设管理技术水平 |  | 定性指标 |
|  |  | 呈贡区海绵城市连片亮点区域建设实施方案编制服务项目 | = | 系统化打造海绵城市连片亮点区域，源头提高片区城市防洪排涝能力 |  | 定性指标 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 呈贡区2023年海绵城市建设技术评估报告编制及海绵城市建设技术服务项目 | = | 海绵设施的有效建设和运营，源头控制雨水径流，削减初期雨水污染 |  | 定性指标 |
|  |  | 呈贡区海绵城市连片亮点区域建设实施方案编制服务项目 | = | 打造海绵城市连片亮点区域，控制片区雨水径流和净化初期雨水水质 |  | 定性指标 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 受惠群众满意度调查 | >= | 95% | % | 定量指标 |