昆明市呈贡区水务局2024年呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术服务项目

- 项目名称

呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术服务项目

- 立项依据

- 《2022年长江经济带警示片披露昆明市雨污分流及污水溢流污染问题市级细化整改工作方案》（昆建通〔2023〕94号）

- 2.《呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术方案》

3.《关于聘请技术单位作为呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术支撑的请示（领导批示件）》

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：昆明市呈贡区惠景园D7栋行政综合楼9-10楼

联系电话：0871-67459281

法人代表：王吉庆

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区水务局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市呈贡区滇池管理局、昆明市呈贡区滇池管理综合行政执法局牌子。负责呈贡区防汛抗旱、滇池保护、水资源管理、节约用水、滇中引水、十年禁渔、水库管养等工作。

- 项目基本概况

实施呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术服务项目，逐一摸排指导培训呈贡区60余座再生水利用设施运行管理、水质检测等情况，提高再生水利用设施运行管理水平和再生水利用率。

- 项目实施内容

逐一摸排指导培训呈贡区60余座再生水利用设施工艺技术、安全操作、运行维护、除味降噪、水质检测等情况，更换安装再生水利用设施五级监管责任公示牌，检测再生水利用设施出水水质达标情况，运行维护17座再生水利用设施在线监测设施，编制呈贡区再生水利用设施运行管理评价报告。

- 资金安排情况

呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术服务项目合同金额29万，2024年资金安排4.6万元。

- 项目实施计划

2024年1-6月逐一摸排指导培训呈贡区60余座再生水利用设施工艺技术、安全操作、运行维护、除味降噪、水质检测等情况，更换安装再生水利用设施五级监管责任公示牌；4-7月检测再生水利用设施出水水质达标情况，运行维护17座再生水利用设施在线监测设施；8月编制呈贡区再生水利用设施运行管理评价报告；9月开展呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术服务项目验收工作。

- 项目实施成效

实施呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术服务项目，加强再生水利用设施运行管技术指导和培训，保障再生水利用设施正常稳定运行，提高再生水利用设施业务技术管理水平和非常规水资源利用率，源头削减污水排放量，降低入湖污染物负荷，确实落实污水资源化利用和节水减排、节水减污工作。

- 项目绩效目标表

| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 呈贡区分散式再生水回用量 | >= | 3300000 | 立方米 | 定量指标 |
|  |  | 呈贡区分散式再生水利用设施运行正常数量 | >= | 6 | 座 | 定量指标 |
|  |  | 呈贡区分散式再生水利用设施回用水质复核数量 | >= | 6 | 座 | 定量指标 |
|  |  | 指导培训分散式再生水利用设施数量 | >= | 6 | 座 | 定量指标 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术服务项目验收合格率 | = | 100% | % | 定量指标 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 截止2024年8月，呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术服务项目完成比例 | = | 100% | % | 定量指标 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  |
|  | 经济效益指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术服务项目 | = | 强化再生水利用，替代优质水源，节约水资源。 |  | 定性指标 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术服务项目 | = | 通过技术指导培训和水质复核，提高再生水利用设施运行管理水平。 |  | 定性指标 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 呈贡区分散式再生水利用设施运行监管技术服务项目 | = | 强化再生水利用，源头削减污水排放量，降低入湖污染物负荷。 |  | 定性指标 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 受惠单位（企业）、小区满意度调查 | >= | 95% | % | 定量指标 |