2024年水利工程安全管理、监督专项经费项目

- 项目名称

1.云南省滇中引水建设项目（呈贡段）安全生产隐患排查及水务安全生产咨询服务

2.开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制技术咨询服务

3.2024年滇中引水建设项目（呈贡区段）安全生产监管检查

- 立项依据

- 《昆明市水务局滇中引水建设项目安全生产监管事项

- 请示的回复》

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

（一）云南省滇中引水建设项目（呈贡段）9、10、11号支洞建设项目安全生产隐患排查及水务安全生产咨询服务，合同期限2020年8月27日至2023年8月26日止，为期三年。目前技术服务单位已按约定完成安全生产检查并提交了检查成果报告，2020年8月-2022年7月咨询服务费已按时支付。根据合同约定：现应支付第三年咨询服务费9万元。

（二）为贯彻落实国家、省、市、区政府关于安全生产工作决策部署，加强安全安全风险辨识、评估、分级，管控及隐患排查、整改、消除的管理机制，从根本上消除事故隐患，有效防范重特大事故发生，现已经完成松茂水库、白龙潭水库、污水处理厂安全风险等级管控和隐患排查治理双重预防机制及安全生产试点县达标自评报告的创建工作，技术服务费共计12万元。按照合同约定，已支付技术服务费8万元，现应支付付剩余款项4万元。

（三）重新选取安全专业服务机构协助开展云南省滇中引水工程（呈贡区段）一期（9.10.11号支洞）、二期配套工程2024年安全生产监督检查及指导服务等工作，预算费用约6万元。

- 项目实施内容

（一）以政府购买服务方式，选取安全专业服务机构协助开展云南省滇中引水建设项目（呈贡段）一期（9、10、11号支洞）、二期配套工程进行安全生产状况专家诊断排查，掌握企业安全生产和安全管理现状，进一步掌握施工单位安全生产情况，找出问题和隐患清单，提出整改意见和建议，督促施工单位及时进行整改，促进施工单位落实安全生产主体责任，全面提升安全生产条件，确保辖区内总体安全生产形势稳定。

（二）科学评价建筑施工现场安全生产，提出预防生产安全事故的发生、保障施工人员的安全和健康、提高施工管理水平、实现安全检查工作的标准化合理化建议。

（三）辅助开展呈贡区水务局水务行业相关安全生产检查工作，包括但不限于服务、咨询、文件的起草。

- 资金安排情况

1.支付云南安益安全评价有限公司2022年8月-2023年8月云南省滇中引水建设项目（呈贡段9、10、11号支洞）安全生产隐患排查及水务安全生产咨询技术服务费9万元。来源为区级财政资金

2.支付云南弘安安全管理咨询有限公司完成松茂水库、白龙潭水库、污水处理厂安全风险等级管控和隐患排查治理双重预防机制建设技术服务费尾款4万元。来源为区级财政资金

3.云南省滇中引水工程昆明6标段（呈贡区辖区段）一期（9.10.11号支洞）、二期配套工程2024年安全生产监督检查及指导服务等工作6万元。来源为区级财政资金

- 项目实施计划

安全检查专业服务机构协助开展滇中引水建设项目（呈贡区段）一期、二期2024年安全生产监督检查工作，每季度检查1次，并出具安全生产检查报告，并对水务行业每年开展1次安全生产知识培训，开展安全生产专项检查1次。

- 项目实施成效

1.云南省滇中引水建设项目（呈贡区段）一期（9.10.11号支洞）、二期配套工程2024年进行安全生产状况专家诊断排查，科学评价建筑施工现场安全生产，掌握企业安全生产和安全管理现状，找出问题和隐患清单，提出整改意见和建议，督促施工单位及时进行整改，促进施工单位落实安全生产主体责任，全面提升安全生产条件，确保辖区内总体安全生产形势稳定。

2.有效提升水利项目安全隐患排查队伍的能力建设，对今后的安全生产工作提高质量。

- 项目绩效目标表

| 项目目标 | 总体目标(2024年-2026年) |  | 对水利设施安全监督管理、水利设施运行管理维护、在建工程安全管理、安全生产标准化等工作进行专项培训，并开展隐患排查工作。按照上级文件要求，每年开展安全生产活动。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2024年)目标 |  | 对水利设施安全监督管理、水利设施运行管理维护、在建工程安全管理、安全生产标准化等工作进行专项培训，并开展隐患排查工作。按照上级文件要求，每年开展安全生产活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 安全生产监督检查 | >= | 对全区6个街道办事处进行安全生产检查，对滇中引水建设项目检查 | % | 定量指标 | 是否达到指标值 | 对全区6个街道办事处进行安全生产检查，对滇中引水建设项目检查 | 关于云南省滇中引水建设项目（呈贡段）安全隐患排查及安全生产培训技术服务合同 |
|  |  | 安全培训 | >= | 开展安全培训3次 | 次 | 定量指标 | 是否达到指标值 | 开展安全培训3次 | 关于云南省滇中引水建设项目（呈贡段）安全隐患排查及安全生产培训技术服务合同 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 安全监督检查覆盖率 | = | 100% | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 开展安全监督检查 | 关于云南省滇中引水建设项目（呈贡段）安全隐患排查及安全生产培训技术服务合同 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 按照上开展安全监督检查级文件要求，按时开展安全生产活动 | = | 开展安全监督检查 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 开展安全监督检查 | 关于云南省滇中引水建设项目（呈贡段）安全隐患排查及安全生产培训技术服务合同 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 经济效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 保证水利工程建设安全生产形势稳定，水利工程建设和管理安全生产标准化程度提高 | = | 保证水利工程建设安全生产形势稳定，水利工程建设和管理安全生产 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 保证水利工程建设安全生产形势稳定，水利工程建设和管理安全生产标准化程度提高 | 关于云南省滇中引水建设项目（呈贡段）安全隐患排查及安全生产培训技术服务合同 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 控制较大以上安全生产事故的发生，杜绝重大以上安全生产事故 | = | 控制较大以上安全生产事故的发生，杜绝重大以上安全生产事故 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 控制较大以上安全生产事故的发生，杜绝重大以上安全生产事故 | 关于云南省滇中引水建设项目（呈贡段）安全隐患排查及安全生产培训技术服务合同 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 满意度调查 | = | 满意度90％以上 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 满意度90％以上 | 关于云南省滇中引水建设项目（呈贡段）安全隐患排查及安全生产培训技术服务合同 |
|  |  | 系统年度考核情况 | = | 良好以上 | % | 定性指标 | 是否达到指标值 | 良好以上 | 关于云南省滇中引水建设项目（呈贡段）安全隐患排查及安全生产培训技术服务合同 |