昆明市呈贡区人民政府吴家营街道街道

办事处2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

- 项目名称

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

- 立项依据

根据呈贡区委组织部、呈贡区财政局、呈贡区农业农村局、呈贡区乡村振兴局《关于2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目的批复》（呈组复〔2023〕25号）和《昆明市呈贡区2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目实施方案》。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区政府吴家营街道办事处

组织机构代码：015129499

地址：昆明市呈贡区景明南路与彩云南路交叉口仕林街1幢

联系电话：0871-67461210

法人代表：吴涛

经费来源：财政全额拨款

单位概况：根据(呈编﹝2008﹞39号)文件的通知，昆明市呈贡县人民政府吴家营街道办事处于2008年9月28日成立，行政区划面积为56.39平方公里，万溪冲、前卫营、段家营、刘家营、柏枝营、缪家营、郎家营、中庄8个社区居委会，2017年12月新成立毓和社区居委会，2018年1月新成立致远社区居委会、万青社区居委会，2022年12月新成立谊康社区居委会、云岭社区居委会。2019年机构改革内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心、项目建设综合服务中心等12个单位。

- 项目基本概况

项目位于云南省昆明市呈贡区吴家营街道万溪冲社区。项目一期主要开展吴家营街道万溪冲社区宝珠梨产业基地工程，项目二期主要开展吴家营街道万溪冲社区高效节水工程。

- 项目实施内容

项目一期计划用地面积170.34亩，生产设施用地155.84亩，建设内容和规模包括：宝珠梨特色农产品冷链物流中心、宝珠梨特色农产品分拣打包车间、宝珠梨特色农产品电商营销中心及水肥一体监测设施等。项目二期计划依托现状2000亩宝珠梨园开展高效节水灌溉工程。

六、资金安排情况

根据分期建设计划，本项目一期计划投资总额512.76万元，其中：申请中央财政衔接推进乡村振兴补助资金280.00万元、申请省级财政衔接推进乡村振兴补助资金140.00万元、项目单位自筹资金92.76万元。项目二期计划投资总额647.08万元，其中：申请省级民族团结进步扶持资金（街道）500.00万元、申请省级民族团结进步扶持资金（社区）30.00万元、项目单位自筹资金117.08万元。

七、项目实施计划

项目经呈贡区级初审、市级评审、省级复审通过。通过招标代理机构开展竞争性谈判，由第三方专业机构编制项目可行性研究报告，经市发改委报省发改委提级论证后进行立项，立项完成后进行公开招标，采用EPC模式进行工程施工。

八、项目实施成效

宝珠梨产业基地项目以直接经营的方式进行，能有效延长宝珠梨销售期3-5个月，按照年度投入资金的5%进行收益测算，建成投入使用后可增加村集体经济25万元，其中果园种植园宝珠梨销售收益约10万元，冷链物流中心租赁收益约9万元，电商营销中心建成后对外出租，产生租赁性收益约6万元，建成投入使用后可增加村集体经济25万元。此外，冷库及电商营销中心建成后可对外出租，产生租赁性收益。高效节水灌溉工程能够有效改善梨园周边水资源缺乏的问题，提高宝珠梨的产量与质量。

九、项目绩效目标表

| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 |  | 指标内容 |  | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 宝珠梨保护涉及的面积 | >= | 6118 | 亩 | 定量指标 |  | 是否符合指标设定，不符合扣分 |  | 宝珠梨保护涉及的面积为6118亩 | " 设定依据：部门的工作方案、工作管理办法； 数据来源：任务分解，计划目标。" |
|  | 质量指标 | 提高产品知名度 | >= | 10 | % | 定量指标 |  | 是否符合指标设定，不符合扣分 |  | 比上年影响力增长10% | " 设定依据：部门的工作方案、工作管理办法； 数据来源：任务分解，计划目标。" |
|  | 时效指标 | 2024年1月1日至2024年12月31日止 | = | 1 | 年 | 定量指标 |  | 是否符合指标设定，不符合扣分 |  | 项目实施时间2024年1月1日至2024年12月31日止 | " 设定依据：部门的工作方案、工作管理办法； 数据来源：任务分解，计划目标。" |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村产业振兴战略实施 | >= | 10 | % | 定量指标 |  | 是否符合指标设定，不符合扣分 |  | 比上年增幅10% | " 设定依据：部门的工作方案、工作管理办法； 数据来源：任务分解，计划目标。" |
|  | 可持续影响指标 | 保护地理标志产品宝珠梨 | = | 100 | % | 定量指标 |  | 是否符合指标设定，不符合扣分 |  | 100%保护地理标志产品宝珠梨 | " 设定依据：部门的工作方案、工作管理办法； 数据来源：任务分解，计划目标。" |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | = | 95 | % | 定性指标 |  | 是否符合指标设定，不符合扣分 |  | 群众满意度95%以上 | " 设定依据：部门的工作方案、工作管理办法； 数据来源：任务分解，计划目标。" |