昆明市呈贡区排水管理中心2024年

排水设施运行管理经费项目

- 项目名称

排水设施运行管理经费

- 立项依据

1、昆明市呈贡区水务局关于环湖东路斗南、乌龙隧道2座泵站急需运营管理经费的请示（呈水请〔2017〕57号）；

2、呈贡区人民政府关于2座泵站急需运行管理经费的批复（呈政复〔2017〕146号）；

3、昆明市呈贡区人民政府关于解决牛屎沟源头污水、下可乐村污水提升泵站和江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费的批复（呈政复〔2019〕131号）；

4、呈贡区财政局关于对《关于报请研究解决呈贡61号道路（老昆洛路-呈运大道断头路）建设项目一体化泵站所需运行管理经费的请示》的意见；

5、昆明市呈贡区人民政府关于给予解决梁王路、联大街隧道配套排水泵所需运行管理经费的批复（呈政复〔2021〕83号）；

6、管网清淤：《2022年—2024年昆明市呈贡区排水管网疏通清淤维护合同》、《建设监理合同》及《造价咨询合同》；

7、清淤、网格案件处置相关服务合同及结算审核表；昆明市呈贡区排水管理中心2021年度排水技术审查预算编制说明；关于印发《2020年昆明市呈贡区城市网格化管理案件处置督办工作方案（试行）》的通知。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区排水管理中心

组织机构代码：12530121432966538J

地址：昆明市呈贡区呈祥街515号惠景园D7幢

联系电话：67475449

法人代表：汪伟龙

经费来源：财政补助

单位概况：承担城市排水管理职责。负责呈贡辖区城市排水管网系统的运行维护和年度清淤工作，对职责范围的排水泵站进行监管，及时处置排水类的网格案件和12345市长热线件，做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。核定编制16人，实有在职在编16人。

- 项目基本概况

为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，加强城市排水许可的统筹管理。在呈贡辖区范围内，开展市政雨、污水管网年度清淤维护工作；对斗南隧道、乌龙隧道、火车南站、沐春湖隧道、牛屎沟源头、呈运大道隧道、梁王路隧道7座排水泵站监督管理；网格化管理案件12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件的雨、污管网雨水箅子更换、井圈井盖更换、管网清掏等，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。

- 项目实施内容

1、市政排水管网清淤；处理网格化管理和12345市长热线案件；

2、7座泵站运行管理及维保；

3、排水技术审查及批后监管。

- 资金安排情况

项目合计金额5000000元，其中：

1、市政排水管网清淤和网格化管理案件12345市长热线件工作经费1678860元；

2、7座泵站运行运营管理经费3076700元及设备维护保养费181440元；

3、排水技术审查经费63000元。

- 项目实施计划

排水设施运行管理全年常态化。管网清淤按《昆明市呈贡区排水管网疏通清淤维护合同》及《建设监理合同》、《造价咨询合同》执行；7座泵站运行管理人员经费按季度拨付、设备维保费按季度支付、电费按月支付、其他按实际产生支付；网格化管理案件12345市长热线件工作、排水技术审查按实际产生费用支付。

- 项目实施成效

市政排水管网年度内完成清淤，避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛保障群众生命财产安全，有效处理城市生活污水防止水污染，保护滇池，提升市容环境；办结网格化管理案件和12345市长热线件，提升群众满意度；七座泵站24小时值守，发挥防洪排涝的作用；排水技术审查按审批流程办结和批后监管，规范了排水秩序。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2023年-2025年) |  | 为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，计划对7座排水泵站进行24小时轮班值守管理，对全区重点路段配套市政排水管网进行清淤维护，投入使用1辆下水道清污车疏通排水管网，在时限要求内处置完毕约600件网格化管理案件和12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件应急类、部件毁损类等案件，并按照行政审批办理流程在5个工作日内对满足办理条件的商户核发排水许可证，对具备许可的部分商户开展抽查监管，有效收集城市生活污水进行处理，加强城市排水许可的统筹管理。2023年-2025年计划长期开展此项排水设施运行维护管理工作，保障排水设施运行安全可靠，确保全区排水顺畅。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2024年)目标 |  | 为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，计划对7座排水泵站进行24小时轮班值守管理，对全区重点路段配套市政排水管网进行清淤维护，在时限要求内处置完毕约600件网格化管理案件和12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件应急类、部件毁损类等案件，并按照行政审批办理流程在5个工作日内对满足办理条件的商户核发排水许可证，对具备许可的部分商户开展抽查监管，有效收集城市生活污水进行处理，加强城市排水许可的统筹管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 泵站数量 | >= | 7座 | 座 | 定量指标 | 实际管养泵站数量/计划管养泵站数量*100（总分上限为100分） | 目前接收管理的7座泵站包括：斗南泵站、乌龙泵站、沐春湖泵站、牛屎沟泵站、梁王路泵站、呈运大道泵站、火车南站泵站。 | 批复 |
|  |  | 网格化管理案件和12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件应急类、部件毁损类等案件处理 | >= | 600件 | 件 | 定量指标 | 本年度实际处置案件数/计划处置案件数*100（总分上限为100分） | 全年处置完毕的网格化管理案件和12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件应急类、部件毁损类等案件处理达600件 | 定案表 |
|  |  | 排水许可、批后监管办理数量 | >= | 20 | 件 | 定量指标 | 本年度实际办理件数/计划办理件数*100（总分上限为100分） | 按照现在审批流程要求，在报件资料完备情况下，办理完毕排水许可件和进行批后监管达20件 | 批复、服务合同 |
|  |  | 清淤市政排水管网长度 | >= | 100公里 | 公里 | 定量指标 | 本年度实际完成清淤长度/计划完成清淤长度*100（总分上限为100分） | 按照年初清淤计划，对全区市政雨污水管网开展清淤工作，清淤长度达100公里以上。 | 服务合同 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 网格案件及时处理到位，处理率达100% | = | 100% | % | 定性指标 | 实际达标率/计划达标率*100（总分上限为100分） | 网格案件及时处理到位，案件处置标准符合网格中心相关工作要求，处理率达100% | 批复、服务合同 |
|  |  | 泵站全年度正常运转率达100% | = | 100% | % | 定性指标 | 实际达标率/计划达标率*100（总分上限为100分） | 泵站全年度正常运转率达100% | 批复、服务合同 |
|  |  | 排水许可、批后监管办理率达100% | = | 100% | % | 定性指标 | 实际达标率/计划达标率*100（总分上限为100分） | 按照行政审批办理流程对满足办理条件的商户核发排水许可证，并对具备许可的部分商户开展抽查监管，年度排水许可、批后监管办理率达100% | 批复、服务合同 |
|  |  | 市政排水管网清淤验收合格率达100% | = | 100% | % | 定性指标 | 实际达标率/计划达标率*100（总分上限为100分） | 按照年初清淤计划，对全区市政雨污水管网开展清淤工作，清淤验收合格率达100%。 | 服务合同 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 网格案件及时处理到位 | <= | 48小时 | 小时 | 定性指标 | 100-超期案件数量*0.2 （总分上限100分） | 网格案件及时处理到位，每件案件处置时间控制在48小时内。 | 批复、服务合同 |
|  |  | 泵站正常运转，人员全天候值守 | <= | 24小时 | 小时 | 定性指标 | 100-值守人员缺勤次数*2（总分上限100分） | 人员24小时轮班值守，确保7座泵站全年正常运转， | 批复、服务合同 |
|  |  | 排水许可件按时限办理 | <= | 5个工作日 | 工作日 | 定性指标 | 100-超期办理件数量*2（总分上限100分） | 按照现在审批流程要求，在报件资料完备情况下，需于5个工作日内办理完毕排水许可件。 | 批复、服务合同 |
|  |  | 市政排水管网清淤完成时限 | = | 2024年12月31日 | 年-月-日 | 定性指标 | 100-超期天数*2（总分上限100分） | 按照年初清淤计划，对全区市政雨污水管网开展清淤工作，清淤工作完成时限在2024年12月31日前。 | 服务合同 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 管网清淤及数字城管举报案件办理服务费用 | <= | 控制在1678860元以内 | 元 | 定量指标 | 本年度最终支付工作经费/年初计划支付工作经费*100（总分上限100分） | 管网清淤及数字城管举报案件办理参照往年案件处置，控制在1678860元内。 | 服务合同 |
|  |  | 7座泵站运行管理经费 | <= | 控制在3258140元以内。 | 元 | 定量指标 | 本年度最终支付工作经费/年初计划支付工作经费*100（总分上限100分） | 为确保泵站正常运转，按照资金批复测算，泵站值守人员工资、电费、水费、办公费及泵站设备维护保养服务、维修维护费共需3258140元。（其中：泵站值守人员工资2213700元+电费600000元+水费5000元+办公费58000元+泵站设备维护保养服务维修维护费381440元=3258140元） | 批复 |
|  |  | 排水技术审查费用 | <= | 控制在63000元以内。 | 元 | 定量指标 | 本年度最终支付工作经费/年初计划支付工作经费*100（总分上限100分） | 按照昆件函〔2020〕514号文件精神，市级排水许可核发和迁改排水设施审核权限下发至区，经测算证书费、批后监管等费用为63000元。 | 关于做好城镇污水排入排水管网许可等工作的函 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 改善城市人居环境 | >= | 90% | % | 定性指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 管网清掏、泵站的正常运转、排水类案件的办理，确保了城市防汛安全，有效改善了人居环境，居民满意度达90%以上。 | 批复、服务合同 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 保护城市生态环境 | = | 0次 | 次 | 定量指标 | 100-本年度污水外溢次数*10（总分上限100分） | 管网清掏、泵站的24小时正常运转、排水类案件的办理、排水许可证核发和监管、排水设施迁改审核，杜绝污水外溢污染城市环境，本年度污水外溢次数控制在0次。 | 批复、服务合同 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 排水设施持续维护管养 | >= | 90% | % | 定性指标 | 实际完好率/计划完好率*100（总分上限100分） | 保障市政排水管网畅通，泵站持续运转，排水许可批后监管，改善城市环境，排水设施持续维护管养，完好率达90%以上。 | 批复、服务合同 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 周边居民满意度调查 | >= | 90% | % | 定量指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 周边居民满意度90%以上 | 满意度调查 |