附件4-4:

项目支出绩效评价报告

（广电出版（版权）电影经费）

一、基本情况

- （一）项目概况

- “广电出版（版权）电影经费”2023年支出165.32万元，一般公共预算项目，资金来源为区级财政全额拨款，属于延续项目。经费主要用于呈贡区应急广播体系建设项目建设及监理服务、技术测试、UPS电源采购等配套项目和发放呈贡区老放映员2022年生活补助。

（二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标。

- 一是完成呈贡区应急广播体系建设并通过省级验收，2023年，省政府将“村村寨寨广播响”工程（应急广播体系建设）列为云南省10件惠民实事之一及省主题教育民生项目清单，省政府工作报告明确2023年基本建成覆盖省市县乡村的应急广播体系。同时，区委将呈贡区应急广播体系建设列为呈贡区主题教育民生项目之一。

二是贯彻落实《云南省广播电视局、省人力资源和社会保障厅、省财政厅关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见的通知》（云广发〔2013〕144号）精神，认真做好乡镇（公社）老放映员身份、从事放映工作年限认证及生活补助发放工作，发放呈贡区老放映员生活补助。

- 2.项目绩效阶段性目标。

- 在2023年11月30日前完成应急广播省级验收，在2023年6月前完成发放老放映员生活补助。

- 二、项目单位绩效报告情况

本项目资金支出合计171.34万元，全额用于应急广播体系建设和发放老放映员生活补贴两项广播电视工作。

2023年11月21日，由云南省广播电视局、昆明市广播电视局组成的验收小组对呈贡区应急广播体系建设项目进行验收，区人民政府副区长龙晶晶、区委宣传部相关领导、相关负责人，中国移动通信集团呈贡分公司相关负责人参加验收，在经过验收组综合现场查看、查阅台账、听取汇报后，呈贡区应急广播体系顺利通过省级验收，区广播电视局获评2023年云南省广播电视系统先进集体。

经呈贡区各街道初审核实、区委宣传部审核后，发放呈贡区老放员13人生活补助3.02万元，呈贡区委宣传部积极与街道对接核实情况，与各老放映员沟通发放细节，按时发放补贴，近五年来未发生老放映员信访案件。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作，不断完善单位部门基础设施建设，提高单位部门业务保障水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.成本效益分析法。指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2.比较法。指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.最低成本法。

指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5.公众评判法。

指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

项目评价根据项目实际情况酌情选择评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

各项目负责人在立项时需设置明确的绩效目标，包括年度总体目标、各阶段绩效目标。项目绩效目标根据财政支持政策、政府工作重点、立项依据、项目用途等设定。绩效目标应包括：预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象或项目受益人满意程度的绩效指标。绩效目标需提请领导小组进行审核。绩效目标需明确、内容详实、层次分明，指标细化量化，定性描述具体。

- 组织实施

- 各项目负责人在项目实施阶段需密切关注项目具体推进情况，并积极收集各阶段数据汇总保存。项目支出进度需要达到要求进度：一季度不低于20%、二季度不低于60%、三季度不低于80%、10月31日不低于90%、11月30日达到100%。

- 分析评价

- 我部门成立支出绩效管理和评价工作领导小组，由黄婷旭焱常务副部长为组长，字秉翔、龙江副部长为副组长，各科科室长为小组成员，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为陈博， 工作人员为陈凌云、张甜。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会或例会中对项目进行审查和评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金严格按照预算安排全部到位。

2.项目资金使用情况分析。本项目资金支出合计165.32万元，在资金使用方面严格按照相关文件规定执行，做到专款专用，全额用于应急广播体系建设和发放老放映员生活补贴两项广播电视工作，其中主要用于应急广播体系建设尾款支付和购买监理、技术检测等配套服务。

3.项目资金管理情况分析。通过区委宣传部财务管理制度和采购制度，严格监督使用宣传活动经费。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。严格按照区委宣传部内控管理制度和相关资金管理办法执行，通过区委宣传部部务会通过后，按程序签订合同，按合同约定完成付款。

2.项目管理情况分析。严格按照宣传部例会和部务会的会议制度研究决定使用。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照预算控制项目成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。认真落实应急广播体系建设任务要求和发放老放映员工作要求，做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位，推动各项目标任务落到实处。

（2）项目完成质量。2023年，呈贡区在应急广播体系建设、老放映员补贴发放工作中均完成了各项指标任务，代表昆明市参与应急广播省级验收并通过，同时荣获2023年云南省广播电视系统先进集体。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。呈贡区应急广播体系建设于2023年9月开始建设，历时2个月完工。在全区布点建设呈贡区应急广播体系，建设11套乡镇 （街道） 前端，103套行政村（社区）前端，671套应急广播终端。按照国家应急广播标准规范要求和“分级负责、属地管理”的原则，大力推进应急广播体系建设。一是大呈贡全领域覆盖建设，呈贡区应急广播体系将经开区、度假区、高新区、阳宗海风景名胜区的5个乡镇（街道）纳入建设；二是应用场景多样化覆盖建设，我区因地制宜，在设计之初充分结合呈贡高校云集、春城花都、昆明南站、市级行政中心所在地等重要区位优势和功能定位，打造市级行政中心、斗南花卉市场、昆明南站、公园景区、驻呈医院、驻呈高校等十大应用场景；三是应急联动实践性覆盖建设。整合应急、气象、水利、自然资源、地震、森林消防等行业应急信息资源，探索应急广播系统与行业预警信息发布系统互联互通路径，共开通7个区级部门应急广播平台账号，并配置平台发布权限，实现应急广播横向部门协同共享，综合利用。经呈贡区各街道初审核实、区委宣传部审核后，发放呈贡区老放员13人生活补助3.02万元。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

呈贡区坚持把群众满意作为应急广播体系建设工作的标尺，推行“喇叭响，再给分”问卷调查机制，发放问卷上百份，群众满意率100％，以小投入办好大事情。制定《呈贡区应急广播“七个一”日常宣传工作方案》，自建成以来，日常播发村组通知、国卫复审倡议书、森林防火等日常广播1800余次，切实提升基层治理效能，拓宽基层宣传渠道，真正把应急广播“建管用融”做到群众心坎上。

呈贡区委宣传部积极与街道对接核实情况，与各老放映员沟通发放细节，按时发放补贴，近五年来未发生老放映员信访案件。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 （4分） |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 （25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理（10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4—7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3—6分 超标准开支扣2—5分 超预算扣2—5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施（10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确（1分） |  |
| 项目 管理 （25分） | 组织 实施（10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出（15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果（40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议

按照中央、省、市及区委、区政府安排部署，继续做好广播电视工作，以新闻宣传为龙头，以体制创新为动力，以广播电视公共服务工程为突破口，进一步推动全区广电事业高质量发展。结合工作开展实际，做好年度预算工作，按区财政相关要求公开评价结果。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

稳抓绩效目标重点，根据项目变动及时作出相应调整，贴合单位主体目标，推进项目有序进行。加强资金进度追踪，及时调整与反馈，让项目发挥最大效益。

八、其他需说明的问题。

无。

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部

2024年1月30日