附件4-4:

2023年呈贡区人民医院新建项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

呈贡区人民医院新建项目拟选址于呈贡区乌龙街道昆玉高速以西，驼峰街、91号路、80号路、宝珠街围合区域，该地块现行控规用地性质为A5医疗用地78.31亩、B1商业用地67.58亩，共145.89亩。项目拟计划分两期建设，按照《综合医院建设标准》（建标110-2021）规划床位1200床（一期700床、二期500床）；总建筑面积约27.3万㎡（一期总建筑面积14.8万㎡，其中，地上面积10.4万㎡、地下面积4.4万㎡；二期总建筑面积12.5万㎡，其中，地上面积8.8万㎡、地下面积3.7万㎡）；估算总投资约25.8亿元（一期14.23亿元；二期11.57亿元。不含医疗设备费）。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

按照《昆明市呈贡区人民政府关于同意开展呈贡区人民医院项目建设前期工作的批复》（呈政复〔2022〕117号）启动开展前期工作。2023年绩效目标设定为谋划启动开展项目前期立项、土地指标申报、相关咨询服务单位招标及报告编制等相关工作。

2.项目绩效阶段性目标。

按照年初设定绩效预算目标，积极推进此项工作，按照政府相关法律规定，完成相关业务招标。项目前期工作完成情况为：完成项目可研报告编制并申报取得批复立项，请示区政府同意明确项目代建单位，完成前期相关咨询服务单位公开抽取和公开招标，完成节能报告编制并申报取得审查意见，完成土地组件报批前期八项工作程序，编制完成项目申报专债《实施方案》初稿，正在编制环评、水保、二期用地控规修改方案，依法依规启动项目勘察设计和设计施工招标工作。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2024年2月1日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区中医院移交整合发展项目、中央财政转移支付医疗服务与保障能力提升项目，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2023年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2023年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位负责人和科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 本项目资金来源为财政拨款，2023年呈贡区人民医院新建项目经费拨付项目资金31.5146万元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况分析。

呈贡区人民医院新建项目经费严格落实资金管理制度，专款专用，项目资金的支付严格按照项目签订的项目前期各项咨询服务合同约定和工作推进实际情况进行支付。截止2023年12月31日，完成资金支付31.5146万元， 执行率100%。

- 3.项目资金管理情况分析

严格执行项目资金事前、事中、事后管理原则，编制项目预算，执支出管理制度、资金管理制度支用预算资金，全程监管，保证资金合理使用。资金管理严格按照财务制度及相关规定，专款专用。

- （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

制定《呈贡区人民医院新建项目建设总体方案》并报请区委区政府研究审议同意。报请区政府研究同意，印发《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<呈贡区人民医院新建项目建设工作实施方案>的通知》（呈政办笺〔2023〕18号）。按照总体工作部署和要求组织开展项目前期相关工作，严格执行“三重一大”决策程序，严格落实工程项目相关政策和法律法规，严格依法依规依程序推进项目前期相关工作。

2.项目管理情况分析。

(1)进行呈贡区人民医院建设申报区财政资金配置计划申报，准备相关资料依据文件；根据项目报批流程上报。

(2)执行《昆明市呈贡区人民政府关于同意开展呈贡区人民医院项目建设前期工作的批复》。

(3)根据项目预算批复文件组织实施，建立项目预算执行明细，进行项目绩效跟踪。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，到位31.5146万元，使用31.5146万元，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，严格按照项目资金预算执行，预算执行符合资金使用相关规定，取得较好的效果。

- （2）项目完成质量：

- 按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，按质按量完成了项目工作。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

2023年度项目前期工作有序推进。本着“厉行节约”的原则，严格控制项目成本。在项目可研报告编制阶段就实施全面对比、充分论证、多轮修改完善，广泛征求相关部门意见建议，保障项目起步就对成本实施严格控制。2023年度项目前期工作的推进严格依法依规依程序实施，严格按照行政审批部门要求申报办理项目立项、节能、土地等审批要件和手续，经不懈努力，已完成项目前期相关工作并取得相应成果。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

- 项目实施将进一步体现坚持公立医院公益性，保障人民身体健康，提升呈贡区疾病预防控制能力，完善呈贡区分级诊疗机制，优化就医秩序，为区医疗资源网网格化管理打下坚实基础。

- 提升医疗水平，加强疾病预防、治疗工作。满足人们对医疗服务的需求，提供及时有效的医疗保障。

- 医院建设将创造大量就业机会，吸纳医生护士行政人员等多个职业群体，为社会提供稳定的就业机会，促进经济发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为92分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

- (一)主要做法

- 1.区政府重视大力扶持，相关管理部门对绩效项目资金的管理，大力指导及监督，及领导高度重视；形成统一领导集中管理的思想。

- 2.按照绩效项目资金的使用管理原则，严格按项目立项要求进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

- 3.定期统计数据进行核实、总结，分析资金实际用途、管理制度，执行情况等。

- （二）存在问题

因财政实际情况，项目存在资金保障问题，项目用地征转报批指标相关工作流程于2023年10月已完成，但因缺乏资金保障而无法申报。在2023年度预算执行中严格落实资金管理和使用相关制度，确保财政资金产生效益，未出现专项资金管理、使用、拨付等方面的问题。

八、其他需说明的问题。

- 无。

附件：2023年呈贡区人民医院新建项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2024年2月19日

| 2023年呈贡区人民医院新建项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确（1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 7 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |