附件4-2:

呈贡区2023年农村公路养护工程支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

呈贡区现有在库农村公路167.316公里，其中，国道13公里，县道36.759公里，乡道104.92公里，村道12.637公里。实际管养里程77.27公里，其中，国道13公里，县道20.309公里，乡道40.675公里，村道3.286公里。呈贡区2023年农村公路养护项目，主要是对呈贡辖区农村公路（省管下放道路，县、乡、村公路）进行路面小修保养、绿化管养、道路水毁突发应急治理，共有12个项目，总资金455.270519万元，项目支出具有较强公益性。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

绩效目标设定：完成呈贡区2023年农村公路养护、小修保养等工作。

指标完成情况：已按时完成。

二、项目资金使用及管理情况

呈贡区2023年农村公路养护工程共12个项目，年初预算总资金455.270519万元（市级财政预算2个项目，共86万元；区级财政预算10个项目，共369.270519万元），2023年总支出455.270519万元，分别为：农村公路养护专项资金5万元，农村公路安全隐患整治及四好农村路建设专项资金54.49万元，清理拖欠农村公路养护（造价咨询费）专项资金1万元，清理拖欠农村公路养护（监理费）专项资金3.12万元，政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金32万元，成品油税费改革转移支付用于农村公路养护补助专项资金54万元，国道213线（驼峰路至学海路段）路灯安装专项资金123.4215万元，农村公路安全隐患整治工程缺口专项资金100万元，国道213雨花段改移后村道修复工程专项资金60万元，松花社区田间道路坑洼路面临时修复工程专项资金3.671319万元，桥梁检测专项资金14万元，清理拖欠呈贡区2022年农村公路安全隐患整治（设计费及监理费）专项资金4.5677万元。

三、项目组织实施情况

我局通过公开招标的方式选取了呈贡区农村公路（2020年10月--2023年10月）养护工程施工单位。根据《昆明市农村公路养护管理办法》《呈贡区2023年农村公路养护管理目标责任书》《呈贡区农村公路管理养护体制改革实施细则》及市级相关文件要求，我局积极开展2023年呈贡区农村公路日常养护、预防性养护、绿化管养等工作。一方面，扎实推进农村公路安全隐患整治工程，完成马料河桥隐患整治、缪阳线路基路面隐患整治及农村公路交通标志、标线隐患整治，消除农村公路安全隐患点50余个。另一方面，认真开展农村公路日常养护、预防性养护工作，修复路面破损5640.52平方米，清理水沟42660米，清除杂草147336平方米，粉刷街道树6502棵，补种木春菊125平方米，安装凸面镜4套等，同时，指导街道、社区做好乡道、村道的养护工作。三是持续推进呈贡区农村公路5座桥梁检测工作，完成经常性检查60座·次，桥梁技术状况评定均在三类以上，无四、五类危桥。

## 在日常工作中，我局采取定期与不定期相结合的检查方式，督促施工方做好日常养护工作；巡查发现问题时，我局及时下发整改通知单，要求施工单位严格按照施工工序进行整改，对完成整改的问题及时进行工程量核量及验收。

四、项目绩效情况

**经济性：**呈贡区2023年农村公路养护工程进一步改善了呈贡区农村公路交通环境，保障了辖区农村公路路面的整洁性及行车舒适性，更好地为区域经济和社会发展贡献了力量。**效率性：**已在时限内完成农村公路日常养护，保障呈贡区农村公路完好、安全与畅通。**可持续性性：**通过不断调整呈贡区2023年农村公路养护工程人员、资金配备，为2024年养护工作人员、资金配备提供依据参考。

五、存在的问题

无。

六、其他需要说明的问题

无。