附件4-2:

“四环十七射”及“美丽公路”管养工程（地方政府其他一般债务还本）支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

我局开展的“四环十七射”及“美丽公路”绿化管养工程主要为昆玉高速、南绕城高速呈贡段、南连接线呈贡段沿线绿化管养工作，约540亩。2023年主要开展了除草、修枝、松土、浇水、病虫害防治等工作，配有除草机10台，电锯5台，手锯5台，喷雾机15台等设备，投入人工约16400个工日，肥料约为16吨，现绿化美化效果较好。

1. 绩效目标设定及指标完成情况

绩效目标设定：完成年度“四环十七射”及“美丽公路”绿化管养工作。

指标完成情况：已按时完成。

二、项目资金使用及管理情况

“四环十七射”及“美丽公路”绿化管养工程（地方政府其他一般债务还本支出）资金395万元，全部为财政资金，2023年支出395万元。

我局严格按照《昆明市呈贡区交通运输局财务管理制度》执行该项目经费的管理和使用，项目资金使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

三、项目组织实施情况

“四环十七射”及“美丽公路”绿化管养工程始于2020年，通过公开招标确定昆明泽汇市政环境工程有限公司为管养单位，服务期限2021年6月6日-2024年6月5日，合同价1287.535641万元。我局采取以下措施督促绿化管养单位开展15个地块绿化进行浇水、施肥、除草、修剪、病虫害防治、防风防寒、更换枯死苗木等工作。一是制定领导责任制，要求专人管专事，专人负专责，制定绿化养护管理办法；二是建立自查为主监督指导为辅的工作机制，进行周检、月检相结合，常规检查与重点检查相交叉；三是增强从业人员规范管理意识，提高绿化养护管理业务素质；四是建立绿化管理台账，精确掌握现有服务区绿化情况;五是执行绩效专核机制，在费用支付上，严格审批手续，根据考核结果及合同约定进行拨付。

四、项目绩效情况

**经济性：**“四环十七射”及“美丽公路”绿化管养工程（地方政府其他一般债务还本支出）资金395万元，全部为财政资金，2023年总支出395万元。**效率性：**按质按量完成年度绿化管养工作。**有效性：**项目的持续实施，进一步提升了昆玉高速、南绕城高速呈贡段沿线绿化景观，积极营造出“车在路上行，人在画中游”的美丽交通出行氛围。**可持续性：**项目的持续实施，满足了市民日益增长的交通出行需求，为今后建设“美丽公路”提供了经验参考。

1. 存在的问题

无。

七、其他需要说明的问题

无。