附件4-2:

呈贡区市政道路建设项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

呈贡区市政道路建设项目共5个包括：公交专用道建设、瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）建设、市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造、昆明国际花卉交易中心拍卖市场道路建设用地处置、国道213线（驼峰路至学海路段）路灯安装。其中公交专用道建设于2020年12月1日开工，2021年1月9日竣工验收；瑞香街工程建设（瑞香街西端-古滇路）为新建项目，项目全长100.538m，红线宽度40m，道路定位为城市主干道，设计速度40km/h；市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造起于万峰街，止于昆明市委党校正门口，道路全长228.852m；昆明国际花卉交易中心拍卖市场道路建设用地处置该道路位于昆明国际花卉交易中心周边市政道路；国道213线（驼峰路至学海路段）路灯安装长约2.3公里，宽8米，在该条市政道路单侧增设路灯照明设施。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

绩效目标设定：完成5个市政道路建设项目资金拨付工作

指标完成情况：已完成。

1. 项目资金使用及管理情况

2023年呈贡区交运局年度预算支出呈贡区市政道路建设项目专项资金共计167.377359万元，均为区级财政预算。其中公交专用道建设专项资金19.859459万元；瑞香街二期专项资金3.2824万元；市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造专项资金16.5344万元；昆明国际花卉交易中心拍卖市场道路建设用地处置专项资金4.26万元；国道213线（驼峰路至学海路段）路灯安装专项资金123.4215万元。

我局严格按照《昆明市呈贡区交通运输局财务管理制度》执行该项目经费的管理和使用，项目资金使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

三、项目组织实施情况

公交专用道建设于2020年12月1日开工，2021年1月9日竣工验收；瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）建设于2020年10月24日正式开工建设，于2021年9月29日建成通车；市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造2022年7月7日开工建设，2023年1月17日完工；昆明国际花卉交易中心拍卖市场道路建设用地处置该道路位于昆明国际花卉交易中心周边市政道路；国道213线（驼峰路至学海路段）路灯安装于2023年11月25日开工建设，2024年2月5日完工。

四、项目绩效情况

市政工程建设作为城市建设的重要组成部分，为城市的经济发展提供了良好的基础设施并增加了土地价值和经济活力。市政工程为城市的发展提供了稳定的基础设施支撑，通过对市政基础设施进行科学、合理的规划，为其提供安全、快捷、层次分明的交通服务系统，加快片区路网的形成，促进片区发展，加强片区与周边区域的交通联系。

五、存在的问题

无

六、其他需要说明的问题

无