建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费预算71.52万元，实际拨款为69.84万元，其中：45.39 万元为建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费；21.45万元为建设工程消防管理专项经费；3万元为呈贡区建筑工地国家卫生城市复审迎检达标工作经费。

- 项目绩效目标。

- 1.项目绩效总目标。

- 按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内建设工程质量和安全生产进行监督及管理，加大对违法违规行为的查处力度，完善安全生产监督管理体系。全年监管频次达4.5次/项目，完成目标监管任务。提高建筑工程质量、安全、文明施工管理水平，杜绝工程一般质量、安全生产事故的发生，遏制重大事故发生。通过政府统筹有序，部门监管有效，监理管控有力，各方信息互通，监管协同互动的措施，控制建设工程安全生产事故小于等于0，建设工程质量满意度达90%以上。

- 2.项目绩效阶段性目标。

- 对辖区内82个（116个标段）工程开展房建工程、市政基础设施工程质量、安全、文明施工及消防安全检查。进一步加强施工现场的监督检查频次，每季度监管频次达1-1.2次/项目，每个工地每年检查频次大于等于4.5次。督促企业依法履行各项职能职责职责，预防和减少违章作业现象，消除安全隐患，遏制较大质量、安全事故的发生。

- 项目单位绩效报告情况。

- 建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费共收到区财政年初预算安排资金71.52万元，实际支出69.84万元。建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费主要用于2023年工程质量安全生产措施查验、工程质量监督注册、竣工验收、竣工验收备案、施工现场工程质量、安全生产、消防工程质量、文明施工等监督工作有序开展，以及开展危险性较大分部分项工程管控工作，不定期进行汛期专项检查、设备、临时用电、深基坑、高支模等专项检查，开展日常巡查。建设工程消防管理专项经费主要用于辅助开展建设工程消防审验人员工资；呈贡区国家卫生城市复审迎检达标工作经费主要用于建筑工地施工围挡卫生城市宣传标语的更换及病媒孳生防治药品的购买。通过各项工作的积极开展，杜绝一般安全生产事故和较大以上安全生产事故，确保了工程质量安全生产、保障了人民群众的生命财产安全。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，反映单位年度绩效目标设定、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

- 绩效评价工作过程。

1.前期准备：我们于2024年1月15日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2024年2月1日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：1月15日至1月31日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。2月20日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于2月22日前上报2023年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析。2.项目资金使用情况分析。3.项目资金管理情况分析。

2023年财政年初预算数为71.52万元，实际拨款数为支出数69.84万元。2023年财政年初预算数与支出数存在差异，主要是因为我单位2023年度建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费中政府购买服务事项支出较少。

年度执行中调整情况：年中调整预算数3万元，主要原因是增加了建筑工地破损、老旧、脱落的围挡进行更换、修缮事项以及建筑工地国家卫生城市复审迎检达标工作事项。

（二）项目实施情况分析。1.项目组织情况分析。2.项目管理情况分析。

组织辖区内82个（116个标段）项目开展房建工程、市政基础设施工程质量、安全、文明施工及消防安全检查。在建设工程质量日常监管工作中，严格落实《云南省工程质量安全手册实施细则》制度，严格执行《建设工程质量检测管理办法》（住建部57号令），下发工程质量行为抽查记7份，整改不符合项0项；工程质量监督巡查、抽查记录102份，整改不符合项112项，督促责任单位限时整改，监理、建设单位复查合格后方可进行下步施工；工程质量整改意见书4份，整改不符合项20条，已整改20项，回复率100%；桩基子分部验收监督记录4份；基础分部验收监督记录12份；主体分部验收监督记录15份；建筑节能分部验收监督记录13份；工程预验收质量监督检查记录12份；工程竣工验收条件审查记录表13份；工程竣工验收监督记录13份。对施工现场混凝土结构存在蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等质量缺陷的情况，要求主体责任单位采取具有针对性措施进行整改。在建设工程安全生产监管工作中，下发了特殊时期专项工作方案及各节假日、大会期间建筑施工领域安全生产、文明施工、扬尘防治相关通知40余份。认真开展重要节日期间检查、汛期安全检查、三年安全专项整治行动、房屋市政工程安全专项治理行动、百日攻坚行动等专项检查，采取购买技术服务、联合检查、专项检查、日常抽查等方式对建筑工地深基坑、脚手架、临时用电、大型机械设备、高处作业、食品安全、消防安全、疫情防控、文明施工等进行重点检查。2023年共联合市住建局、市质安总站、区安委办、区应急局、区城管局、属地街道等部门检查50余次。对日常监管中发现安全隐患的项目发出发安全隐患整改记录262份,查出安全隐患1372条，隐患已按照要求进行整改。2023年共对8个项目，24家安全生产责任履行不到位、文明施工等相关工作落实不到位的企业主要负责人进行告诫约谈。开展危大工程第三方技术购买服务工作，截止10月底，共组织政府购买第三方服务专家对30个项目进行了危大工程安全生产工作复查及台账资料检查，共检测塔吊16台，电梯20台，爬架2栋，共计48台，对存在安全隐患的及时下发限期整改通知书，并督促项目及时整改。同时开展专家论证程序监督19个，通过6个，修改后通过13个；深基坑设计方案政策性审查8个。通过专业技术力量以及专业检测的协助监管，有效提高危大工程管控水平，为全区的安全生产奠定了坚实的基础。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

20223年收入支出平衡，各项工资及费用支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

项目成本（预算）节约情况。

各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2.项目的效率性分析。（1）项目的实施进度。（2）项目完成质量。

2023年度我单位项目支出绩效结合我单位年度主要工作目标任务及实际工作的开展情况，按质按量及时完成各项工作。

3.项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过对工程质量安全生产进行管理、监督，减少工程质量通病，杜绝工程质量、安全事故，提升管理对象的技术管理水平，促进行业发展。项目效益显著，与绩效总体目标吻合度高，为全区经济建设和社会发展提供保障。我单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，整体支出情况较好。在区财政局的大力支持下，完成了呈贡区建设工程领域质量、安全生产、文明施工监管工作。

- 综合评价情况及评价结论：无。

- 绩效评价结果应用建议：无。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议：无。

- 其他需说明的问题：无。