2023年全省自建房安全专项整治省级补助专项资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 为了全面排查整治自建房安全隐患，及时消除各类重大安全风险隐患，坚决遇制重特大事故发生，根据《昆明市自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于自建房安全专项整治省级补助资金分配加快推进自建房安全鉴定工作的通知》精神，昆明市自建房安全专项整治省级补助下达呈贡区资金189.72万元，专项用于初判存在特别重大安全隐患（红牌）和重大安全隐患（黄牌）的城乡特定类型经营性自建房安全鉴定工作及前期所需排查、评估工作。

- （二）项目绩效目标

- 1、项目绩效总目标。对初判存在特别重大安全隐患和重大安全隐患的城乡特定类型经营性自建房安全鉴定工作，对红牌、黄牌未经鉴定已拆除的，递补蓝牌经营性自建房鉴定工作以及前期所需排查、评估工作。

- 2、项目绩效阶段性目标。对初判存在特别重大安全隐患和重大安全隐患的经营性自建房，我局通过公开招标确定第三方技术服务单位开展房屋安全隐患排查及房屋安全鉴定工作，完成自建房专项整治排查及房屋安全鉴定工作，完成建筑面积10.113775万平方米的房屋安全鉴定，提交264份房屋安全鉴定报告。

二、项目单位绩效报告情况

- 根据《昆明市自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于自建房安全专项整治省级补助资金分配加快推进自建房安全鉴定工作的通知》精神，昆明市自建房安全专项整治省级补助下达呈贡区资金189.72万元，对初判存在特别重大安全隐患和重大安全隐患的经营性自建房，我局通过公开招标确定第三方技术服务单位开展房屋安全隐患排查及房屋安全鉴定工作，完成自建房专项整治排查及房屋安全鉴定，完成建筑面积10.113775万平方米的房屋安全鉴定工作，提交264份房屋安全鉴定报告，2023年共计拨付资金145.825457万元。

三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

- 为了全面排查整治自建房安全隐患，严格按照省市自建房安全专项整治及补助资金要求，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

- 评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

- 绩效评价工作过程

- 1.前期准备：我们于2024年1月15日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

- 2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2024年2月1日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

- 3.分析评价：1月15日至1月31日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。2月20日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于2月22日前上报2023年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1、项目资金到位情况分析。项目资金为财政安排资金，资金及时到位，我局通过公开招标确定第三方技术服务单位开展房屋安全隐患排查及房屋安全鉴定工作，最终出具排查结果及房屋安全鉴定报告。

- 2、项目资金使用情况分析。按照自建房房屋安全鉴定及排查实际完成工作量进行拨付，共计拨付第三方技术服务单位资金145.825457万元。

- 3、项目资金管理情况分析。资金支付严格按照资金管理规定及合同条款执行，资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

- （二）项目实施情况分析

- 1、项目组织情况分析。2023年，我局按照《昆明市自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于自建房安全专项整治省级补助资金分配加快推进自建房安全鉴定工作的通知》要求，组织第三方技术服务单位开展呈贡区自建房安全鉴定及安全隐患排查工作，完成建筑面积10.113775万平方米的房屋安全鉴定工作，提交264份房屋安全鉴定报告，2023年共计拨付资金145.825457万元。。

- 2、项目管理情况分析。成立呈贡区自建房安全隐患排查整治领导小组，按照省、市、区自建房安全隐患排查整治部署要求开展房屋安全鉴定工作，最终以实际房屋安全鉴定工作量进行资金拨付。

- （三）项目绩效情况分析

- 1、项目经济性分析。按照省、市、区自建房安全隐患排查整治部署要求开展房屋安全鉴定工作，及时消除各类重大安全风险隐患，坚决遇制重特大事故发生。

- 2、项目的效率性分析。根据《昆明市自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于自建房安全专项整治省级补助资金分配加快推进自建房安全鉴定工作的通知》，及时开展自建房安全鉴定工作，按照实际完成工作量进行资金拨付。

- 3、项目的效益性分析。通过对初判存在特别重大安全隐患和重大安全隐患的经营性自建房开展安全鉴定工作，对不存在结构安全隐患，整治销号验收，对存在重大安全隐患（黄牌）自建房采取修缮加固、拆除重建、停止经营、停止使用、人员撤离、封控警示等方式整治，以确保及时消除重大安全隐患。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分94分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

- 六、绩效评价结果应用建议：无。

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议：无。

八、其他需说明的问题：无。