项目支出绩效评价报告

（牛屎沟第三沟入滇水环境综合整治项目经费）

一、基本情况

（一）项目概况。

牛屎沟、第三沟入滇水环境综合整治项目：项目的建设，有利于改善农村的人居环境，保护治理滇池生态环境。通过实施工程措施和配套的管理措施，可以取得显著的生态效益：一是牛屎沟、第三沟的清洁程度明显提高；二是明显减少生产生活垃圾对水体污 染，更好的保护“母亲湖”—滇池；三是村庄绿化率显著提高。

总用地面积44000平方米。建设内容主要包括水生态治理工程、农田整治和景观提升工程。其中:水生态治理工程:项目区域内牛屎沟、第三沟支沟的沟渠水环境治理,现状水系长度约460米。农田整治和景观提升工程:项目范围内农田整治约3500平方米和景观提升约900平方米。

- 项目估算总投资为999.97万元。资金来源为区级财政投资。2023年已到位市补助资金500万元，已按工程进度支付项目资金480.53万元，剩余经费结转2024年使用。

- 项目绩效目标。

- 1.项目绩效总目标。做好项目建设过程的监管，按建设进度支付建设费用。

- 2.项目绩效阶段性目标。按照项目建设合同要规定，按建设进度支付建设费用。

- 项目单位绩效报告情况

根据呈贡区财政局《呈贡区财政局关于对2023年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，乌龙街道领导高度重视，积极组织相关部门实施绩效评价工作，及时形成绩效评价报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。进一步强化预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。客观、实事求是。

（三）绩效评价工作过程。根据呈贡区财政局《呈贡区财政局关于对2023年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，乌龙街道办事处认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2023年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实；

2.查阅资料。查阅2023年度预算安排、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析：市级补助资金500万元全部到位。

- 2.项目资金使用情况分析：市级补助资金500万元经费已全部到位，工程建设费已按建设进度支付给施工建设单位。

- 3.项目资金管理情况分析：街道对施工建设经费使用进行指导、监督，街道经费使用完全按照审批流程。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析。项目资金由区级财政牵头，乌龙街道配合，由街道涉农事务综合服务中心主抓。

- 2.项目管理情况分析。推进滇池流域水环境综合治理，有效控制滇池污染，绿化、美化环湖生态环境，抓好滇池流域农业面源污染防治工作。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况。严格项目成本控制和成本节约。

- （2）项目成本（预算）节约情况。实际资金运用情况与预算使用资金出入不大。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度。市级补助资金已全部到位，已按工程施工进度进行支付。

- （2）项目完成质量。已按照规定期限内完成工作任务。

五、综合评价情况及评价结论

该项目完成情况较好，绩效评分为100分。

- 绩效评价结果应用建议

- 资金使用接受上级部门的监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

按照施工合同规定及相关标准，按施工进度进行支付。

八、其他需说明的问题

无。