昆明呈贡区建设工程质量安全监督站

2020年建设工程消防验收专项经费项目

- 项目名称

- 建设工程消防验收专项经费

- 立项依据

- 依据住房和城乡建设部应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审査验收职责的通知》(建科函〔2019〕52号)、云南省住房和城乡建设厅云南省消防救援总队《关于做好建设工程消防设计审査验收职责报移交承接工作的通知》(云建人〔2019〕128号)、云南省住房和城乡建设厅云南省人民防空办公室《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件多审合一改革的通知》(云建设〔2019〕76号)和昆明市住房和城乡建设局《关于我市建设工程消防设计审查验收过渡期有关事项的通知》(昆建通〔2019〕322号)等文件，辖区内建设工程消防验收工作自2019年4月起移交给区住建局，为顺利开展本项工作，特申请此项目经费。

- 三、项目实施单位

单位名称：昆明呈贡区建设工程质量安全监督站

组织机构代码：12530121G82822601K

地址：呈贡区兴呈路4800号

联系电话：0871-67479217

法人代表：张正涛

经费来源：财政拨款34.5万

- 代为概况：区建设工程质量安全监督站为财政拨款事业单位，副科级，人员编制20名，实有在职人员18名，主要负责建设工程质量、安全监督管理工作。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的质量监督注册、工程竣工验收备案、负责工程质量投诉和工程质量事故的处理。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的建筑工程安全生产措施备案，工程安全生产监督、工程安全生产投诉和工程安全事故的处理。

- 四、项目基本概况

呈贡新区建设工程消防验收规模、数量日益增大，预计2020年消防验收项目30个，面积约为249万平方米，除新建项目外，还有大量的二次装修项目需要进行备案。目前我局承接建设工程消防验收、备案人员数量和技术力量远不能满足庞大的验收工作量，需采用劳动派遣方式招聘具有消防工程专业人员充实消防验收工作队伍，并采购消防验收时所需的仪器、工具和配备办公车辆。

- 五、项目实施内容

- 本项目由消防验收工作小组在各项目单位申请下有序地组织建设工程的消防验收：

- 1、做好验收前施工检查，为确保消防验收工作得以顺畅进行，平均每个项目验收报件前建设单位需向我科室申请施工检查，现场查看具备验收条件以后，方可进入验收报件程序；

- 2、完成验收前竣工资料审核，通过看图设备着重熟悉消防工程竣工图纸，把控项目设计情况，为现场验收奠定坚实基础；

- 3、组织现场验收，对有自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、火灾应急疏散系统的建筑工程通过消防检测工具依次进行技术测试，测试合格后发放验收合格意见书。

- 六、资金安排情况

财政拨款34.5万,其中包含：办公费6.4万；车辆租赁费6.5万；聘请专业技术人员工资含绩效21.6万。

七、项目实施计划

根据2020年呈贡区计划建设项目竣工时间情况，预计上半年完成消防验收项目约为7个，验收面积约为65万平方米，下半年完成消防验收项目约为23个，验收面积约为184万平方米。预计全年备案的二次装修项目约为22个。

根据2019消防验收项目平均每个项目验收前约进行1~2次施工检查，预计上半年完成验收前施工检查36次（含备案项目竣工情况检查）。

根据验收工作量，计划通过劳务派遣有限公司向社会招聘3名消防技术人员，在2020年第一季度完成。购买相关办公用品和消防检测工具，在2020第三季度实施完成。

- 八、项目实施成效

逐步建立起专业的消防验收、备案工作组，将对消防验收各个环节的工作进行严格把关。同时通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量、对建筑物防（灭）火设施现场抽样查看、对消防设施的功能进行抽样测试和联调联试。通过规范各建设工程项目主体责任，强化消防意识，从而增加建设工程消防工作的规范性，为人民群众生命财产安全建立起一道坚实的防线。

- 九、项目绩效目标表