万溪核心区基础设施建设2018年

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

昆明市呈贡区信息产业园区“一园三片”的万溪核心区，北至梁王路与黄马高速公路连接线，东至黄马高速公路，南至园区规划范围线，西至博云路、龙潭街。本项目为昆明呈贡信息产业园区万溪核心区一期建设项目中水处理工程。工程近期服务范围为昆明呈贡信息产业园区万溪核心区规划一期建成区，近期服务面积约 270ha，工程远期服务范围为昆明呈贡信息产业园区万溪核心区规划一期、二期建成区，远期服务面积共计约 600ha。项目位于呈贡万溪冲村以南（规划万青路以南）的开发区域。本项目的实施可完善昆明呈贡信息产业园区万溪核心区排水系统，提高该区域的污水收集率；减轻水体的污染负荷，改善水环境质量，使周边水体水质得到逐步改善；逐步改造万溪冲村的排水系统，提高雨季污水浓度，减少雨季进入污水处理厂的雨水量，提高污水处理厂的处理效率；污水及中水处理厂尾水排放标准按一级 A 标准及中水回用标准综合确定，出水回用于城市杂用水及工业企业冷却系统用水。

本工程主要内容为昆明呈贡信息产业园区万溪核心区一期建设项目污水及中水处理厂及配套污水、中水管网的建设。工程主要内容如下：

1．污水管网 :建设 DN300—DN800 污水管网 15.853km（其中 DN300 污水支管为万溪冲村入户管，长 5.0km）。

2．污水及中水处理厂 :在项目服务区新建污水及中水处理厂一座。

规模：近期规模 3000m3/d，远期规模 6000m3/d。

厂址：万青路与宝珠梨大道交叉口西南方向。

污水及中水处理厂处理工艺：ICEAS 二级处理+机械絮凝+斜管沉淀+滤布滤池过滤+二氧化氯消毒。

3．中水管网 :建设 dn110~dn400 中水管网 19.952km。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

万溪核心区路、水、电的建设将为完善核心区的基础设施建设，为园区发展信心产业创造优良环境，加快地域经济发展、推动呈贡新城的快速发展带来积极作用。

2.项目绩效阶段性目标

2018年度做好万溪核心区基础设施建设工作。

二、项目单位绩效报告情况

该项目实施单位为昆明市智慧城市建设投资有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以马怀谦同志为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，同时聘请了第三方中介机构帮克会计师事务所，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

- 2.组织实施

采用核查法核查2018年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制制度情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

- 3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 我单位已及时足额拨付了该项目资金1000万元至昆明市智慧城市建设投资有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

- 昆明市智慧城市建设投资有限公司专款专用于万溪核心区基础设施建设，对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。截至2018年12月31日，该笔资金全部用于支付云南东锦建筑工程有限公司工程施工款项2585.43万元(其中包括呈贡信息产业园区管理委员会拨付的园区基础设施建设项目发展资金1000万元），用于昆明呈贡信息产业园区万溪核心区污水及中水处理工程项目（一期）建设工作。

- （二）项目实施情况分析

1、项目实施分两个步骤进行，即：前期工作及实施阶段。

⑴前期工作：地形勘测、地质勘测、可行性研究。

⑵实施阶段：项目设计、工程招投标、施工准备及施工建设。

2、项目实施进度：

项目实施进度表（一期工程）

| 内 容 | 实施时间 |
| --- | --- |
| 可研报告编写、评审 | 2016年7月～2016年8月 |
| 地形地质勘测 | 2016年8月 |
| 项目设计(初步设计及施工图) | 2016年9月～2016年12月 |
| 工程招投标 | 2017年1月～2017年2月 |
| 工程建设 | 2017年3月～2017年9月 |
| 工程调试、试运行 | 2017年10月～2017年12月 |
| 污水厂正式投入运营 | 2018年5月 |

3.该项目现已基本完工，由云南龙生源自来水有限公司进行运营工作。

- （三）项目绩效情况分析

项目通过污水管网的健全和污水处理厂的建设，将使万溪核心区规划区的污水不再污染项目服务区水体，最大限度地削减项目服务区水体的污染负荷。本项目的实施，将使项目服务区生活污水全部收集处理后排放，大大减少了对项目服务区水体的污染，使流域生态与旅游环境得到改善，环境效益明显；本项目作为市政基础设施的一个重要组成部分，在其发挥效益后，通过改善项目服务区环境，提高项目服务区环境质量，避免或减少污水排放对捞渔河与周围水体造成的经济损失 (包括有利于改善投资与旅游环境，提高工农业产品的质量，减轻自来水净化处理的负担)尚无法作出全部的定量计算，但定性的讲，其经济效益是巨大的。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附表2。

附表2：

| 万溪核心区基础设施建项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） | 4 | 该项目设立了项目绩效目标；且做到了目标明确、细化、量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） | 4 | 该项目符合法律法规的规定，按照区委区政府的要求进行 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） | 4 | 该项目取得了立项批复，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） | 3 | 项目实施单位制定了相关资金管理办法 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） | 3 | 到位率实现100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） | 2 | 资金按时到位，不影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） | 7 | 项目支出依据合规，未发生虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；未超预算 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） | 3 | 项目实施单位资金管理、费用支出制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） | 1 | 项目实施单位机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） | 3 | 项目按计划正常开展 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全，且严格执行制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） | 5 | 总投资34665.19万元，万溪核心供水项目投资851.56万元 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） | 4 | 实现园区三通一平，解决园区水电、路的需求 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） | 3 | 2018年底 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） | 3 | 万溪核心供水项目投资851.56万 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） | 8 | 促进园区经济发展 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） | 8 | 完善园区及周边基础设施建设 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） | 8 | 绿色环保，无污染 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） | 8 | 实现园区可持续发展 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） | 6 | # 让入驻园区的企业及周边居民满意，满意度达到93% |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  | 98 |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议

- 结合2018年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

- 对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

项目资金管理根据相关文件、合同的内容，制订了完善、规范的资金管理办法，并根据付款条件及时拨付了资金，有效的支撑了信息园区基础设施建设。今后在后续的工作中也将继续保持积极认真的工作态度，保障项目高质量按期完成。建议相关部门加大对园区的扶持力度，出台更多的相关优惠扶持政策，进一步吸引社会资本，争取国家和省市相关政策资金，为园区基础设施建设提供更多坚实的资金保障。建议财政资金能够更多的支持信息园区的建设，促进昆明信息产业的高速发展。

后续工作中，将根据相关文件批复及项目合同的约定，继续按照规定的时间节点继续实施。

八、其他需说明的问题

无。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2019年3月25日