华为机柜租赁费用2018年

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目概况

为促进云南省信息化和信息产业发展，主动融入和服务国家“一带一路”发展战备，昆明市正致力创建区域性国际中心城市，全面落实“云上云”行动计划，以信息化和信息产业发展助推云南建成中国面向南亚、东南亚的辐射中心。信息产业作为昆明市“十三五”期间重点发展的新兴产业，将构建“双核、两区、多点”的产业布局，把呈贡信息产业园打造为全省软件和信息技术服务业高地和大数据中心。

根据2017年10月17日昆明市人民政府与华为软件技术有限公司签订的《昆明市人民政府与华为软件技术有限公司战略合作协议》文件要求，“华为（昆明）软件开发云创新中心”项目落地于昆明呈贡信息产业园区。该项目的建成将支持全市软件企业、高校和个人开发者使用华为软件开发云及相关配套服务，以信息化和信息产业助推云南发展，打造辐射南亚东南亚国际信息服务中心。

2018年3月云南云上云大数据产业发展有限公司与华为软件技术有限公司签订的《云南云上云大数据产业发展有限公司华为软件技术有限公司服务协议》内容，由云南云上云大数据产业发展有限公司在昆明市内为华为公司免费提供云数据中心机房。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

该项目的总体目标是为华为昆明项目提供办公场地、展厅和中心机房等，实现拎包入住，政府五年内为华为给予租金补贴支持，总投资资金1000万元。

- 2.项目绩效阶段性目标

- 2018年完成首期机房租赁验收工作，保证正常运营使用。

- 项目单位绩效报告情况

该项目实施单位为云南云上云大数据产业发展有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以马怀谦同志为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，同时聘请了第三方中介机构帮克会计师事务所，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

- 2.组织实施

采用核查法核查2018年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制制度情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

- 3.分析评价

- 对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 我单位已及时足额拨付了该项目资金60万元至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

- 云南云上云大数据产业发展有限公司专款专用于华为机柜租赁费支付，对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。

- （二）项目实施情况分析

- 该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目年初预算为200万元，经项目公司与华为公司协商之后，租赁费降到了60万元，项目公司也制定和严格执行了相关项目管理制度和专项资金管理制度。

- 项目绩效情况分析

- 2018年度，项目公司已向华为公司提供首期租赁所需30个机柜，租赁费用也从200万元降到了60万元，下降率70%。

- 华为（昆明）软件开发云创新中心云数据中心机房租赁项目绿色环保，持续为昆明市中小企业提供全方位的服务并同时促进云南省信息化和信息产业发展，致力于实现全省软件和信息技术服务业高地和大数据中心。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附表11。

- 附表11：

| 华为机柜租赁费用项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） | 4 | 该项目设立了项目绩效目标；且做到了目标明确、细化、量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） | 4 | 昆明市人民政府与华为软件技术有限公司于2017年10月17日签署《昆明市人民政府-华为软件技术有限公司战略合作协议》 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） | 4 | 该项目符合申报条件，批复程序符合相关管理办法 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） | 5 | 项目实施单位制定了相关资金管理办法，分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） | 3 | 到位率实现100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） | 2 | 2018年底 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） | 7 | 项目实施单位已支付了华为机柜租赁费60万元，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） | 3 | 项目实施单位资金管理、费用支出制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） | 1 | 项目实施单位机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） | 3 | 2018年完成了首期机房租赁验收工作 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） | 5 | 扶持本地企业不少于56家，合作开展实训的高校不少于3家 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） | 4 | 策划品牌活动不少于4次，举办培训活动，参与企业人员不少于500人次 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） | 3 | 规定时间内完成相关投入 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） | 3 | 60万元 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） | 8 | 带动呈贡区经济增长，促进税收增长 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） | 8 | 增加就业率 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） | 8 | 华为（昆明）软件开发云创新中心云数据中心机房租赁项目绿色环保 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） | 8 | 持续为昆明市中小企业提供全方位的服务并同时促进云南省信息化和信息产业发展，致力于实现全省软件和信息技术服务业高地和大数据中心 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） | 8 | 使培训对象满意度达到95% |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

- 绩效评价结果应用建议

- 结合2018年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

- 对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

1.加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标

定期对预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，对项目明细资金无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目进行修改完善，没有达到要求的，不予安排资金；对评价结果优的且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度；评价结果为差的，及时提出整改意见，暂缓已安排资金的拨款或支付，必要时提出暂停该项目实施的建议。

2.完善项目绩效管理责任

明确项目绩效管理责任主体，在实施项目绩效目标时对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果不理想的，明确项目绩效管理责任，针对项目管理出现的特殊情况给予相应的情况说明，且针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈。

八、其他需说明的问题

无。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2019年3月25日