昆明市呈贡区交通运输局2025年兴呈路（驼峰街至交警五大队）路灯安装项目

- 项目名称

兴呈路（驼峰街至交警五大队）路灯安装

- 立项依据

区委或区政府专题会会议纪要

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区交通运输局

组织机构代码：115301210151296166

地址：昆明市呈贡区惠景园D7栋7楼

联系电话：0871-67470819

法人代表：韩志明

经费来源：财政拨款

单位概况：

- 本单位是昆明市呈贡区财政全额拨款单位。

- 项目基本概况

- 国道213线（驼峰街-学海路段）是呈贡老城区连接雨花片区的主要交通干道，道路性质为公路，道路长2.3公里，宽8-9米，双向两车道。安装10米灯杆70根、LED路灯150w半截光型灯具70套、箱式变压器1台、路灯照明监控柜2台。

- 项目实施内容

- 国道213线（驼峰街-学海路段）是呈贡老城区连接雨花片区的主要交通干道，道路性质为公路，道路长2.3公里，宽8-9米，双向两车道。安装10米灯杆70根、LED路灯150w半截光型灯具70套、箱式变压器1台、路灯照明监控柜2台。

- 资金安排情况

财政拨款340,000.00元

- 项目实施计划

工程于2023年10月24日正式开工建设，于2023年12月31日正式完工。

- 项目实施成效

利于周边出行方便。

| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 实施兴呈路（驼峰街至交警五大队段）安装路灯工程，长1.2公里，需安装路灯约41盏。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 建安费合同价为96.81万元，已支付90.84603万元，2025年需支付5.96397万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 工程总量 | = | 41 | 盏 | 定量指标 | 未完成 | 反映新建、改造、修缮工程量完成情况。 | 新建、改造、修缮工程量完成情况。 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 竣工验收合格率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 未完成 | 反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。 | 项目验收情况。 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 计划完工率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 未完成 | 反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。 | 工程按计划完工情况。 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 综合使用率 | >= | 9995 | % | 定量指标 | 未完成 | 反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100% | 设施建成后的利用、使用的情况。 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 受益人群满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 未完成 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100% | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 |

- 项目绩效目标表