2025年水利工程安全管理、监督经费

- 项目名称

2025年滇中引水建设项目（呈贡区段）安全生产监管检查及技术指导服务

2016-2017年呈贡区老旧管网改造工程、昆明火车新南站周边配套给水工程竣工决算审计

- 立项依据

- 《昆明市水务局滇中引水建设项目安全生产监管事项请示的回复》

- 昆明市呈贡区人民政府办公室《2016-2017 年呈贡区旧城供水管网改造项目遗留问题专题会议纪要》

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

重新选取安全专业服务机构协助开展云南省滇中引水工程（呈贡区段）一期（9.10.11号支洞）、二期配套工程2025年安全生产监督检查及技术指导服务等工作，预算费用约6万元。

对2016-2017年呈贡区老旧管网改造工程、昆明火车新南站周边配套给水工程进行竣工决算审计。

- 项目实施内容

（一）以政府购买服务方式，选取安全专业服务机构协助开展云南省滇中引水建设项目（呈贡段）一期（9、10、11号支洞）、二期配套工程进行安全生产状况专家诊断排查，掌握企业安全生产和安全管理现状，进一步掌握施工单位安全生产情况，找出问题和隐患清单，提出整改意见和建议，督促施工单位及时进行整改，促进施工单位落实安全生产主体责任，全面提升安全生产条件，确保辖区内总体安全生产形势稳定。

（二）科学评价建筑施工现场安全生产，提出预防生产安全事故的发生、保障施工人员的安全和健康、提高施工管理水平、实现安全检查工作的标准化合理化建议。

（三）辅助指导呈贡区水务局开展水务领域在建水利工程及水利运行设施安全生产检查工作，包括但不限于服务、咨询、文件的起草。

- 资金安排情况

云南省滇中引水工程昆明6标段（呈贡区辖区段）一期（9.10.11号支洞）、二期配套工程2025年安全生产监督检查及技术指导服务培训等工作60000元。来源为区级财政资金。

2025年预算120000元用于2016-2017年呈贡区老旧管网改造工程、昆明火车新南站周边配套给水工程进行竣工决算审计费。

- 项目实施计划

安全检查专业服务机构协助开展滇中引水建设项目（呈贡区段）一期、二期2025年安全生产监督检查工作，每季度检查1次，并出具安全生产检查报告，并对水务行业每年开展1次安全生产知识培训，开展安全生产专项检查1次。

2025年完成2016-2017年呈贡区老旧管网改造工程、昆明火车新南站周边配套给水工程竣工决算审计，并出具审计报告。

- 项目实施成效

1.云南省滇中引水建设项目（呈贡区段）一期（9.10.11号支洞）、二期配套工程2025年进行安全生产状况专家诊断排查，科学评价建筑施工现场安全生产，掌握企业安全生产和安全管理现状，找出问题和隐患清单，提出整改意见和建议，督促施工单位及时进行整改，促进施工单位落实安全生产主体责任，全面提升安全生产条件，确保辖区内总体安全生产形势稳定。

2.协助呈贡区水务局开展水务领域在建水利工程及水利运行设施安全生产检查工作，年度对水务从业人员开展安全生产知识专题培训。

3.有效提升水利项目安全隐患排查队伍的能力建设，对今后的安全生产工作提高质量。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 按照《市水务局关于呈贡区水务局滇中引水建设项目安全生产监管事项请示的回复》，每年定期对云南省滇中引水建设项目安全生产隐患排查等工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 2025年滇中引水建设项目（呈贡区段）安全检查及专项检查等费用约60000元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 安全生产监督检查 | = | 对滇中引水检查 | 次 | 定量指标 | 安全生产监督检查 | 对滇中引水建设项目（呈贡区段）一期、二期开展安全生产监督检查 | 市水务局关于呈贡区水务局滇中引水建设项目安全生产监管事项请示的回复 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 安全培训 | = | 100% | 次 | 定量指标 | 安全培训 | 开展安全培训 | 提高安全管理水平及安全生产考核 |
|  |  | 安全监督检查覆盖率 | = | 100% | % | 定量指标 | 安全监督检查覆盖率 | 开展安全监督检查 | 安全生产考核 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 完成监管水利工程建设项目安全隐患排查 | >= | 完成安全隐患排查 | 次 | 定量指标 | 是否完成 | 安全隐患排查 | 安全生产考核 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 经济效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 促进安全生产目标责任的完成 | = | 完成目的目标任务 | 是/否 | 定量指标 | 按标准执行 | 促进安全生产目标责任的完成 | 安全生产考核 |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 控制安全生产指标 | < | 安全生产事故死亡人数控制 | 人 | 定量指标 | 控制安全生产指标 | 控制安全生产指标 | 安全生产考核 |
|  |  | 控制较大以上安全生产事故的发生，杜绝重大以上安全生产事故 | < | 重大以上安全事故0起 | 起 | 定量指标 | 控制较大以上安全生产事故的发生，杜绝重大以上安全生产事故 | 控制较大以上安全生产事故的发生，杜绝重大以上安全生产事故 | 安全生产考核 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 服务基层工作满意度调查 | = | 满意度90%以上 | % | 定量指标 | 服务基层工作满意度调查 | 满意度90%以上 | 安全生产考核 |
|  |  | 参加培训人员满意度 | = | 满意度90%以上 | % | 定量指标 | 参加培训人员满意度 | 满意度90%以上 | 安全生产考核 |