2025年呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）项目资金

- 项目名称

- 呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）项目资金

- 立项依据

昆明市呈贡区发展和改革局《关于呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2024〕18号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

- 按照市海绵办打造海绵城市示范区要求，计划在呈贡海绵城市建设示范区（联大街、昆玉高速、洛龙河合围19平方公里区域）内实施呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）项目。

- 五、项目实施内容

项目主要分三部分，一是充分利用示范区中央公园、春城公园调蓄市政雨水，解决中央公园、春城公园旱塘水体无来水等水资源问题，提高示范亮点区域城市防洪排涝能力；二是采取提升吴家营至中央公园卧龙潭沟渠雨水水质，清理卧龙潭淤泥，中央公园（彩云南路-和谐街段）新增逐级跌水调蓄塘，修建泵站，将卧龙潭和沐春湖雨季收集的雨水提升至中央公园（春融东路至景明北路段）解决中央公园、春城公园雨水汇流区域初期雨水面源污染及卧龙潭水质恶化问题；三是对洛龙河（春融东路-景明北路段）综合整治，河道清淤，排口疏通，生态河岸拓宽满足20年一遇标准，建设亲水性平台和透水步道，恢复河道红线区域堤岸植被，项目总投资约为49310000元。

- 六、资金安排情况

2025年预算28500000元，主要用于支付各参建单位进度款。

- 七、项目实施计划

项目已于2025年2月10日开工建设，计划竣工时间2025年8月9日。

- 项目实施成效

本项目建设利用雨水滞蓄设施、河道治理、消除淹积水隐患等措施，使洛龙片区雨水滞蓄空间增加，洛龙河防洪能力提升，也提升了路面雨水收集能力和恢复排水管网过水能力。能够改善居民生活环境，促进社会可持续发展。

本建设项目本质上属民生工程，其影响对于当地居民来说是支持的、期盼的，对当地水环境来说是有益的，对洛龙片区排水体系完善及品质提升来说是必要的。

- 九、项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 项目竣工验收，完成审计工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 项目完工 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 河道整治长度 | >= | 1.197 | km | 定量指标 | 按标准执行 | 河道整治长度不低于1.197KM | 可行性研究报告 |
|  |  | 总清淤量 | >= | 9762.5 | 立方米 | 定量指标 | 按标准执行 | 总清淤量9762.5立方米 | 可行性研究报告 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按标准执行 | 合格率100% | 可行性研究报告 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 工期 | <= | 6 | 个月 | 定量指标 | 按标准执行 | 工期6个月 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 提高防洪标准，周边免受洪灾 | = | 基本达到 | 年 | 定性指标 | 按标准执行 | 基本达到提高防洪标准，周边免受洪灾 | 可行性研究报告 |
|  | 生态效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 水清、河畅、岸绿、景美 | = | 基本达到 | 年 | 定性指标 | 按标准执行 | 基本达到水清、河畅、岸绿、景美 | 可行性研究报告 |
|  | 可持续影响 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 初期雨水收集治理率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 按标准执行 | 初期雨水收集治理率80% | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 按标准执行 | 服务对象满意度90%以上 | 可行性研究报告 |