2025年呈贡区洛龙河和洛龙湖节点堤防、景观改造及综合整治工程项目资金

- 项目名称

呈贡区洛龙河和洛龙湖节点堤防、景观改造及综合整治工程

- 立项依据

《关于呈贡区洛龙河和洛龙湖节点堤防、景观改造及综合整治工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2022〕79号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

洛龙湖（河）发挥着调洪、供水、景观等社会、经济、生态效益。在洛龙湖（河）节点区域已产生淤积，一定程度上影响了正常功能发挥。区水务局拟实施洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程，以正常发挥洛龙湖（河）调洪功能，有效改善区域水环境和提升入滇水质，推进实施美丽河湖建设，增添城市魅力。

综合以上分析，从提升水质、整治水环境、安全调洪等方面综合考虑， 洛龙湖（河）清淤疏浚十分必要和迫切。

- 项目实施内容

工程涉及洛龙湖及洛龙河节点疏浚、清淤、景观改造及局部河道挡墙修复。工程共涉及河道长2.38km。

- 资金安排情况

2025年预算349462.68元，用于支付参建单位进度款。

- 项目实施计划

项目于2023年2月14日开工建设，2023年8月23日通过初步验收，2024年11月13日完成竣工验收，进入为期一年的管养期。

- 项目实施成效

1.一方面确保正常发挥洛龙湖（河）调洪、供水功能；另一方面洛龙湖是洛龙公园的生机，洛龙公园是呈贡新区的活力体现。

2.有效改善区域水环境和提升入滇水质，推进实施美丽河湖建设。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 项目已完工，完成项目竣工验收工作及后续支付工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 完成项目竣工验收工作及后续支付工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 河道清淤长度 | = | 2.38 | 公里 | 定量指标 | 按合同执行 | 河道清淤长度2.38km | 可研批复 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 项目竣工验收合同率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按标准执行 | 项目竣工验收合同率100% | 可研批复 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 项目施工进度 | = | 2023年8月完工 | 年 | 定量指标 | 按标准执行 | 2023年8月完工 | 可研批复 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 经济成本指标 | = | 不超概算 | 年 | 定量指标 | 按标准执行 | 不超概算 | 可研批复 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 经济效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 中央资金合规使用 | = | 是 | 年 | 定性指标 | 按标准执行 | 中央资金合规使用 | 可研批复 |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 提高防洪标准 | = | 是 | 年 | 定性指标 | 按标准执行 | 提高防洪标准 | 可研批复 |
|  | 生态效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 水清、河畅、岸绿、景美 | = | 满足 | 年 | 定性指标 | 按标准执行 | 满足水清、河畅、岸绿、景美 | 可研批复 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 受惠服务对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 按标准执行 | 受惠服务对象满意度达到90%以上 | 可研批复 |