2025年呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目资金

- 项目名称

呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目

- 立项依据

《关于呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目

可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2022〕46号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

根据《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发2022年10件惠民实事的通知》（呈政办发〔2022〕13 号）、《关于对呈贡区2022年度重点工作任务进行立项督查的通知》（呈政督通〔2022〕3号）文件，呈贡区水务局牵头负责实施呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目。

- 项目实施内容

项目建设内容主要包括水生态治理工程、生态建设工程、建筑工程三部分组成。1、水生态治理工程：项目区域内泛春湖、沐春湖水环境治理、水域面积约11.12公顷。2、生态建设工程：项目范围内生态环境提升面积约56670.3平方米。建筑工程：包括配套建筑物面积600平方米、山顶生态木屋5个及两栋沿街市政建筑外立面美化。

- 资金安排情况

2025年预算200000元，用于支付参建单位进度款。

- 项目实施计划

项目于2022年11月25日开工，2024年9月16日完成初步验收，次开区预计2025年3月下旬开展建设，项目2025年12月全面完工。

- 项目实施成效

1.一方面确保正常发挥七步场小塘子调洪、供水功能；另一方面提升七步场小塘子区域公园的生机，是呈贡新区的活力体现。

2.有效改善区域水环境和提升入滇水质，推进实施美丽湖泊建设。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 项目竣工验收及审计工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 项目次开区完工 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 人工湿地面积 | = | 2900 | 平方米 | 定量指标 | 按合同执行 | 人工湿地面积2900平方米 | 可研批复 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 工程质量 | = | 合格 | 年 | 定性指标 | 按合同执行 | 工程质量合格 | 可研批复 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 项目建设工期 | = | 2025年完工 | 年 | 定量指标 | 按合同执行 | 在2025年前完工 | 可研批复 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 经济成本指标 | <= | 工程费用9199.81 | 万元 | 定量指标 | 按合同执行 | 工程费用不超概算 | 可研批复 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 经济效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 | = | 是 | 年 | 定性指标 | 按合同执行 | 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 | 可研批复 |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 巩固区域产业发展优势 | = | 巩固区域产业发展优势 | 年 | 定性指标 | 按合同执行 | 巩固区域产业发展优势 | 可研批复 |
|  | 生态效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 改善人居环境，保护治理滇池生态环境 | = | 水质提升 | 年 | 定量指标 | 按合同执行 | 水质由劣五类提升至三类 | 可研批复 |
|  | 可持续影响 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 区域生态环境及社会环境 | = | 可持续发展 | 年 | 定性指标 | 按合同执行 | 区域生态环境及社会环境可持续发展 | 可研批复 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 按合同执行 | 人民群众满意度大于等于90% | 可研批复 |