2025年斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程项目资金

- 项目名称

斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程

- 立项依据

《关于斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2020〕27号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

根据《昆明市呈贡区人民政府办公室关于落实呈贡区滇池保护治理“三年攻坚”行动2019年主要目标任务的通知》（呈政办笺〔2019〕82号）、《昆明斗南花卉小镇评选2019年云南省示范特色小镇存在问题整改工作实施方案》和昆明市呈贡区发展和改革局文件《关于同意呈贡区村庄污水截污治理工程（斗南片区、松花社区和原呈贡钢厂片区）开展前期工作的函》（呈发改函〔2020〕3号）、昆明市呈贡区发展和改革局文件《关于关于斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2020〕27号）等相关要求由我局开展实施斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程。

- 项目实施内容

完成呈贡斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区，共计3个社区村庄生活污水收集与处理。服务人口约4.65万人，服务面积约98.39平方公顷。新建DN600的HDPE污水管道850m，DN500的HDPE污水管道6375m，DN400的HDPE污水管道1000m，DN300的HDPE污水管道3370m，DN200的HDPE污水管道3990m，以及DN150的UPVC接户管43120m。新建0.5×0.6m的钢筋砼排水沟205m；新建1.0×0.8m的钢筋砼排水沟550m。

- 资金安排情况

2025年预算1000000.00元，主要用于支付参建单位进度款。

- 项目实施计划

项目于2021年4月20日开工建设，2021年11月30日已通过初步验收。2023年11月2日已通过竣工验收。

- 项目实施成效

1.完善污水管网，解决斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区等区域污水散排乱排现象，提高管网覆盖率，提高污水收集率，提高运行负荷率， 提高污水处理率。通过项目的建设，2025年以后每年可分别削减 BOD、COD、NH3-N、TP、TN约280174kg、368650kg、36865kg、5161kg、36865kg；2035年以后每年可分别削减 BOD、COD、NH3-N、TP、TN 约 382119kg、502788kg、50279kg、7039kg、50279kg。

2.通过污水管网系统的建设与改造，解决村庄管道错接、堵塞等问题，提高居民居住环境质量。

3.对村庄污水截污，减轻对滇池及周边水体的污染，达到节能减排的要求。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 完成项目后续资金支付工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 完成项目后续资金支付工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 新建污水管网 | = | 60 | km | 定量指标 | 按标准执行 | 新建污水管网约60km | 可研报告 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按标准执行 | 工程合格率100% | 质检报告 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 安全事故 | = | 0 | 件 | 定量指标 | 按标准执行 | 工程不发生安全事故 | 不发生安全事故 |
|  | 生态效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 生态效益 | = | 完善城市排水体系，改善人居环境 | 年 | 定性指标 | 按标准执行 | 完善城市排水体系，改善人居环境 | 可研报告 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 按标准执行 | 服务对象满意度90%以上 | 满意度调查 |