昆明市呈贡区水务局2025年呈贡区公共排水管网地理信息普查经费

- 项目名称

呈贡区公共排水管网地理信息普查经费。

- 立项依据

《昆明市主城区排水管网排查工作方案》、《呈贡区公共排水管网地理信息普查项目合同》。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈贡区呈祥街515号惠景园

联系电话：0871-67471034

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：昆明市呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

根据昆明市住房和城乡建设局关于印发《昆明市住房和城乡建设局开展排水管网排查暨雨污分流工作方案》的通知（昆建通〔2021〕131号）文件要求，和区政府2021年4月7日的批复《昆明市呈贡区人民政府关于开展呈贡区公共排水管网地理信息普查的批复》（呈政复〔2021〕44号），同意开展呈贡区公共排水管网地理信息普查工作。

经普查，全区现状市政道路共计136条，配套排水管网共计882.04公里，其中污水管网400.12公里，雨水管网481.91公里，上述普查数据已全部移交至昆明市排水公司，汇入全市管网“一张图”GIS系统。全区118个庭院小区配套排水管网共计654.07公里，其中雨水管网357.93公里，污水管网296.14公里。于2024年7月11日通过专家评审完成竣工验收工作。

- 项目实施内容

- 完成呈贡辖区范围内约800公里的公共排水管网，以及部分已建成居民小区、公共建筑和企事业单位内部排水管网普查。

- 资金安排情况

- 2025年安排预算200000元用于支付呈贡区公共排水管网地理信息普查经费，来源为区级财政资金。

- 项目实施计划

- 按合同支付呈贡区公共排水管网地理信息普查工作尾款。

- 项目实施成效

- 排水管网普查和排查，为开展雨污混接错接、管网破损修复打下基础，保障排水管网正常运行，杜绝污水外溢污染城市环境，改善城市环境，提升居民满足感和幸福感。

- 项目绩效目标表

| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 完成呈贡辖区范围内约800公里的公共排水管网，以及已建成居民小区、公共建筑和企事业单位内部排水管网进行普查。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 完成呈贡辖区范围内约800公里的公共排水管网，以及已建成居民小区、公共建筑和企事业单位内部排水管网进行普查 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 普查的公共管网长度 | = | 800、600 | 公里 | 001 | 实际完成的普查管网长度/计划完成的普查管网长度*100 | 市政道路800千米、庭院小区600千米 | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 公共管网普查成果能满足昆明排水公司既有的排水管网基础数据地理信息系统（GIS）要求程度 | = | 100 | % | 001 | 100-（实际完成时限-计划完成时限）*2 （总分上限100分） | 确保2024年12月31日前完成全区市政管网排查工作，并提交成果资料，并完成工程款支付。 | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 生态效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 保护城市生态环境 | = | 0 | 次 | 001 | 100-本年度污水外溢次数*10（总分上限100分） | 排水管网普查和排查，为开展雨污混接错接、管网破损修复打下基础，杜绝污水外溢污染城市环境，外溢次数控制在0次。 | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |
|  | 可持续影响 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 持续改善城市人居环境 | = | 90 | % | 001 | 实际完成数据更新量/市排水公司要求更新量*100（总分上限100分） | 持续推进排水管网普查和排查工作保障排水管网正常运行，改善城市环境，提升居民满足感和幸福感，居民满意度达90%。 | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 周边居民满意度调查 | >= | 90 | % | 001 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 满意度90%以上。 | 《昆明市主城区排水管网排查工作方案》 |