昆明市呈贡区水务局2025年防汛抗旱专项资金

- 项目名称

防汛抗旱专项资金

- 立项依据

昆明市呈贡区财政局关于批复2025年部门预算的通知（〔2025〕2号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈贡区乌龙街道惠景园D7栋9楼、10楼

联系电话：0871-67434414

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。……

- 项目基本概况

呈贡区防汛抗旱专项资金主要用于保障呈贡区范围内防汛抗旱工作有序开展，支出方面包括但不限于防汛抗旱物资储备、防汛抗旱应急队伍建设、山洪灾害防治测报预警系统运维、防汛抗旱抢险车辆及设备运维、水旱灾害应急处置应对等方面，通过采取必要的措施，最大限度保障人民群众生命财产安全和社会经济平稳向好运转。

- 项目实施内容

1.采购、储备2025年度防汛物资,主要物资有防洪袋，水衣、水靴，对讲机通讯费，防汛抢险工具、修理工具等；

2.对防汛队伍建设进行劳动技能、安全生产知识培训，开展抢险应急演练，后勤保障；

3.机房服务器数据专线1条（移动100M)，省市防办视频会议专线1条（移动30M），城市水淹点数据专线9条（移动10M），自动监测站点28个，4个无线数据流量卡，短信网关1个的数据使用和呈贡区山洪灾害监测预警系统软件升级工作。

4.保障现有防汛抗旱抢险车辆正常运转，按规定购买车辆保险，对车辆进行必要的维修保养等。

5.完成呈贡区2025年防汛抗旱相关应急抢险处置工作等。

- 资金安排情况

按照《昆明市呈贡区财政局关于批复2025年部门预算的通知（〔2025〕2号）》文件，呈贡区2025年防汛抗旱专项资金由区级财政足额保障1300000元。

- 项目实施计划

1.在汛期前完成防汛抗旱物资的采购；

2.汛期前完成对抗旱、防汛服务队的劳动技能、安全生产知识培训；

3.做好防汛抗旱车辆维护保养工作，保证车辆能正常使用；

4.保证山洪灾害防治测报预警系统软件正常运行，正常运行率不小于90%；

5.完成呈贡区2025年防汛抗旱相关应急抢险处置工作等。

- 项目实施成效

做好防汛抗旱相关工作，保障人民群众生命财产安全和社会经济平稳向好运转。

- 项目绩效目标表（见下页）