2024年中央水利发展（农村饮水工程维修养护）

资金项目

- 项目名称

2024年中央水利发展（农村饮水工程维修养护）资金

- 立项依据

- 《昆明市财政局 昆明市水务局关于提前下达2025年水利发展资金预算的通知》（昆财农〔2024〕169号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈贡区呈祥街515号惠景园D7栋9-10楼

联系电话：0871-67478333  67494375

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科、滇池河道管理科。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

农村饮水工程维修养护：5处；覆盖服务人口1万人。

- 项目实施内容

主要为呈贡区5个点位的农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换等维修养护。

- 资金安排情况

昆财农〔2024〕169号文件下达呈贡区2025年中央水利发展（农村饮水工程维修养护）资金270000元。已到位

- 项目实施计划

2025年4月，收集资料制定技术方案；5月中旬前完成施工单位竞争性（谈判）采购，并签订维修养护服务合同；6月中旬完成第一期维修任务，8月中旬完成第二期维修任务；10月中旬完成第三期维修任务。11月底完成验收工作和资金支付。

- 项目实施成效

- 项目维修养护后，保障呈贡区2025年度农村饮水工程正常运行，覆盖服务人口1万人，使农村饮水安全工程的运行能力和供水保障能力得到很大的提高。加快完善农村饮水工程良性运行机制，做到建管并重，确保工程正常运行，保障人民群众喝上放心水。同时高效使用、节约使用水资源。

- 项目绩效目标表

| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 农村饮水工程正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 2025年度农村饮水工程正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 工程数量 | = | 5 | 个 | 001 | 按标准执行 | 工程数量5个 | 昆财农〔2024〕169号 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 投资完成比例 | >= | 80 | % | 001 | 按标准执行 | 投资完成比例大于等于80% | 昆财农〔2024〕169号 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | = | 10000 | 人 | 001 | 按标准执行 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口1万人。 | 昆财农〔2024〕169号 |
|  | 可持续影响 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 可持续影响 | >= | 3 | 年 | 002 | 按标准执行 | 可持续影响大于等于3年 | 昆财农〔2024〕169号 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 001 | 按标准执行 | 受益群众满意度大于等于90% | 满意度调查 |