2025年落实最严格水资源管理和农村饮水工程维修养护及水质提升专项经费项目

- 项目名称

落实最严格水资源管理和农村饮水工程维修养护及水质提升专项经费

- 立项依据

宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，饮用水水源监管工作。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈贡区呈祥街515号惠景园D7栋9-10楼

联系电话：0871-67478333  67494375

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科、滇池河道管理科。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

- 宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，做好饮用水水源监管工作，做好农村供水工程维修养护。

- 项目实施内容

1.开展落实2025年最严格水源资源管理制度相关工作。2.完成农村饮水工程储水设施清洗、消毒工作及部分维修养护，保障用水稳定和安全，做好农村供水工程维修养护。

- 资金安排情况

区级财政安排2025年度落实最严格水资源管理和农村饮水工程维修养护及水质提升专项资金50000元。

- 项目实施计划

在枯水期、丰水期前对农村饮水工程水池水塔进行2次清洗消毒，做好农村供水工程维修养护，做好在线计量设施安装维护。

- 项目实施成效

保障农村居民饮水安全、维护社会稳定。

- 项目绩效目标表

| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 贯彻落实最严格水资源管理工作，完成年度水资源考核工作；稳步提升农村饮水工程供水保障能力和供水水质，实现工程持续良性运行。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 1.开展落实2024年最严格水源资源管理制度相关工作。2.完成农村饮水工程储水设施清洗、消毒工作及部分维修养护，保障用水稳定和安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 取水户监管 | = | 36 | 户 | 001 | 是否达到指标 | 开展36户取水户日常取水监管 | 昆明市呈贡区关于落实最严格水资源管理制度实施方案 |
|  |  | 农村饮水工程 | = | 7 | 个 | 001 | 评分=本项分值*（完成值/指标值）%元的数量。 | 呈贡区7个饮水工程 | 云南省水利厅转发水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系文件的通知 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 取水许可证换发完成率 | = | 100 | % | 001 | 是否达到指标 | 年度计划用水管理、取水许可延续评估、取水许可证换发完成率 | 昆明市呈贡区关于落实最严格水资源管理制度实施方案 |
|  |  | 农村饮水工程运行良好，水量稳定、水质安全 | >= | 90 | % | 001 | 评分=本项分值x（完成值/指标值） % | 农村饮水工程运行良好，水质安全稳定率90%以上 | 昆明市呈贡区人民政府办公室关于呈贡区农村自备水源供水水质提升专项行动实施方案（2023—2025年）的通知 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 管理制度考核工作完成时间 | = | 5月30日前 | 工作日 | 001 | 是否达到指标 | 5月30日前完成上年度最严格水资源管理制度考核工作 | 昆明市呈贡区关于落实最严格水资源管理制度实施方案 |
|  |  | 农村供水设施清洗、消毒完成时间 | = | 11月30日前 | 工作日 | 001 | 是否达到指标 | 11月30日前完成农村供水设施水池（水塔）清洗、消毒 | 昆明市呈贡区人民政府办公室关于呈贡区农村自备水源供水水质提升专项行动实施方案（2023—2025年）的通知 |
|  |  | 农村供水设施设备维护完成时间 | = | 11月30日前 | 工作日 | 001 | 是否达到指标 | 11月30日前完成农村供水设施设备维修养护 | 云南省水利厅转发水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系文件的通知 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 经济成本指标 | = | 5 | 万元 | 001 | 是否达到指标 | 1、水资源管理工作 2、农村饮水工程维修养护及水质提升 | 昆明市呈贡区人民政府办公室关于呈贡区农村自备水源供水水质提升专项行动实施方案（2023—2025年）的通知 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 保障农村居民饮水稳定 | = | 100 | % | 002 | 是否达到指标 | 农村饮水工程供水稳定 | 云南省水利厅转发水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系文件的通知 |
|  |  | 水质达标率 | >= | 85 | % | 002 | 是否达到指标 | 农村供水设施水池和水塔清洗、消毒 | 昆明市呈贡区人民政府办公室关于呈贡区农村自备水源供水水质提升专项行动实施方案（2023—2025年）的通知 |
|  |  | 形成节水、惜水的社会氛围 | = | 100 | % | 002 | 是否达到指标 | 最严格水资源管理制度宣传 | 昆明市呈贡区关于落实最严格水资源管理制度实施方案 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 有效保护水生态环境 | >= | 90 | % | 002 | 是否达到指标 | 有效保护水生态环境 | 昆明市呈贡区关于落实最严格水资源管理制度实施方案 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 保障农村居民饮水安全 | >= | 90 | % | 002 | 是否达到指标 | 农村饮水工程运行正常、安全 | 云南省水利厅转发水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知 |
|  |  | 水资源合理利用 | >= | 90 | % | 002 | 是否达到指标 | 促进水资源合理利用 | 昆明市呈贡区关于落实最严格水资源管理制度实施方案 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 居民满意度调查 | >= | 90 | % | 002 | 评分=本项分值*（完成值/指标值）% | 满意度满意率=（满意人数/总人数）*100% | 昆明市呈贡区人民政府办公室关于呈贡区农村自备水源供水水质提升专项行动实施方案（2023—2025年）的通知 |