昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费项目

- 项目名称

昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费

- 立项依据

《关于昆明呈贡人力资源服务产业园园区提升改建项目可行性研究报告的批复》呈发改复﹝2023﹞29号

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

组织机构代码：11530121015129333X

地址：呈贡区惠景园D7栋16楼

联系电话：0871-67479700

法人代表：王志勇

经费来源：区级财政资金

单位概况：昆明市呈贡区人力资源和社会保障局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级。昆明市呈贡区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

- 项目基本概况

区级重点项目昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级。2024年应支未支款5,742,000.00元，含委托代建经费：93,000.00元、设计费119,200.00元、造价费29,500.00元、监理费14,300.00元、建安工程费2,054,000.00元、审计费4,2000.00万元、运营费339.00元；2025年运营费3,200,000.00元。共计8,942,000.00万元。

- 项目实施内容

根据《昆明市呈贡区人民政府关于印发<昆明市呈贡区政府  投资建设项目代建管理办法（试行）>的通知》(呈政办发〔2022〕 17 号）的相关规定，委托昆明市呈贡区春都城市运营管理有限  公司作为产业园提升改造项目的代建单位，负责完成产业园工程  建设与设备设施采购、安装等相关工作。

- 资金安排情况

本项目建设总投资2,891,400.00元

- 项目实施计划

本项目计划于2023年8月开始实施，预计于2024年6月完成。具体分为以下几个阶段:

1.前期准备:2023年8月-2024年2月完成项目立项、资金筹措、规划设计等工作。

2.建设实施:2024年3月-2024年5月按照规划设计进行产业园园区提升改建工作。

3.竣工验收:2024年6月项目完成后进行竣工验收，确保各项建设内容符合要求;

4.运营管理:项目投入运营后，加强运营管理，确保产业园的高效运转。

- 项目实施成效

建设成为云南省人才就业、创业、投资、生活和学习的门户、 第一站和首选地。以人力资源服务产业发展为出发点，以实现“立 足云南，辐射南亚东南亚、服务全国”为愿景，以聚集人力资源 服务机构为主要工作，以服务驻呈十所高校毕业生留昆就业、创 业、学习、生活为重点，以打造“春城花都展示区、现代科教创 新城”为根本使命，规划“两园区一市场”功能布局，将围绕“产业、 人才、服务”三大要素，构建全链条人力资源产业聚集平台，打造呈贡人才服务产业创新展示窗口。聚集国内外知名人力资源服务机构，提供招聘、猎头、咨询、测评、劳务派遣、服务外包、等全链条人力资源市场化服务。扩大创业孵化平台，协同“呈贡新区创业园”、“昆明呈贡大学生就业创业市场”，为创业者提供支持和服务、创业指导等优质创业生态资源，孵化出一批有特色、有创新的本土企业。搭建国内外人才交流共享平台，引进国内外优秀人才，服务呈贡区数字经济、花卉产业、健康产业、高铁经济、文化创意五大产业，形成五大特色产业集聚效应。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 1.委托运营经费：根据新园区招商情况和相关运营费用成本测算，计划投入运营费用三年合计978万元（含租金、物业费、人工费用、营销费用、共享空间水电费等），其中开园第二年运营费用339万元第三年运营费用320万元；2.建设安装及工程审计225.9万元，共计894.2万元（其中，2024年应支未支款574.2万元，含委托代建经费：9.3万元、设计费11.92万元、造价费2.95万元、监理费1.43万元、建安工程费205.40万元、审计费4.2万元、运营费339元；2025年运营费320万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 1.委托运营经费：根据新园区招商情况和相关运营费用成本测算，计划投入运营费用三年合计978万元（含租金、物业费、人工费用、营销费用、共享空间水电费等），其中开园第二年运营费用339万元第三年运营费用320万元；2.建设安装及工程审计225.9万元，共计894.2万元（其中，2024年应支未支款574.2万元，含委托代建经费：9.3万元、设计费11.92万元、造价费2.95万元、监理费1.43万元、建安工程费205.40万元、审计费4.2万元、运营费339元；2025年运营费320万元） |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 拓展产业园办公空间 | = | 95 | % | 定性指标 | 未达标扣分 | 为满足企业入驻需求和业务拓展需，求推进昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升 级，完成新园区的选址、规划和布局 | 按文件批复 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 工作规划 | = | 3 | 年 | 定量指标 | 未达标扣分 | 三年完成昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级工作 | 按文件批复 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 经济成本指标 | = | 894.2 | 万元 | 定量指标 | 未达标扣分 | 委托运营经费、委托代建经费894.2万元 | 按文件批复 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 人力资源服务业的高质量发展 | = | 90 | % | 定性指标 | 未达标扣分 | 实现我区人力资源服务业的高质量发展，更好地服务于产业发展、驻呈高校、企业、单位 等，对产业园进行扩容升级 | 按文件批复 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 高校、企业、单位满意 | = | 90 | % | 定性指标 | 未达标扣分 | 高校、企业、单位满意 | 按文件批复 |