昆明市呈贡区教育体育局2025年呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金项目

- 项目名称

呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金

- 立项依据

《昆明市呈贡区人民政府关于同意启动呈贡区CG-DN-D15-

01-01地块学校项目建设的批复》（呈政复〔2023〕96号）、《昆明市呈贡区人民政府关于同意启动呈贡区CG-WJY-P5-01-01 地块（洛龙片区）学校项目建设批复》（呈政复〔2024〕157号）、《昆明市呈贡区人民政府关于印发昆明市呈贡区近三年（2024-

2026）中小学校项目建设推进工作方案的通知》（呈政发〔2024〕10号）、《关于对区委主要领导明确工作任务进行立项督查的通知》（呈督通〔2025〕1号）等文件。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区教育体育局

组织机构代码：11530121MB158428XW

地址：呈贡区惠景园小区D7栋六楼

联系电话：0871-67478395

法人代表：吴丽丽（主持工作）

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区教育体育局是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位。2025年我单位设有6个科室分别为：办公室、教育科、校园安全管理科、德育科、督导室（基建）、体育科。

- 项目基本概况

2025年安排了呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金共计2000万元，主要用于学校项目建设，将结合具体实施内容据实列支。

- 项目实施内容

2025年呈贡区学校项目建设款项主要涉及以下五个方面：一是呈贡一中二期工程及云大附中呈贡校区二期工程等建设项目均已建成，2025年需按合同约定支付项目相关款项；二是按照区政府相关工作安排，区教育体育局作为洛龙片区学校、联大书山学校、滇池明珠广场小学、斗南第三中学及T2学校等学校建设项目主体，牵头组织各个学校项目前期行政报批及建设相关工作，2025年需支付部分前期费用和建设工程款；三是项目土地款，斗南第四小学1560万、民大附中呈贡校区11650万，待资金到位情况下支付；四是按照《昆明市呈贡区人民政府关于同意推进呈贡区学校消防安全整改相关工作的批复》（呈政复【2024】127号），需支付相关学校消防安全检测、评价及整改费用；五是为规范学校项目管理，有效合理控制建设成本，减轻财政压力，按照行业及地方相关文件精神，呈贡区教育体育局作为非建设行业单位，针对各学校项目规划、设计、估算、概算、土地、造价、测绘、审计等专业领域，急需聘请第三方专业服务单位逐项开展专项审查服务，需支付相关服务费。

- 资金安排情况

2025年安排了呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金共计2000万元，呈贡区教育体育局将结合学校项目推进情况，力保已建学校项目维稳（尽量平衡各项目工程款支付比例等）同时，适实推进拟计划实施学校项目的前期和建设有关工作，并据实列支相关费用。

- 项目实施计划

呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金项目，2025年实施计划主要分四个部分：一是已建成投用的学校，计划持续推进项目验收、结算、决算和审计相关工作，如：昆明市外国语学校呈贡校区、云南民族大学附属学校（呈贡校区）、呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校等建设项目；二是计划实施的学校项目，按程序推进项目前期相关工作，如：洛龙片区学校、联大书山学校、滇池明珠广场小学、斗南第三中学等学校建设项目，力争早日实现开工建设；三是针对各学校项目规划、设计、估算、概算、土地、造价、测绘、审计及检测等专业领域，急需聘请第三方专业服务单位逐项开展专项审查服务。

各学校项目土地款结合实际另行报批，待资金到位情况下支付。

- 项目实施成效

该项目的实施，呈贡区办学条件能够得到持续提升和有效改善，学校项目设计使用年限为50年，可持续带动周边地产及人口经济发展。

- 项目绩效目标表