昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2025年学校修缮工程项目

- 一、项目名称

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校修缮工程

- 二、立项依据

1.呈教通【2024】84号《昆明市呈贡区教育体育局关于下达第一批2024年呈贡区城乡义务教育中央直达综合奖补资金的通知》

2.昆财教【2024】118号《昆明市财政局昆明市教育体育局关于下达2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金的通知》

- 三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校

组织机构代码：12530121MB1R518089

地址：昆明市呈贡区白药街3686号

联系电话：15087092531

法人代表：韩斌

经费来源：财政全额补助

单位概况：

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校校舍为蓝光天娇城小区配建项目，由云南白药置业有限公司于 2016 年出资建成，该校原办学主体为四川师范大学附属昆明实验学校（天娇校区），于 2024 年 9 月转公后交由呈贡区政府举办为昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校。

学校本着人与自然和谐发展的理念，科学设计、合理布局，形成了近 5 万平方米的绿色建筑群。气势恢宏的艺体馆、全覆盖多媒体教室、标准配备的运动场、清静典雅的学生公寓、卷帙浩繁的图书馆、劳动教育基地、食育文化基地等应有尽有。教室宽敞明亮，校园整洁清雅，书声琅琅，努力打造出以“书香校园”“艺术校园”“运动校园”“生态校园”“智能化校园”融汇而成的“文化校园”。

学校现有高级职称 7 人，一级职称 34 人，二级职称 39 人，县（区）级以上骨干教师 14 人，名师工作室 2 个。男女教师各半，教龄平均在 8 年以上，教学经验丰富，教学能力突出。

- 六、项目基本概况

屋面防渗及修缮工程、过道及墙面修缮工程、操场及室外附属修缮工程。

- 七、项目实施内容

- 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校修缮工程，该项目的

- 建设内容包含：

- 1.屋面防渗及修缮，修缮面积 360.53 平方米，建设内容包含：平屋面需拆除至结构层后对屋面防水及保温层修复，瓦屋面拆除原屋面块瓦后整体替换及修复；

- 2.过道及墙面修缮，修缮面积 67.25 平方米，建设内容包含：过道楼面渗水修复，楼梯间及过道墙面渗水，管道外包部分开裂修复，外墙面部分脱落修复。

- 3.操场修缮，修缮面积为 7328.04 平方米，建设内容包含：看台原混凝土地面做环氧地坪漆，两块篮球场地坪漆修复，两块排球场地坪漆修复，五人制足球场人造草坪拆除至面层以下 0.6 米，对草坪进行整体修复，对塑胶跑道塑胶面层进行整体铲除，并对基层进行修缮。

- 4.室外附属设施修缮，修缮面积 1002.65 平方米，建设内容包含：消防车道清除面层以下 0.6 米，对开裂花台，花池进行修复，室外台阶，建筑出入口踏步拆除至面层以下 0.6 米，素土夯实后修复及地面铺装。

- 八、资金安排情况

- 一般公共预算财政资金安排270.86万元。

- 九、项目实施计划

- 项目实施起止年限为 2025 年 5月至 2026 年 2 月，实施周期为10 个月。

- 十、项目实施成效

通过本项目的建设，将提升昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校的教学配套条件，能提高教育质量，促进青少年身心全面健康发展，能为当地社会经济的发展培养更多的人才，大面积提高劳动者素质，使当地经济建设切实转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来，为呈贡区的经济发展、社会进步提供智力支持和人才保障，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献

本项目的建设对扩大教育资源，提高教育质量有着重要意义，为学校师生创造一个更加优质和安全的学习和工作环境，有助于提升学校的教育质量，有非常重要的现实意义和长远影响，对提高当地人民的文化水平和文明程度都将发挥重要作用。

1.对政府部门而言，该项目实施后，可取得政治、社会、经济、环境等多赢的大好局面，是推进呈贡区教育事业的发展，完善基础教育事业的重要内容，也是建立社会保障制度的重要组成部分，是构建公平和谐社会的重要举措。

2.对昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校而言，该项目实施后，大大改善了学校的硬件环境，可全面提高学校综合能力和办学条件，为学校的进一步发展和壮大打下基础。

3.项目实施将会间接创造就业机会。从宏观政策上把握、引导、解决再就业问题。对增加就业起到一定的推动作用。

- 十一、项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 校舍维修改造及办学条件改善，为师生提供更好的教育环境，提高教育资源利用率，增强学校形象，保障师生安全，推动学校可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 校舍维修改造及办学条件改善，为师生提供更好的教育环境，提高教育资源利用率，增强学校形象，保障师生安全，推动学校可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 实施项目数量 | = | 1.00 | 个（项） | 001 | 以实际实施的项目打分 | 反映预期项目实施的情况 | 根据资金文件呈教通【2024】84号和学校项目实施计划设定 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 验收合格率 | = | 100 | % | 001 | 根据实际项目验收打分 | 以反映实际项目验收合格率情况 | 根据资金文件（呈教通【2024】84号）和学校项目实施计划设定 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 为师生提供更好的教育环境 | = | 有效 | 达标 | 002 | 以实际产生的社会反映打分 | 反映相关产出对学校发展带来影响 | 根据资金文件（呈教通【2024】84号）和学校项目实施计划设定 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 学生及家长满意度 | >= | 95 | % | 001 | 以学生及家长的反馈情况打分 | 反映学生及家长满意度情况 | 根据资金文件（呈教通【2024】84号）和学校项目实施计划设定 |
|  |  | 教师满意度 | >= | 95 | % | 001 | 以实际教师满意度打分 | 反映教师满意度情况 | 根据资金文件（呈教通【2024】84号）和学校项目实施计划设定 |