昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心

2025年文物保护及活化利用经费

- 项目名称

文物保护及活化利用经费

- 立项依据

- 《中华人民共和国文物保护法》

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心

组织机构代码：12530121MB1E2690XG

地址：呈贡区乌龙街道呈祥街515号惠景园D7栋8楼

联系电话：0871-67476925

法人代表：赵婧

经费来源：区级财政预算资金

单位概况：区公共文化旅游综合服务中心。2019年事业单位改革，整合呈贡区文化馆、区图书馆和区文物管理所三个公益一类事业单位组建了副科级事业单位呈贡区公共文化旅游综合服务中心，内设6个科室：综合科、公共文化科、图书管理科、文物博物科、旅游服务科、信息工程科。核定事业编制19名，在职在编实有19人。

- 项目基本概况

项目专用于我区文物保护、文物活化利用、费孝通相关书籍购买所需支付的费用，提升文物的社会价值和文化影响力。

- 项目实施内容

本次预算启动经费14180000.00元，主要用于我区文物日常管养维护、文物保护修缮、文物活化利用、采购书籍、技术服务等费用支出。

- 资金安排情况

本次预算资金安排：14180000.00元，具体资金安排如下：

1. 文物日常管养维护：200000.00元；

2. 文物活化利用工作；200000.00元；

3. 清华大学档案馆和校史馆技术服务费：200000.00元；

4. 陈达旧居布展项目尾款：130000.00元；

5.费孝通旧居布展工程款尾款：361140.00元；

6.费孝通旧居书屋采购社会学相关书籍：38860.00元；

7.冰心默庐修缮及环境治理项目工程尾款：311100.00元；

8.冰心默庐修缮及环境治理项目监理费：38900.00元；

9.罗彩旧居展览馆布展经费：500000.00元；

10.王家营槐荫寺修缮经费：1800000.00元；

11.郎家营慈心寺修缮经费：1500000.00元；

12.乌龙关帝庙修缮经费：1000000.00元；

13.乌龙净乐庵修缮经费：3500000.00元；

14.乌龙杨氏宅院修缮经费：1100000.00元；

15.乌龙观音寺修缮经费：2500000.00元；

16.编制呈贡区文物保护规划服务费：800000.00元。

- 项目实施计划

2025年6月前完成冰心默庐及环境治理项目，以及王家营槐荫寺修缮、乌龙关帝庙等6个文物建筑可研报告编制、方案设计、工程造价等前期启动工作；12月前完成费孝通旧居、陈达旧居、罗彩故居3展馆布展及文物日常管养维护等工作。加强对资金使用情况的监督管理，经费必须用于文物保护及活化利用，确保专款专用，提高资金使用效率。

- 项目实施成效

加强呈贡区文物保护，做好文物活化利用工作，提高文物点免费开放服务水平，充分发挥其社会价值，为大众提供爱国主义教育学习资料和场地等，为坚守和弘扬中华历史文化底蕴、培养文化自信提供保障。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标（2025年—2027年） |  | 加强呈贡区文物保护，做好文物活化利用工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度（2025年）目标 |  | 加强呈贡区文物保护，做好文物活化利用工作，完成冰心默庐修缮、费孝通旧居布展、文物建筑勘察设计等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 文物修缮项目数 | = | 7 | 项 | 定量指标 | 文物修缮项目数量是否达到指标值 | 反映文物修缮数量情况。 | 文物保护法 |
|  |  | 文物活化利用项目数 | = | 3 | 项 | 定量指标 | 文物活化利用项目数量是否达到指标值 | 反映文物活化利用完成项目数情况。 | 文物保护法 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 修缮完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 是否达到完成率 | 反映文物修缮的完成性情况。 | 文物保护法 |
|  |  | 活化利用项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 是否达到完成率 | 反映活化利用项目完成性情况。 | 文物保护法 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 完成及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 是否及时完成 | 反映及时完成修缮及勘察设计的情况。 | 文物保护法 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 提高文物活化利用率 | >= | 有所提高 | % | 定性指标 | 文物活化利用率有所提高 | 反映文物活化利用率情况。 | 文物保护法 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 群众满意度≧90% | 反映群众的满意程度。 | 文物保护法 |