- 昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2025年

- 市政道路、桥梁、市政设施维护管养项目

- 项目名称

- 市政道路、桥梁、市政设施维护管养项目

- 立项依据

- 中共昆明市呈贡区委机构编制委员会《关于调整呈贡区城市道路桥梁（隧道）管理养护职责及机构编制事项的通知》（呈编〔2021〕23号）

- 项目实施单位

- 单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

- 组织机构代码：11530121015129667E

- 地址：昆明市呈贡区呈祥街515号惠景园D7栋

- 联系电话：0871-67475449

- 法人代表：刘涛

- 经费来源：财政拨款

- 单位概况：中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室于2019年3月18日印发《昆明市呈贡区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕20号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级，下属事业单位4个，分别是昆明市呈贡区防震减灾局、昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）、昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）。在职人员编制74人，其中：行政编制15人，事业编制59人。在职实有73人，离退休人员28人。

- 主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作，负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案、建设工程消防管理等行政审批服务项目的审批管理工作；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

- 为落实有关市容环境保障工作要求，根据相关规范、规定与相关工作安排，提升城市道路、桥梁、隧道管理维护工作，确保呈贡区城市道路平坦通畅，进一步提高城市道路精细化管理水平，扎实做好呈贡区城市道路平坦化提质提升工作。

- 项目实施内容

- 对呈贡辖区内已纳入市政管理养护的92条（段）道路，道路总长约170公里，桥梁50座，隧道7座开展维护管养施工及安全检测工作。根据相关工作安排，对斗南片区市政道路交通设施开展优化提升工作。

- 资金安排情况

- 安排年度市政道路、桥梁、市政设施维护管养专项经费781.12万元

- 项目实施计划

- 计划2025年底完成年度内道路、桥梁（隧道）维护管养及安全检测工作。完成斗南片区市政道路交通设施开展优化提升工作。

- 项目实施成效

- 扎实做好呈贡区城市道路平坦化提质提升工作，确保城市道路平坦通畅。综合评估受检桥梁（隧道）及各部件的技术状况，为桥梁（隧道）养护提供技术支撑，进一步提高呈贡区城市道路精细化管理水平。开展斗南片区市政道路交通设施开展优化提升工作，持续规范道路通行秩序，分阶段推进斗南片区交通治理工作，努力营造有序、安全、通畅的道路交通环境，护航花卉文旅融合发展，高质量建设世界一流花卉产业。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2024年-2026年) |  | 为落实省委、省政府，市委、市政府有关市容环境保障工作的要求，提升城市道路管理维护工作，确保呈贡区城市道路平坦通畅，进一步提高城市道路精细化管理水平，扎实做好呈贡区城市道路平坦化提质提升工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 根据相关规范、规定与相关工作要求安排，结合部门职能职责，对呈贡辖区内移交至行政管理部门维护管养的城市道路、桥梁（隧道）和相关市政设施开展维护管养工作；对网格化案件、12345热线件、投诉建议等案件进行处置；对桥梁（隧道）的使用状况、缺陷情况的现场检查，综合评估受检桥梁（隧道）及各部件的技术状况、桥梁承载能力状况，为桥梁（隧道）养护提供技术支撑，为桥梁（隧道）科学管理和提高养护水平积累技术资料。确保辖区城市道路平坦通畅，道路、桥梁（隧道）运行情况良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（示例） |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 修复破损路面 | >= | 12000 | 平方米 | 001 | 修缮质量达到相关要求 | 保障纳入行政管理部门维护管养的城市道路、桥梁（隧道）和相关市政设施功能正常发挥 | 中共昆明市呈贡区委机构编制委员会《关于调整呈贡区城市道路桥梁（隧道）管理养护职责及机构编制事项的通知》（呈编〔2021〕23号）； 《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路及附属设施移交管理实施细则的通知》（昆政办〔2012〕51号）； 关于印发《昆明市中心城区市政道路综合移交专项行动工作方案》的通知； 昆明市呈贡区人民政府关于印发《昆明市呈贡区市政道路综合移交专项行动工作方案》的通知； 《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）； 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）； 《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等相关技术标准、规范。 |
|  |  | 网格化案件处置 | >= | 700 | 件 | 001 | 处理完成 | 预计2024年处置网格化案件 | 根据往年网格化案件处置情况及维护管养道路、桥梁运行情况预估。 |
|  |  | 开展桥梁（隧道）安全检测工作 | <= | 30 | 座 | 001 | 全覆盖 | 纳入行政管理部门维护管养的桥梁（隧道）按照相关规范开展检测工作 | 中共昆明市呈贡区委机构编制委员会《关于调整呈贡区城市道路桥梁（隧道）管理养护职责及机构编制事项的通知》（呈编〔2021〕23号）； 《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路及附属设施移交管理实施细则的通知》（昆政办〔2012〕51号）； 关于印发《昆明市中心城区市政道路综合移交专项行动工作方案》的通知； 昆明市呈贡区人民政府关于印发《昆明市呈贡区市政道路综合移交专项行动工作方案》的通知； 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）； 《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等相关规范、规定。 |
|  |  | 新增（修复）斗南片区电子警察、视频监控等交安设施 | >= | 40 | 套 | 001 | 满足交管部门要求，满足相关规范要求 | 保障斗南片区电子警察、视频监控等交安设施功能正常发挥 | 中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发《呈贡区斗南花卉产业提质发展及特色风貌街区打造工作方案》的通知（呈办通〔2024〕23号）； 斗南片区路网建设及基础设施提升专题会议纪要（第59期）。 |
|  |  | 开展斗南人行天桥电梯维保工作 | <= | 6 | 部 | 定量指标 | 全覆盖 | 对斗南人行天桥范围内的电梯开展维护保养修缮工作 | 《中华人民共和国特种设备安全法》； 《特种设备安全监察条例》； 《云南省电梯安全管理规定》； 《昆明市电梯安全管理办法》； 《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见（暂行）》（昆政办〔2016〕34 号）； 《昆明市市本级政府购买服务指导性目录（2022年版）》（昆财综〔2022〕46号）等相关规范、规定。 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 道路、桥梁（隧道）维护管养施工验收合格 | >= | 合格 | 合格 | 002 | 合格 | 验收合格 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）; 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）； 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）等相关技术标准、规范。 |
|  |  | 桥梁（隧道）安全检测成果合格 | >= | 合格 | 合格 | 002 | 合格 | 验收合格 | 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）； 《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等相关技术标准、规范。 |
|  |  | 斗南片区电子警察、视频监控等交安设施施工验收合格 | >= | 合格 | 合格 | 002 | 合格 | 验收合格 | 《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）； 《道路交通信号灯》（GB14887-2011）； 《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）等相关技术标准、规范。 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 道路、桥梁（隧道）维护管养施工项目按计划完成时限 | <= | 1.00 | 年 | 001 | 计划时间内 | 时效时间 | 《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）； 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）； 《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等相关技术标准、规范。 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 呈贡区2023年城市道路、桥梁（隧道）管养维护项目 | >= | 54.37 | 万元 | 001 | 预算范围 | 根据合同约定、技术标准开展维护管养施工工作内容； 工程结算审核报告； | 成交公告； 中标通知书； 呈贡区2023年城市道路、桥梁（隧道）管养维护项目政府采购合同； 工程签证单； 竣工验收证明； 结算审核报告； 呈贡区政府采购项目付款确认书。 |
|  |  | 呈贡区2024—2026年城市道路、桥梁（隧道）管养维护项目 | >= | 100 | 万元 | 001 | 预算范围 | 根据合同约定、技术标准开展维护管养施工工作内容； 工程结算审核报告； | 成交公告； 中标通知书； 呈贡区2024—2026年城市道路、桥梁（隧道）管养维护项目政府采购合同； 工程签证单； 竣工验收证明； 结算审核报告。 |
|  |  | 斗南片区交通设施优化提升二期工程 | <= | 500 | 万元 | 001 | 预算范围 | 《斗南片区交通设施优化提升方案》； 《斗南片区交通设施优化提升平面图二期施工图设计》 | 中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发《呈贡区斗南花卉产业提质发展及特色风貌街区打造工作方案》的通知（呈办通〔2024〕23号）； 斗南片区路网建设及基础设施提升专题会议纪要（第59期）； 《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）； 《道路交通信号灯》（GB14887-2011）； 《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）等相关技术标准、规范。 |
|  |  | 呈贡区2024—2026年城市桥梁（隧道）安全检测项目 | <= | 70 | 万元 | 001 | 预算范围 | 根据合同约定、技术标准要求开展桥梁（隧道）安全检测工作内容 | 成交公告； 中标通知书； 呈贡区2024—2026年城市桥梁（隧道）安全检测项目政府采购合同； 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）； 《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等相关技术标准、规范。 |
|  |  | 斗南片区交通设施优化提升设计服务技术咨询合同 | <= | 2 | 万元 | 001 | 预算范围 | 根据合同约定开展斗南片区交通设施优化提升设计服务 | 斗南片区交通设施优化提升设计服务技术咨询合同 |
|  |  | 第三方工程设计、造价咨询、工程监理、工程审计等服务费 | <= | 35.75 | 万元 | 001 | 预算范围 | 根据合同约定开展道路、桥梁（隧道）维护管养、斗南片区交通设施优化提升施工造价咨询、工程监理、工程审计等服务 | 《中华人民共和国建筑法》; 《建设工程质量管理条例》； 《建设工程安全生产管理条例》 《国家发展改革委住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）； 《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见（暂行）》（昆政办〔2016〕34 号）； 《昆明市市本级政府购买服务指导性目录（2022年版）》（昆财综〔2022〕46号）； 《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）等相关法律、法规、技术标准、规范等。 |
|  |  | 斗南人行天桥电梯维保服务费 | <= | 4 | 万元 | 001 | 预算范围 | 开展斗南人行天桥电梯维护保养工作 | 《中华人民共和国特种设备安全法》； 《特种设备安全监察条例》； 《云南省电梯安全管理规定》； 《昆明市电梯安全管理办法》； 《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见（暂行）》（昆政办〔2016〕34 号）； 《昆明市市本级政府购买服务指导性目录（2022年版）》（昆财综〔2022〕46号）； 彩云中路斗南人行天桥电梯维护保养项目合同。 |
|  |  | 水、电及办公经费 | <= | 15 | 万元 | 001 | 预算范围 | 道路及人行天桥未移交前产生水电费 | 依据2024年工作开展及实际发生测算 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 002 | 全覆盖 | 受益人群覆盖 | 工作任务 |
|  | 可持续影响 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 对呈贡区未来可持续发展影响 | = | 持续提升 | 是/否 | 002 | 持续提升 | 持续提升 | 开展工作任务 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 群众满意度 | >= | 90 | % | 002 | 持续提升 | 持续提升 | 开展工作任务 |