昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2025年呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设项目

- 项目名称

呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设项目

- 立项依据

为确保白龙潭安置房小区顺利回迁和保障群众出行安全，启动安置房小区周边呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路项目建设，该项目位于吴家营龙四地块，道路总长约1634米，红线宽20米，双向2车道为城市支路，建设内容为道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、综合管线工程等，项目估算总投资约16552.11万元。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：昆明市呈贡区呈祥街515号惠景园D7栋

联系电话：0871-67475449

法人代表：刘涛

经费来源：财政拨款

单位概况：中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室于2019年3月18日印发《昆明市呈贡区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕20号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级，下属事业单位4个，分别是昆明市呈贡区防震减灾局、昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）、昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）。在职人员编制74人，其中：行政编制15人，事业编制59人。在职实有73人，离退休人员28人。

主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作，负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案、建设工程消防管理等行政审批服务项目的审批管理工作；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设项目位于呈贡区洛龙街道办事处。183号路西起于规划22号路，东止于现状清和路，道路全长199.492m；190号路西起于景明北路，东止于清和路，道路全长687.442m；22号路南起火车站大街，北止于祥园街，道路全长249.024m；172号路南起火车站大街，北止于祥园街，道路全长249.024m；174号路南起火车站大街，北止于祥园街，道路全长249.024m。以上道路均为城市支路，红线宽均为20m。该项目建设有助于完善白龙潭安置房片区路网功能，改善路网连通性和区域交通微循环，为周边各类公共配套建筑的建设创造基本条件。

- 项目实施内容

2023年启动呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设，完成项目勘察、设计、施工、监理及造价咨询单位招标工作，于2023年9月开工建设。目前190号路、172号路、174号路、22号路已通车，并已通过初验，183号路已完成部分市政道路地下综合管线的铺设、路基工程。

- 资金安排情况

根据《关于2025年部门预算安排的通知》（呈建通〔2025〕7号）要求，2025年安排资金160万。

- 项目实施计划

目前呈贡190号、22号、172号、174号市政道路建设已通车，183号路已完成部分市政道路地下综合管线的铺设、路基工程，计划三月上旬摊铺水稳，下步将继续推进道路实施，计划3月底通车。

- 项目实施成效

通过组织实施呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设项目，保障白龙潭安置房小区居民出行安全，改善了路网连通性和区域交通微循环，优化呈贡区城市道路交通功能，提升城市道路交通环境综合能力。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2026年) |  | 根据《关于2025年部门预算安排的通知》（呈建通〔2025〕7号）要求，为完善片区路网功能，提高区域交通网络的通达性和便捷性，保障群众出行安全，实施呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | - 为完善片区路网功能，提高区域交通网络的通达性和便捷性，为周边居民创造良好的道路通行环境，呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设项目正常开展施工，2025年安排资金160万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 道路规划总长度 | = | 1635 | 米 | 定量指标 | 是否组织实施 | 开展道路施工 | 呈建通〔2025〕7号 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 按照道路建设规模及内容组织实施 | = | 质量合格，达到验收标准 | % | 定性指标 | 是否合格 | 按照道路建设规模及内容组织实施 | 呈建通〔2025〕7号 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 2024年12月前 | = | '年底前完成 | 是/否 | 定性指标 | 是否按期完成 | 2025年12月前完成 | 呈建通〔2025〕7号 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 经济效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 加快推进市政道路项目建设，完善配套基础设施 | = | 完善市政基础设施，满足区域交通量的需求 | 是/否 | 定性指标 | 是否开展道路建设项目 | 加快推进市政道路项目建设，完善配套基础设施 | 呈建通〔2025〕7号 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 提高道路通行能力，满足区域交通通行需求，促进区域发展 | = | 提高道路通行能力，满足区域交通通行需求 | 是/否 | 定性指标 | 是否达到 | 是否提高道路通行能力，满足区域交通通行需求经济持续发展 | 呈建通〔2025〕7号 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 市政道路建设推进社会经济持续发展 | = | 推进市政道路建设，方便市民出行，推进社会经济持续发展 | 是/否 | 定性指标 | 是否达到 | 是否方便居民出行，推进社会 | 呈建通〔2025〕7号 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 收益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 是否达到 | 收益对象满意度 | 呈建通〔2025〕7号 |