昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2025年呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设资金项目

- 项目名称

呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设项目

- 立项依据

为改善斗南片区交通通行效率，加快片区交通网络的形成，启动呈贡67号路道路及地下综合管廊工程项目建设，道路总长约322.136米，红线宽45米，双向6车道，为城市主干路，建设内容为道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、综合管廊等，项目估算总投资约9500.62万元。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：昆明市呈贡区呈祥街515号惠景园D7栋

联系电话：0871-67475449

法人代表：刘涛

经费来源：财政拨款

单位概况：中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室于2019年3月18日印发《昆明市呈贡区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕20号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级，下属事业单位4个，分别是昆明市呈贡区防震减灾局、昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）、昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）。在职人员编制74人，其中：行政编制15人，事业编制59人。在职实有73人，离退休人员28人。

主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作，负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案、建设工程消防管理等行政审批服务项目的审批管理工作；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

为改善斗南片区交通通行效率，加快片区交通网络的形成，启动呈贡67号路道路及地下综合管廊工程项目建设，道路总长约322.136米，红线宽45米，双向6车道，为城市主干路，建设内容为道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、综合管廊等，项目估算总投资约9500.62万元。

- 项目实施内容

- 呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设项目，已完成项目勘察、方案和初步设计、监理及造价咨询单位招标工作。根据区政府工作安排，项目委托呈贡花卉产业有限公司代建，项目于2024年3月1日开工建设，道路、排水、景观、照明、交通等工程施工完成，于2024年12月19日通车，彩云路交叉口红绿灯大灯盘更换、路障、道路指示牌更换安装完成，兴呈路道路指示牌更换完成，管廊内部水电、消防、通风完成，顶管累计顶进278m。

- 资金安排情况

根据《关于2025年部门预算安排的通知》（呈建通〔2025〕7号）要求，2025年安排资金240万。

- 项目实施计划

呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设项目，于2024年3月开工建设，于2024年12月19日通车，并已通过初验，目前地下综合光廊施工、顶管顶进施工，已经顶进的管道进行管壁注浆，进行顶管内弱电管安装、中水管采购，下步将继续推进道路实施。

- 项目实施成效

通过组织实施呈贡67号路道路及地下综合管廊工程项目建设，有效改善斗南片区交通通行效率，为加快片区交通网络的形成，提升呈贡区城市道路交通通行能力发挥重要作用。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2026年) |  | 项目建设有利于进一步完善呈贡斗南片区的道路主体路网，加快该片区交通网络形成，改善斗南片区的交通条件，道路全长322.136米，红线宽度45m，双向6车道，地下综合管廊全长360m，标准段长228.6m，特殊段131.4m，总投资8750.37万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 2025年申报资金240万，主要为项目工程进度款项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 道路一条 | = | 322.136 | 米 | 定量指标 | 是否建成 | 建成一条道路 | 呈发改复【2021】36号 |
|  |  | 地下综合管廊 | = | 360 | 米 | 定量指标 | 是否建成 | 建成一条地下综合管廊 | 呈发改复【2021】36号 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 道路全长322.136m，红线宽45m，双向6车道 | = | 是否按标准建成 | 是/否 | 定性指标 | 是否按标准建成 | 长322.136m，红线宽45m，双向6车道 | 呈发改复【2021】36号 |
|  |  | 地下管廊标准段长228.6m，特殊段131.4米 | = | 是否按标准建成 | 是/否 | 定性指标 | 是否按标准建成 | 断面尺寸BXH=4.2*3.6M,壁厚0.4m | 呈发改复【2021】36号 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 经济成本指标 | <= | 8750.37 | 万元 | 定量指标 | 预算内建成 | 预算内建成 | 呈发改复【2021】36号 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 加快该片区交通网络形成，改善斗南片区交通条件 | = | 是否改善 | 是/否 | 定性指标 | 是否改善 | 是否改善 | 呈发改复【2021】36号 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 人民群众满意度达90%以上 | >= | 90 | % | 定量指标 | 人民满意度是否达到 | 人民满意度是否达到 | 呈发改复【2021】36号 |