昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2025年呈贡区公租房保障任务以购代建房源所需资金项目

- 项目名称

呈贡区公租房保障任务以购代建房源所需资金项目。

- 立项依据

为完成市政府下达呈贡区不少于100套公租房保障任务，同步推进呈贡区涌鑫哈佛中心烂尾楼处置化解工作，根据呈贡区人民政府42次常务会议精神，拟选定呈贡区涌鑫哈佛中心作为购买房源，涉及A6地块21栋、A2地块3栋共208套，并于2023年6月21日云南涌鑫地产有限公司、昆明市呈贡区住房和城乡建设局、云南涌鑫地产有限公司管理人三方已签订正式的《商品房买卖合同》。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：昆明市呈贡区呈祥街515号惠景园D7栋

联系电话：0871-67475449

法人代表：刘涛

经费来源：财政拨款

单位概况：中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室于2019年3月18日印发《昆明市呈贡区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕20号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级，下属事业单位4个，分别是昆明市呈贡区防震减灾局、昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）、昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）。在职人员编制74人，其中：行政编制15人，事业编制59人。在职实有73人，离退休人员28人。

主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作，负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案、建设工程消防管理等行政审批服务项目的审批管理工作；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

2021年下达呈贡区100套公共租赁住房建设任务，呈贡区住建局通过以购代建的方式，从涌鑫哈佛中心项目购买208套房源作为公租房，分别是A6地块和A2地块，建筑面积合计8567.86平方米。其中：A2地块有135套，建筑面积为5507.14平方米；A6地块有73套，建筑面积为3060.72平方米。

目前，项目已完成主体结构封顶，正在开展外立面，设施设备安装等收尾工作。待竣工验收后将及时开展装修工作，完成装修后纳入管理系统进行分配。

- 项目实施内容

涌鑫哈佛中心项目208套房源作为公租房，分别是A6地块和A2地块，建筑面积合计8567.86平方米。其中：A2地块有135套，建筑面积为5507.14平方米；A6地块有73套，建筑面积为3060.72平方米。

按照合同约定，我局已支付合同价款的95%即3429.45万元至云南涌鑫地产有限公司管理人，仅剩余5%即180.5万元双方约定待完成不动产产权之日起15日内支付；为确保中央及省级专项补助资金使用合法合规并及时完成使用，经对接后由管理人从区住建局已支付合同价款3429.45万元中退回资金300万元，并将中央及省级专项补助资金300万元拨付至云南涌鑫地产有限公司管理人，退回资金300万元用于涌鑫哈佛中心项目交付后的装修。

- 资金安排情况

2025年度本项目安排资金4804974.6元。按照合同约定，待完成不动产产权之日起15日内支付剩余合同价款5%即180.5万元；退回资金300万元待涌鑫哈佛中心项目交付后进行装修。

- 项目实施计划

努力做好城镇低收入困难家庭住房保障工作，努力让城镇低收入困难家庭在城市住得好，增强住房获得感、城市归属感。

- 项目实施成效

努力做好城镇低收入困难家庭住房保障工作，努力让城镇低收入困难家庭在城市住得好，增强住房获得感、城市归属感。

- 项目绩效目标表

| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 努力做好城镇低收入困难家庭住房保障工作，努力让城镇低收入困难家庭在城市住得好，增强住房获得感、城市归属感。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 努力做好城镇低收入困难家庭住房保障工作，努力让城镇低收入困难家庭在城市住得好，增强住房获得感、城市归属感。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积面积 | = | 8567.86 | 平方米 | 定量指标 | 建筑面积是否达标 | 建筑面积达8567.86平方米 | 依据相关工作要求及《商品房买卖合同》 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 合格率是否达标 | 验收合格率达100% | 依据相关工作要求及《商品房买卖合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分配入住率 | >= | 75 | % | 定量指标 | 是否达标 | 分配入住率高于75% | 依据相关工作要求及《商品房买卖合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 是否达标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度高于80% | 依据相关工作要求及《商品房买卖合同》 |