昆明市呈贡区卫生健康局2025年龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目

- 项目名称

- 呈贡区龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目经费。

- 立项依据

《关于龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复【2023】33号）（取得时间：2023年11月3日）；《关于同意调整三个中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2024〕29号）（取得时间：2024年9月30日）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区卫生健康局

组织机构代码：11530121MB1584597T

地址：昆明市呈贡区乌龙街道呈祥街515号惠景园D8栋13楼

联系电话：0871—67494243

法人代表：李争容

经费来源：2025年区级财政预算资金

单位概况：昆明市呈贡区卫生健康局于2019年3月正式挂牌成立，内设5个科室，行政编制17人。主要负责卫生健康事业规划管理、基层卫生、公共卫生、医政医管、人口监测与家庭发展等工作。

- 项目基本概况

龙城街道社区卫生服务中心选址位于呈贡区兴呈路4800号，原呈贡区住房和城乡建设局办公楼；斗南街道社区卫生服务中心位于斗南街道殷实家园小区4号门旁独栋建筑；洛龙街道社区卫生服务中心位于呈贡区洛龙街道白龙潭片区回迁安置房（龙四地块二期）S2栋商业综合楼。

- 项目实施内容

（一）龙城街道社区卫生服务中心建筑面积2988.85平方米，建筑为地上6层，共设置床位16个，功能主要包括全科诊室、治疗室、处置室、观察室、预防保健室、健康信息管理室等用房。

（二）斗南街道社区卫生服务中心建筑面积2135.15平方米，建筑为地上四层，共设置床位17个，功能主要包括全科诊室、治疗室、处置室、观察室、预防保健室、健康信息管理室等用房。

（三）洛龙街道社区卫生服务中心建筑面积3720.89平方米，建筑为地上五层，共设置床位16个，功能主要包括全科诊室、治疗室、处置室、观察室、预防保健室、健康信息管理室等用房。

- 资金安排情况

根据项目的工作开展情况有步骤有计划地安排资金拨款进度。呈财社【2025】号文件《关于批复2025年部门预算的通知》该项目预算资金为182.5231万元。

按照工作要求本着厉行节约和“过紧日子”的原则，在项目可行性研究报告投资估算基础上压减装修标准。2025年度的建设资金申报依据为签订的监理、造价、设计施工一体化合同等相关工程合同的价款。其中：设计施工一体化合同价1958.364536万元，截止2024年12月25日已完成洛龙和斗南街道社区卫生服务中心的施工图预算审核，审核金额共计1150.316864万元（其中，洛龙街道社区卫生服务中心施工图预算审核金额664.525622万元，斗南街道社区卫生服务中心施工图预算审核金额485.791242万元）；工程监理合同价41.626496万元；工程造价咨询合同价30.659万元；环境影响报告表、突发环境事件应急预案、竣工环境保护验收及排污许可申报编制合同价14.98万元；施工图审查合同价6.45万元；第三方检测服务合同价15.5925万元；房屋安全性及抗震鉴定检测服务合同价5.5万元。以上各项资金合计1265.12486万元。2025年预算申请182.5231万元。

- 项目实施计划

项目计划于2025年3月底全部完成建设。

- 项目实施成效

- 1、提升基层医疗机构服务能力。项目实施是树立以健康为中心的服务理念，以群众受益为出发点和立足点，极大改善基层医疗机构基础设施条件，有利于落实基层医疗机构功能定位，有效提升基层医疗服务整体效率和质量，进一步加强辖区医疗卫生服务体系和能力建设，推进实现“首诊在基层、大病去医院、康复回社区”的双向转诊目标，满足居民多层次和多样化的医疗健康服务需求。

- 2、促进基层医疗机构能力达标。按照国家、省、市相关要求和“优质服务基层行”暨等级评审相关要求，高效推进街道社区卫生服务中心能力达标创建工作，切实提高街道社区卫生服务中心常见病和多发病的标准化服务能力，逐年创建达到省级标准。

- 项目绩效目标表

| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) |  | 实施龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2025年)目标 |  | 实施龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目。2025年度要支付的资金为项目监理、造价、第三方检测服务等工作的合同价金额和按照设计施工一体化合同实际已完成的施工图预算审核金额，2025年预算申请182.5231万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 三个中心业务用房改造工程完成建设并投用，支付相应年度资金 | = | 1825231元 | 元 | 定量指标 | 15分，按照指标完成情况扣相应分值 | 三个中心业务用房改造工程完成建设并投用，支付相应年度资金 | 《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<龙城街道 斗南街道 洛龙街道社区卫生服务中心建设实施方案>的通知》（呈办通〔2023〕30号）；《关于龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复【2023】33号）《关于同意调整三个中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2024〕29号 ）；签订的相关工程合同 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 严格按照国家关于工程建设的相关规定、规范和程序实施业务用房改造 | = | 严格规范和程序实施 |  | 定性指标 | 15分，按照指标完成情况扣相应分值 | 严格按照国家关于工程建设的相关规定、规范和程序实施业务用房改造 | 《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<龙城街道 斗南街道 洛龙街道社区卫生服务中心建设实施方案>的通知》（呈办通〔2023〕30号）；《关于龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复【2023】33号）《关于同意调整三个中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2024〕29号 ）；签订的相关工程合同 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 经济成本指标 | = | 按照要求严控成本 |  | 定性指标 | 15分，按照指标完成情况扣相应分值 | 严格控制工程建设成本。严格按照可研批复、项目概算、签订的工程合同实施 | 《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<龙城街道 斗南街道 洛龙街道社区卫生服务中心建设实施方案>的通知》（呈办通〔2023〕30号）；《关于龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复【2023】33号）《关于同意调整三个中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2024〕29号 ）；签订的相关工程合同 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 经济效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 按照国家要求实施基本公共卫生服务和基本医疗服务，提高诊疗水平和服务质量，产生医疗收入 | = | 建成并投入运营产生经济效益 |  | 定性指标 | 15分，按照指标完成情况扣相应分值 | 按照国家要求实施基本公共卫生服务和基本医疗服务，提高诊疗水平和服务质量，产生医疗收入 | 《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<龙城街道 斗南街道 洛龙街道社区卫生服务中心建设实施方案>的通知》（呈办通〔2023〕30号）；《关于龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复【2023】33号）《关于同意调整三个中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2024〕29号 ）；签订的相关工程合同 |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 极大改善基层医疗机构就医环境，完善基层医疗卫生服务体系建设，满足辖区居民的医疗健康需求和品质要求 | = | 投入运营后为辖区居民提高更好的诊疗和公共卫生服务，维护经济社会健康发展 |  | 定性指标 | 15分，按照指标完成情况扣相应分值 | 极大改善基层医疗机构就医环境，完善基层医疗卫生服务体系建设，满足辖区居民的医疗健康需求和品质要求 | 《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<龙城街道 斗南街道 洛龙街道社区卫生服务中心建设实施方案>的通知》（呈办通〔2023〕30号）；《关于龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复【2023】33号）《关于同意调整三个中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2024〕29号 ）；签订的相关工程合同 |
|  | 生态效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 秉持绿色发展理念，按要求做好营运管理，实施医废处置。 | = | 投用后按照规范和要求维持良好营运，按照规范实施医废处置 |  | 定性指标 | 15分，按照指标完成情况扣相应分值 | 秉持绿色发展理念，按要求做好营运管理，实施医废处置 | 《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<龙城街道 斗南街道 洛龙街道社区卫生服务中心建设实施方案>的通知》（呈办通〔2023〕30号）；《关于龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复【2023】33号）《关于同意调整三个中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2024〕29号 ）；签订的相关工程合同 |
|  | 可持续影响 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 项目建成后增设床位数，增设医疗业务科室，开展医疗服务，保持良好运营，保障可持续发展和协调发展 | = | 增加诊疗业务，不断提高诊疗技术和水平，保障可持续发展 |  | 定性指标 | 5分，按照指标完成情况扣相应分值 | 项目建成后增设床位数，增设医疗业务科室，开展医疗服务，保持良好运营，保障可持续发展和协调发展 | 《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<龙城街道 斗南街道 洛龙街道社区卫生服务中心建设实施方案>的通知》（呈办通〔2023〕30号）；《关于龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复【2023】33号）《关于同意调整三个中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2024〕29号 ）；签订的相关工程合同 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 基层医疗服务体系得到完善，就医环境得到极大改善，辖区居民能享受更便捷和可及的医疗服务和公共卫生服务 | = | 注重整顿医疗秩序，建立良好医患关系，提升群众就医满意度 |  | 定性指标 | 5分，按照指标完成情况扣相应分值 | 基层医疗服务体系得到完善，就医环境得到极大改善，辖区居民能享受更便捷和可及的医疗服务和公共卫生服务 | 《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<龙城街道 斗南街道 洛龙街道社区卫生服务中心建设实施方案>的通知》（呈办通〔2023〕30号）；《关于龙城街道、斗南街道、洛龙街道社区卫生服务中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复【2023】33号）《关于同意调整三个中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2024〕29号 ）；签订的相关工程合同 |