昆明市呈贡区发展改革局2025年呈贡区无人机推广应用项目专项经费

- 项目名称

呈贡区无人机推广应用项目专项经费

- 立项依据

呈财行〔2025〕2号

- 项目实施单位

单位名称：呈贡区发展和改革局

组织机构代码：11530121015129608B

地址：昆明市呈贡区惠景园D7栋18楼

联系电话：0871-67479741

法人代表：严凤

经费来源：财政拨款

单位概况：区发展和改革局为区政府工作部门，加挂区委财经委办公室、区粮食和物资储备局、区国防动员办公室、区人民防空办公室、区数据局牌子，主要负责编制全区国民经济和社会发展战略，统筹协调经济和社会发展，负责宏观经济和投资综合管理、争取项目资金、安排区级预算内公共基础设施建设资金，协调推进全区经济体制改革有关工作，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设，牵头推进信用、能源、价格、粮食、物资储备、国防动员等工作。内设科室8个，下设事业单位2个，现共有在职在编干部职工28人，辅岗16人，退休干部50人。

- 项目基本概况

呈贡区政府于2023年8月制定了《昆明市呈贡区无人机推广应用项目工作方案》，2023年9月正式启动昆明市呈贡区无人机推广应用项目，推动低空+公共服务场景运用。项目委托云南云上云大数据产业发展有限公司代建，项目合同价约为2944.9万元，最终以实际结算金额为准。

- 项目实施内容

呈贡区无人机推广应用项目由云上云大数据公司代建，云鹰公司具体负责承建并提供服务，应用场景覆盖至水务、应急、综合行政执法、自然资源、消防救援、公安、交运、住建等部门，运用于“十年禁渔”、森林防火、市容市貌整治、自然资源巡查、消防救援、治安巡查、道路桥梁安全监测、项目工地安全监测等领域，且在“十年禁渔”、森林防火等场景。

- 资金安排情况

按照《昆明市呈贡区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（呈财行〔2025〕2号），批复呈贡区无人机推广应用项目专项经费300万元，主要用于保障呈贡区无人机推广应用服务项目。

- 项目实施计划

2023年9月11日昆明市呈贡区人民政府与云南云上云大数据产业发展有限公司签订《呈贡区无人机推广应用项目委托代建合同》， 按照《昆明市呈贡区人民政府常务会议纪要》（第41期） ，签订《呈贡区无人机推广应用项目委托代建合同补充协议》，无人机服务期为2024年6月27日至2025年6月26日，服务费纳入区发展改革局2025年部门预算。

- 项目实施成效

呈贡区无人机推广应用项目完成机库建设20套，配置多旋翼无人机19架，机动多旋翼无人机8架，机动消防无人机7架，机动固定翼无人机3架。截至目前，呈贡区无人机推广应用项目已基本完成系统本地化部署，飞行数据均上传至无人机飞控管理平台，使用移动云服务，可进行数据查收。

- 项目绩效目标表

| 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呈贡区无人机推广应用项目专项经费 | 1.呈贡区无人机推广应用项目（2024年）：服务期为2024年6月-2025年6月，项目费用预估2893.5万元。 2.呈贡区无人机推广应用项目（2025年）：预留年项目费用的20%，即578.7万元，用于保障新一轮服务采购。 1-2项合计：3472.2万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 推广范围 | = | 达标 | 项 | 定性指标 | 实际推广情况 |
|  |  | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映科技推广项目完成质量。 |
|  |  | 效益指标 | 经济效益 | 新增效益 | >= | 5 | 万元（%） | 定量指标 | 反映科技推广带动示范区产值增产情况。 |
|  |  | 效益指标 | 社会效益 | 人才培养 | >= | 100 | 人 | 定量指标 | 反映科技培训开展情况，提高受益人群的科技素质。 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务对象对科技推广工作整体满意度。 |