昆明呈贡区建设工程质量安全监督站

2021年建设工程消防验收专项经费项目

一、项目名称

建设工程消防管理专项经费

二、立项依据

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部51号令）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》、《云南省住房和城乡建设厅<关于进一步做好建设工程消防设计审查验收工作的通知>》(云建消函〔2020〕66号)、云南省住房和城乡建设厅云南省人民防空办公室《关于进一步推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件多审合一改革有关工作的通知》(云建设〔2020〕81号)和《昆明市住房和城乡建设局关于印发<昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）>的通知》（昆建通〔2020〕261号)。

三、项目实施单位

单位名称：昆明呈贡区建设工程质量安全监督站

组织机构代码：12530121G82822601K

地址：呈贡区兴呈路4800号

联系电话：0871-67479217

法人代表：张正涛

经费来源：财政拨款147.1万

单位概况：按照《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于组建昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站的通知》（呈编办通〔2019〕47号）、《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于调整昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站机构编制事项的通知》（呈编通〔2019〕9号）文件，重组昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站，隶属昆明市呈贡区住房和城乡建设局管理，加挂昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子，事业编制20名（含昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心编制）。设站长1名（副科级），列入公益一类事业单位。实有在职人员18名，主要负责建设工程质量、安全监督管理工作。

四、项目基本概况

呈贡新区建设工程消防设计审查、验收规模、数量日益增大，预计2021年消防验收项目45个，面积约为355万平方米，除新建项目外，还有大量的二次装修项目需要进行消防竣工验收备案。采用劳动派遣方式招聘具有消防工程专业人员充实消防验收工作队伍，并通过政府购买服务方式购买第三方消防验收和备案抽查现场评定技术服务。

五、项目实施内容

建设工程消防管理专项经费包括：办公费、聘请第三方服务人员工资（含绩效）、购买第三方技术服务费用。

六、资金安排情况

财政拨款124万购买消防验收和备案抽查现场评定技术服务、21.6万元用于聘请消防工程专业人员、1.5万元用作办公经费。

总共147.1万元。

七、项目实施计划

根据2021年呈贡区计划建设项目竣工时间情况，预计上半年完成消防验收项目约为18个，验收面积约为155万平方米，下半年完成消防验收项目约为27个，验收面积约为180万平方米。预计全年备案的二次装修项目约为30个。

根据2020消防验收项目平均每个项目验收前约进行1~2次施工检查，预计上半年完成验收前施工检查36次（不含备案项目竣工情况检查）。

根据验收工作量，计划通过劳务派遣有限公司向社会招聘3名消防技术人员，在2020年第一季度完成。

八、项目实施成效

逐步建立起专业的消防验收、备案工作制度，进一步提高建设工程消防验收审核服务质量和管理水平。通过购买第三方专业技术来完成消防验收过程中涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量、对建筑物防（灭）火设施现场抽样查看、对消防设施的功能进行抽样测试和联调联试等技术内容。不断规范各建设工程项目主体责任，强化消防意识，从而增加建设工程消防工作的规范性，为人民群众生命财产安全建立起一道坚实的防线。同时为不断优化工程建设改革、提升呈贡区营商环境作出的积极贡献。

九、项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2021年-2023年) |  | 1、消防事业关系人民群众生命财产安全，是促进经济社会协调健康发展的重要保障， 2、消防事业对事故隐患及时发现，及时整改消除隐患，杜绝和遏制安全事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2021年)目标 |  | 消防工程设计审查验收工作重、责任大，进一步提高建设工程消防验收审核服务质量和管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |  |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |  |  |
|  |  | 聘请专业技术人员 | >= | 3 | 个 | 定量指标 | 完成实际作业 | 外聘专业技术人员数量 | 实际此项工作内容 |  |  |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |  |  |
|  |  | 按照规定时间内完成 | <= | 12 | 月 | 定量指标 | 限期内完成 | 辖区内项目 | 限期内完成 |  |  |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |  |  |
|  |  | 防止和减少火灾危害 | = | 0 | % | 定性指标 | 事故率 | 减少损失 | 验收内容 |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |  |  |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |  |  |
|  |  | 受返群众服务满意度 | = | 95 | % | 定性指标 | 满意度 | 服务群众满意度 | 实测回返 |  |  |