自建房安全专项整治工作项目项目支出绩效评价报告
一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和重要指示批示精神，深刻汲取湖南长沙“4•29”特别重大居民自建房倒塌事故教训，按照《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》（国办发明电（2022）10号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省自建房安全专项整治实施方案的通知》（云府办明电（2022）10号）《昆明市自建房安全专项整治领导小组办公室关于印发昆明市自建房安全专项整治行动实施方案（修订）的通知》（SZJJ-20220617-07）要求，全面彻查自建房结构安全隐患，摸清底数、建立台账、落实责任、挂牌督办、限期整改，及时消除各类重大安全风险隐患，坚决遇制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。全面彻查自建房结构安全隐患，摸清底数、建立台账、落实责任、挂牌督办、限期整改，及时消除各类重大安全风险隐患，坚决遇制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
2.项目绩效阶段性目标。2023年6月底前，完成所有自建房排查摸底，完成经营性自建房信息录入城镇房屋、农村房屋综合管理信息平台，逐一归集排查信息。2025年6月底前，通过安全鉴定、分类整治，全面完成自建房安全隐患整治，并建立起城乡房屋安全管理体系。

二、项目单位绩效报告情况

按照《昆明市呈贡区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（呈财行〔2024〕81号）文件，安排资金20万元。2024年我局完成自建房的摸排、房屋结构安全鉴定、经营性自建房评估验收销号等工作，严格根据合同约定及项目进展情况进行资金拨付，拨付技术单位服务费用，拨付资金20万元。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：我们于2025年2月27日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2025年3月5日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目资金为财政安排资金，资金及时到位，项目资金使用严格按照签订的合同执行，确保资金合理使用和资金使用安全。

2.项目资金使用情况分析。2024年我局完成自建房的摸排、房屋结构安全鉴定、经营性的自建房评估验收销号等工作，严格根据合同约定及项目进展情况进行资金拨付，拨付技术单位服务费用，拨付资金20万元。

3.项目资金管理情况分析。资金支付严格按照资金管理规定及合同条款执行，资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析。按照《昆明市呈贡区自建房安全专项整治“百日攻坚”行动实施方案》的文件要求，组织指导动员设计、检测等专业机构、技术人员参与排查整治工作，通过公开招标、询价比选的方式，选取第三方技术服务单位，签订合同，按照合同约定有序对全区自建房进行排查、安全鉴定、整治、验收评估销号等工作，并支付相关费用。
2.项目管理情况分析。成立项目负责小组，统一组织协调自建房安全专项整治工作，负责完善项目实施过程中涉及事项及手续，跟进督促项目进度，及时解决项目实施过程中存在的问题，按照合同约定和项目进展情况及时拨付项目资金到位。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。按照项目实施程序，通过公开招标、询价比选方式确定第三方技术服务单位，对工程量、成果资料、单价进行审核把关，控制项目成本，节约资金。

2.项目的效率性分析。2024年我局按照区政府的工作要求完成自建房的摸排、房屋结构安全鉴定、经营性自建房的评估验收销号等工作，消除了房屋安全隐患。

3.项目的效益性分析。通过开展自建房安全专项整治工作，及时排查房屋结构性安全隐患，及时整治，确保危房不住人，及时消除各类安全风险隐患，坚决遏制安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
无
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
无
八、其他需说明的问题
无

—12—

—11—


