呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设项目

支出绩效评价报告
一、基本情况

（一）项目概况

呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设项目道路路线起于兴呈路，接现状金桂街，自西向东延伸，止于彩云北路，接呈荣大道，道路全长322.136m，道路红线宽度45m，双向6车道，道路等级为城市主干路。地下综合管廊西起兴呈路，接上段呈贡67号路（古滇路—兴呈路段）现状管廊，东至彩云北路现状管廊，管廊全长360米，标准段长度228.6米，特殊段长度131.4米，位于呈贡67号路南侧的人行道、绿化带和非机动车道下。项目总投资为9500.62万元。
项目绩效目标

1.项目绩效目标：呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设项目是斗南片区道路主体路网的重要组成部分。项目建设将有利于斗南片区交通网络的形成，有效解决道路拥堵问题，满足片区交通运输的需要，助力斗南花卉产业发展，促进固定资产投资，增加社会就业，促进呈贡新区发展。

2.指标完成情况：项目于2024年3月1日开工建设，道路、排水、景观、照明、交通等工程施工完成，于2024年12月19日通车，彩云路交叉口红绿灯大灯盘更换、路障、道路指示牌更换安装完成，兴呈路道路指示牌更换完成，管廊内部水电、消防、通风完成，顶管累计顶进278m。
二、项目单位绩效报告情况

一是按照《昆明市呈贡区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（呈财行〔2024〕81号）文件，安排资金50万元；二是根据区政府的工作安排，追加安排财政资金300万元。综上所述，该项目资金共计350万元。我局强化资金支付管理，2024年完成市政道路、排水、景观、照明、交通等工程施工，严格根据合同约定及项目进展情况进行资金拨付，拨付工程进度款、土地规税费等费用，2024年拨付资金350万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：我们于2025年2月27日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2025年3月5日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目资金为财政安排资金，资金及时到位，项目资金使用严格按照签订的合同执行，确保资金合理使用和资金使用安全。

2.项目资金使用情况分析。2024年完成市政道路、排水、景观、照明、交通等工程施工，严格按照合同约定及工程项目进展情况进行资金拨付，拨付工程进度款、土地规税费等费用，拨付资金共计350万元。
3.项目资金管理情况分析。资金支付严格按照资金管理规定及合同条款执行，资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析。2024年完成呈贡67号路道路市政道路建设。严格执行国家及省市有关法律法规及规范，各项工作严格按照法定程序办理，通过公开招标的方式，确定建设项目勘察、设计、施工、监理、造价等单位，按照合同约定组织项目实施。

2.项目管理情况分析。成立项目负责小组，统一组织协调道路建设，负责完善各类审批事项及手续，跟进督促项目进度，及时解决项目实施过程中存在的问题，按照合同约定和项目进展情况及时拨付项目资金到位。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。按照基本建设程序，通过公开招投标方式确定项目勘察、设计、监理、造价和施工单位，严格要求监理、造价单位对工程量、清单和造价进行审核把关，控制项目成本，节约资金。

2.项目的效率性分析。该项目于2024年3月开始施工，于2024年12月19日通车，管廊内部水电、消防、通风完成，顶管累计顶进278m。严格按照项目施工进度计划有序施工，严格要求施工单位加强对项目质量、监督、成本的管理，确保项目高标准完成。

3.项目的效益性分析。呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设项目的实施打通了呈荣大道与金桂街的连接，推动经开区与斗南片区的发展，有效解决道路拥堵问题，提升片区交通通行效率，助力呈贡斗南花卉产业发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

无

七、主要经验及做法、存在的问题和建议
无

八、其他需说明的问题

无

—12—

—11—


