呈贡61号（老昆洛路至呈运大道断头路）建设项目

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照区政府工作安排，呈贡61号路（老昆洛路—呈运大道断头路）交由区住建局负责实施。道路起于老昆洛路，止于呈运大道断头路，全长608.049米，红线宽60米，道路等级为城市主干路，设计车速40km/h，双向8车道；项目总投资约28468.52万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：道路建设对改善周边交通环境和呈贡老城片区的建设和发展起到良好的推进作用。项目建设将完善市政路网，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性；促进固定资产投资，增加社会就业，促进呈贡新区发展。

2.项目绩效阶段性目标：项目于2017年8月开工建设，2020年3月19日通车，2021年9月16日完成了项目验收。目前正在进行政府审计。

二、项目单位绩效报告情况

根据呈财预〔2024〕1号文件、呈财行〔2024〕81号，年初安排预算资金合计165.968671万元，2024年实际支出165.968671万元，项目如实申报绩效。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2025年2月27日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2025年3月5日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况分析：项目资金为财政支出，2024年拨入资金14.988612万元，拨入完善土地手续所需资金150.980059万元，累计拨入资金165.968671万元，到目前为止支出165.968671万元，无年末结转资金。

2.项目资金使用情况分析：2024支出资金165.968671万元，主要为工程造价、设计、监理服务费、工程进度款、完善土地手续等费用，年末无结余资金。

3.项目资金管理情况分析：按政府投资项目相关规定进行管理。项目单独建账核算，资金支付时严格审批程序，核算规范，准确反映各项业务收支活动。资金支付严格执行合同条款，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

项目于2017年8月开工建设，2020年3月19日通车，2021年9月16日完成了项目验收。目前已完成政府审计。

2.项目管理情况分析

成立领导小组，确定项目负责人，统一组织协调呈贡61号路（老昆洛路—呈运大道断头路）建设；负责组织协调项目各项工作，负责起草工作计划、总结、会议纪要等文书和档案管理；组织完善各类审批事项及手续，随时跟进项目施工进度，及时协调解决工作中出现的问题。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

通过项目招投标选择了设计和监理单位，并通过招投标的方式选择造价咨询服务单位进行成本核算，控制项目成本，节约资金。

2.项目的效率性分析

根据上级资金安排及项目实际资金需求情况，及时按质按量完成项目资金支付。

3.项目的效益性分析

项目预期目标完成情况良好，项目建成将为呈贡老城区提供更加便捷的通行条件，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性，项目建设将促进呈贡新区固定资产投资，促进经济发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分93分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议

- 无

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无