呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）整改项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）位于吴家营片区。昆明新都投资有限公司作为呈贡新城14号路、17号路（大成、新都昌段）的建设主体采用BT模式开展建设工作。2019年9月6日竣工，由于道路涉及局部违法用地，无法办理部分建设手续。呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）已被列为省委巡视组巡视昆明市的整改问题，要求在2024年年内完成“未批先建”整改。经与新都公司对接，在办理违法用地查处手续中因资金紧张难以完成供地报批手续。为尽快完成省委巡视组巡视整改问题，我局申请资金拨付给新都公司专项用于办理呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）建设用地手续。
项目绩效目标

根据省委巡视组巡视的整改要求，要求新都公司在2024年8月底之前完成建设用地报批手续。我局督促新都公司加快办理建设用地手续，确保资金专款专用。
二、项目单位绩效报告情况

2024年我局积极督促新都公司加快办理呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）建设用地报批手续，确保项目资金专款专用。新都公司开展了土地指标购买、土地规税费缴纳等工作。我局严格根据新都公司的资金申请及项目进展情况进行资金拨付，拨付资金177.2202万元。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：我们于2025年2月27日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2025年3月5日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。项目资金为财政安排资金，资金及时到位，项目资金使用严格按照新都公司的资金申请需求及资金用途拨付，确保资金合理使用和资金使用安全。

2、项目资金使用情况分析。2024年我局积极督促新都公司加快办理呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）建设用地报批手续，确保项目资金专款专用。新都公司开展了土地指标购买、土地规税费缴纳等工作，严格根据新都公司的资金申请及项目进展情况进行资金拨付，拨付资金177.2202万元。

3、项目资金管理情况分析。资金支付严格按照资金管理规定及合同条款执行，资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。2024年我局积极督促新都公司加快办理呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）建设用地报批手续，及时沟通，掌握项目用地手续办理情况，确保项目资金专款专用。严格按照资金拨付流程向新都公司拨付资金。
2、项目管理情况分析。确定项目负责人，统一组织协调资金拨付事宜，负责完善各类审批事项及手续，跟进督促项目进度，及时解决项目资金拨付、整改工作中存在的问题，按照新都公司的资金申请需求及资金用途及时拨付到位。
（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。按照资金拨付程序，我局严格审核新都公司的资金申请需求及资金用途，确保资金专款专用，控制项目成本，节约资金。

2.项目的效率性分析。我局积极对接新都公司，督促其加快建设用地手续办理进度，2024年新都公司开展了土地指标购买、土地规税费缴纳等土地报批工作，截止目前，呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）新建工程供地事宜已通过呈贡区国土空间规划和土地储备委员会审议。
3.项目的效益性分析。2024年新都公司加快开展项目建设用地土地报批手续。通过开展呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）建设用地报批手续，确保项目建设用地手续合法合规，规避建设过程中存在的风险，促进行业规范管理，强化项目建设方依法建设意识，保障公众权益。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
无
七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

—12—

—11—


